****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

**Московской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.08.2013 № 401**

Об утверждении муниципальной адресной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры

объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

«Городское поселение Воскресенск Воскресенского

муниципального района Московской области» на 2013 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1065/32 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие жилищного строительства в Московской области на 2013-2015годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры с целью организации объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год (Прилагается).
2. Управлению информационно-аналитической и организационной работы администрации городского поселения Воскресенск (Моргунов А.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Воскресенск в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

Приложение

к постановлению

администрации городского поселения Воскресенск

от 19.08.2013 № 401

**Муниципальное образование**

**Городское поселение Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области» на 2013 год» (далее - программа) |
| **Цель программы** | - повышение надежности и качества поставки тепла потребителям;  - совершенствование устойчивости функционирования объектов теплоснабжения;  - внедрение ресурсосберегающих технологий;  - обновление основных фондов. |
| **Основания для разработки программы** | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования котельных, трубопроводов отопления и ГВС городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области. |
| **Заказчик**  **Программы** | Администрация городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области |
| **Разработчик**  **Программы** | Управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района Московской области (в соответствии с соглашением о передаче полномочий) |
| **Срок реализации программы** | 2013 год |
| **Объем и источники финансирования Программы** | Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования в 2013 году составит - **24 329 000,00** **рублей** в том числе:  - средства областного бюджета - **22 363 000,00** **рублей;**  - средства бюджета городского поселения Воскресенск -  **1 583 000,00 рублей;**  - **383 000,00 рублей** средства бюджета городского поселения Воскресенск на выполнение функций строительного контроля (технического надзора) объектов. |
|  |  |
| **Ожидаемые конечные результаты Программы** | Капитальный ремонт котельных, с заменой оборудования на энергоэффективное, капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС с целью бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению. |

**1. Введение**

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие жилищного строительства в Московской области на 2013-2015 годы» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным действующим законодательством РФ, Уставом городского поселения Воскресенск.

**2. Характеристики проблем**

В связи с длительным сроком эксплуатации оборудования котельных, трубопроводов отопления и ГВС, с окончанием допустимого срока службы (ресурс) основного оборудования и расчетного срока эксплуатации трубопроводов и арматуры, а также вследствие обнаружения в процессе технического освидетельствования специализированными организациями объектов теплоснабжения недостатков и неисправностей, возникла необходимость в проведении капитального ремонта и замене оборудования на объектах теплоснабжения городского поселения Воскресенск.

**3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решений**

Капитальный ремонт объектов теплоснабжения представляет собой замену сетей теплоснабжения и ГВС, частичную замену запорной арматуры, в связи с износом конструктивных частей, капитальный ремонт опасных производственных объектов на основании заключения экспертиз промышленной безопасности, замену насосного оборудования котельных и ЦТП на энергоэффективные, в целях экономии энергоресурсов, замену теплообменников в связи с коррозионным повреждением паровой поверхности трубок.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Требуемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2013 году составит **24 329 000,00 рублей,** в том числе:

- средства областного бюджета - **22** **363 000,00 рублей;**

- средства местного бюджета городского поселения Воскресенск - **1 583 000,00 рублей;**

- средства местного бюджета городского поселения Воскресенск на выполнение функций строительного контроля (технического надзора) объектов - **383 000,00 рублей.**

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**5. Организация управления реализацией Программы**

Управление Программой осуществляется администрацией городского поселения Воскресенск по следующим направлениям:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка предложений по внесению изменений в программу;

- текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

- финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

- контроль за целевым использованием финансовых средств.

**6. Ожидаемый социально-экономический эффект**

Реализация Программы позволит:

- провести замену трубопроводов тепловой сети в ППУ изоляции общей протяженностью 3 356 м, замену запорной арматуры, восстановление тепловых камер, что позволит сократить потери тепла, а так же сократит материальные затраты на текущий и капитальный ремонт тепловых сетей;

- провести замену насосного оборудования котельных, что приведет к сокращению расхода электроэнергии за счет меньшей энергоемкости оборудования;

- провести ремонт дымовых труб в котельных, что позволит уменьшить выбросы тепловой энергии с уходящими газами и приведет к улучшению экологической обстановки.

**7. Перечень мероприятий Программы в 2013 году (за счет средств областного и местного бюджета)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Перечень работ |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы ул. Комсомольская д. 7а-1а  инв. № 7-31212 | 1.Замена трубопроводов теплотрассы Ду 300 мм в ППУ изоляции протяженностью 400 м.  2. Замена запорной арматуры  3. Восстановление тепловых камер |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы и ГВС ул. Победы д. 25 инв. № 3-8725 | 1. Замена трубопроводов теплотрассы в ППУ изоляции  Ду 100 мм протяженностью 558 м.;  Ду 80 мм - 222 м;  Ду 150 мм - 336 м.  2. Замена запорной арматуры  3. Восстановление тепловых камер |
| 3 | Капитальный ремонт  теплотрассы  ул. Спартака - ул. Крылова, д. 2  инв.№2-3015 | 1.Замена трубопроводов теплотрассы в ППУ изоляции  Ду 150 мм протяженностью 740 м.;  Ду 100 мм - 140 м;  Ду 80 мм - 220 м;  Ду 50 мм – 290 м.  2. Замена запорной арматуры |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы ул. Советская до ул. Октябрьская д. 11 инв. № 3-6813 | 1. Замена трубопроводов теплотрассы в ППУ изоляции  Ду 200 мм протяженностью 230 м.;  Ду 250 мм - 220 м;  2. Замена запорной арматуры  3. Восстановление тепловых камер |
| 5 | Капитальный ремонт сетевого насоса Д-630-90 на насос WILO SCP 200/560 НА-315 №1 в котельной № 2 ул. | 1. Замена сетевого насоса Д-630-90 на насос WILO SCP 200/560 НА-315;  2. Замена запорной арматуры;  3. Замена трубопроводов обвязки насоса;  4. Замена кабелей для питания насоса. |
|  | Цесиса, 23 стр.4 инв. № 3-111050 |  |
| 6 | Капитальный ремонт сетевого насоса 300Д-70 на насос 1Д 1250-63 в котельной по ул. Мичурина 1 в инв.№2-3203150 | 1. Замена сетевого насоса 300Д-70 на насос 1Д 1250-63;  2. Замена запорной арматуры;  3. Замена трубопроводов обвязки насоса;  4. Замена кабелей для питания насоса. |
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы и ГВС от котельной «Москворечье» до школы «Гармония» (д. Маришкино) инв. № 3-8707 | 1. Замена трубопроводов теплотрассы в ППУ изоляции  Ду 100 мм протяженностью 536 м.;  Ду 76 мм - 268 м;  Ду 50 мм - 268м.  2. Замена запорной арматуры |
| 8 | Капитальный ремонт дымовой трубы в котельной больничного квартала по ул. Больничный проезд, д. 3-7 г. Воскресенск | 1. Ремонт металлической дымовой трубы Н=35м;  2. Окраска трубы. |
| 9 | Капитальный ремонт металлической дымовой трубы котельной по ул. Белинского, г. Воскресенск | 1. Демонтаж существующей металлической трубы Н=22м;  2. Ремонт площадки под трубу;  3. Монтаж новой металлической трубы. |