****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.04.2016 №62

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2015 № 269 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 (с изменениями внесенными Постановлением администрации городского поселения Воскресенск от 09.02.2015 № 21, 05.05.2015 № 137, 08.07.2015 № 191, 17.08.2015 №234, 21.09.2015 № 266, 06.10.2015 №278, 22.01.2016 № 13, 21.03.2016 № 52) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к Программе:

1.1.1. Приложение № 3 «Перечень дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать в 2015-2019 годы» подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Начальнику управления по социальным коммуникациям и организационным вопросам О.В. Севостьяновой обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Воскресенск А.Е Баранова.

Первый заместитель главы администрации

городского поселения Воскресенск М.Г. Кривоногов

Приложение №1

к постановлению

№62 от 01.04.2016

Приложение №3

к подпрограмме

**«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт

 автомобильных дорог общего пользования, дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов на территории

городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

Перечень

дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать

в 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ  | Мощность, м2  | Срок исполнения мероприятия |
|  | ***Дороги общего пользования*** |  |  |  |
| 1 | ул.Дивочкина  | ремонт | 5000  | 2015 |
| 2 | ул.Вишневая ( д.Маришкино) | ремонт |  2 388 | 2016 |
| 3 | ул.Титова | ремонт | 2100 | 2015 |
| 4 | ул.Титова | ремонт | 2500 | 2017 |
| 5 | ул.1 Фетровая  | ремонт | 2200 | 2016 |
| 6 | ул.2-я Фетровая | ремонт | 1690 | 2016 |
| 7 | ул.Пролетарская  | ремонт |  2975 | 2015 |
| 8 | ул. Радонежская  | ремонт | 3700 | 2016 |
| 9 | ул.Весенняя | ремонт | 2 068 | 2016 |
| 10 | ул.Охотничья ( д.Хлопки ) | ремонт |  2780 | 2015 |
| 11 | ул.Цветочная ( д.Хлопки) | ремонт | 2212 | 2016 |
| 12 | ул.Куйбышева | ремонт | 7050 | 2015 |
| 13 | ул.Куйбышева ( тротуар) | ремонт | 150 | 2015 |
| 14 | ул.Калинина | ремонт | 7720 | 2015 |
| 15 | ул.Монтажная | ремонт | 2705 | 2015 |
| 16 | ул.Рабочая (тротуар) | вновь | 420 | 2015 |
| 17 | ул.Рабочая (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2016 |
| 18 | ул.Некрасова | ремонт | 1400 | 2015 |
| 19 | ул.Рабочая ( част.сектор Коммуны) | ремонт |  9054 | 2016-2017 |
| 20 | ул.Советская ( д.Чемодурово) | ремонт |  4032 | 2016-2017 |
| 21 | ул.Заводская  | ремонт |  2100 | 2016 |
| 22 | ул.Колыберевская | ремонт | 5000  | 2016-2017 |
| 23 | ул.Лопатинская | ремонт  |  3400 | 2016-2017 |
| 24 | ул. Первомайская | ремонт | 1755 | 2016 |
| 25 | ул.Тополиная- тротуар | ремонт | 200 | 2016-2017 |
| 26 | ул.Ломоносова | ремонт | 6600 | 2016-2017 |
| 27 | ул.Гиганта  | ремонт | 2400 | 2016 |
| 28 | ремонт пешеходного моста через реку Москва по ул. Лермонтова | ремонт | 2500 | 2016 |
| 29 | ул.Спартака  | ремонт | 441,5 | 2016 |
| 30 | ул.Медицинская | ремонт | 3 528 | 2016 |
| 31 | переулок Рудничный | ремонт | 1272 | 2016 |
| 32 | ул.Герцена | ремонт | 6000 | 2016 |
| 33 | ул. Солнечная (Чемодурово) | ремонт | 3700 | 2016 |
| 34 | ул.Кагана | ремонт | 20110 | 2016 |
| 35 | ул.Новлянская | ремонт | 5790 | 2016 |
| 36 | ул.Энгельса | ремонт | 9630 | 2016 |
| 37 | ул.Западная | ремонт | 10070 | 2016 |
| 38 | ул.Мичурина | ремонт | 3000 | 2016 |
| 39 | ул.Коломенская | ремонт | 4585 | 2016 |
| 40 | ул.Заводская | ремонт | 2100 | 2016 |
| 41 | ул.Андреса (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2016 |
|  | *Расширение парковочного пространства* |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Гаражная | ремонт | 250 | 2016 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Быковского | ремонт | 350 | 2016 |
| 3 | автомобильная дорога ул.Железнодорожная | ремонт | 500 | 2016 |
| 4 | автомобильная дорога ул.Московская | ремонт | 250 | 2016 |
| 5 | автомобильная дорога ул.Докторова | ремонт | 500 | 2016 |
| 6 | автомобильная дорога ул.Гражданская | ремонт | 500 | 2016 |
| 7 | автомобильная дорога ул.Калинина | ремонт | 500 | 2016 |
| 8 | автомобильная дорога пер.Физкультурный | ремонт | 300 | 2016 |
| 9 | автомобильная дорога ул.Первостроителей | ремонт | 500 | 2017 |
| 10 | Проезд МРЭО (для грузового транспорта) | ремонт | 1500 | 2016 |
| 11 | автомобильная дорога ул.Киселева  | ремонт | 350 | 2016 |
| 12 | автомобильная дорога ул.Центральная | ремонт | 350 | 2016 |
| 13 | автомобильная дорога ул.Зелинского | ремонт | 400 | 2016 |
| 14 | автомобильная дорога ул.Вокзальная | ремонт | 1 000 | 2016 |
|  | *Ремонт остановок* |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Западная (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Колыберевская ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 3 | автомобильная дорога ул.Суворова ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 4 | автомобильная дорога ул.Чапаева (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
|  | *Устройство и ремонт тротуаров* |  |  |  |
| 1 | ул. Осипенко до ул.Ломоносова (МОУ СОШ №11) | ремонт | 1700 | 2016 |
| 2 | ул.Колыберевская (ул.Московская до ул.Ачкасовская) | ремонт | 495 | 2016 |
| 3 | ул.Колыберевская от моста к ост."Медведка» | ремонт | 315 | 2016 |
| 4 |  ул.Рабочая (от магазина «5» до детской площадки) | ремонт | 420 | 2016 |
| 5 | ул.Колина | ремонт | 530 | 2016 |
|  | ***Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов***  |  |  |  |
| 1 | ул.Ломоносова д.85, Крылова д.2 | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | ул.Победы д.16-18 | ремонт | 800 | 2017 |
| 3 | ул. Советская д.11/15, Октябрьская д.13 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 4 | ул.Стандартная д.7,8; Пионерская д.6; Железнодорожная д.8,10,; Октябрьская д.26 | ремонт | 1700 | 2015 |
| 5 | проезд ул.Калинина 54  | ремонт | 531,5 | 2015 |
| 6 | ул. Лермонтова д.1 | ремонт | 1300 | 2015 |
| 7 | пер.Зеленый д.1  | ремонт | 350 | 2015 |
| 8 | ул.Карла Маркса д.26,28; Ленинская д.25 | ремонт | 2000 | 2015 |
| 9 | ул.Ленинская д.19 а; Карла Маркса д.14 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 10 | ул.Задорожная д.32,34 | ремонт | 700 | 2015 |
| 11 | ул.Монтажная, д.6,8,10,12 | ремонт | 2500 | 2015 |
| 12 | ул.Центральная ( у сбербанка) парковка и тротуар во дворе |   | 130 | 2017 |
| 13 | ул.Центральная д.4-6 ( парковка в щебне) | ремонт | 50 | 2015 |
| 14 | пер.1-й Школьный д.2а, 6а,6б | ремонт | 900 | 2015 |
| 15 | ул.Победы, д.10,12,14 | ремонт | 1070 | 2015 |
| 16 | ул.Западная, д.11 | ремонт | 250 | 2016 |
| 17 | проезд ул.Калинина 50/2  | ремонт | 515 | 2015 |
| 18 | ул.Ленинская д.25; Карла Маркса д.26;28 | ремонт | 580 | 2015 |
| 19 | ул.Дзержинского д. 2 (парковка) | ремонт | 200 | 2015 |
| 20 | ул.Колыберевская д. 4 (парковка) | ремонт | 130 | 2015 |
| 21 | ул.Спартака д.22а,;28;20а | ремонт | 2025 | 2015 |
| 22 | ул.Коломенская д. 8 проезд | ремонт | 464 | 2015 |
| 23 | благоустройство вблизи СОШ №1 | ремонт | 2430 | 2015 |
| 24 | проезд от д. 3 ул.Зелинского к д.10 ул.Кагана | ремонт | 2 700 | 2016 |
| 25 | ул. Андреса, д.9, д.11 | ремонт | 380 | 2015 |
| 26 | ул.Комсомольская д.6 | ремонт | 120 | 2015 |
| 27 | тротуар по ул. Комсомольская вдоль ДС №30 | ремонт | 394 | 2016 |
| 28 | ул.Центральная д.34, парковка | ремонт | 280 | 2015 |
| 29 | проезд к дому №26 ул.Менделеева | ремонт | 800 | 2015 |
| 30 | тротуар по ул.Зелинского д.5в | ремонт | 105 | 2015 |
| 31 | тротуар - от д. 112 ул.Рабочая к д.109 ул.Ломоносова | ремонт | 375 | 2017 |
| 32 | тротуар по ул. Московской д.2в | ремонт | 75 | 2015 |
| 33 | парковка и дорога по ул. Московской д.1 | ремонт | 595 | 2015 |
| 34 | ул. Белинского, д. № 18,ул.40 лет Октября, д. № 119,21,23,25, | ремонт | 4 547,0 | 2016 |
| 35 | г.Воскресенск, ул. Западная, д. № 1;2;3,ул.Энгельса, д. № 13;15;17 | ремонт | 3 250,0 | 2016 |
| 36 | ул. Победы, д. № 21;17;15,ул.Менделеева, д. № 10;8;пер. Физкультурный, д. № 4;6;2/13 | ремонт | 3 245,0 | 2016 |
| 37 | ул. Победы, д. № 19;23;33;27;29;35/1, ул.Менделеева, д. № 12;14;16;18;20;22; 26;28;30 | ремонт | 2 809,0 | 2016 |
| 38 | пер.1-й Школьный, д. № 1,ул.Некрасова, д. № 18;16;14;пер. 2-й Школьный, д. № 4 | ремонт | 1 282,5 | 2016 |
| 39 | ул.Московская, д. № 25;27, пер.2-й Школьный, д. № 1;2;3; ул.Некрасова, д. № 20;22;24;26;28;30;32;34;36;  | ремонт | 2 709,5 | 2016 |
| 40 | ул. Комсомольская, д. № 7а;11а;11 | ремонт | 1 576,0 | 2016 |
| 41 | ул. Мичурина, д. № 3;7а;5а;9а;9;7, ул.Беркино, д. № 34;35;36 | ремонт | 1 822,0 | 2016 |
| 42 | ул.Ломоносова, д. № 107;107а,109,111,111а | ремонт | 4 090,0 | 2016 |
| 43 | ул.Ломоносова, д. № 102; ул.Калинина, д. № 57,56,55,54 | ремонт | 2 404,0 | 2016 |
| 44 | ул.Ломоносова, д. № 92,94,96,68; ул.Калинина, д. № 51,52,53 | ремонт | 1 470,0 | 2016 |
| 45 | ул.Фурманова, д. № 2,3,4,6,10,12,14,16; ул.Ачкасовская, д. № 3,1,2 | ремонт | 4 234,0 | 2016 |
| 46 | ул.Московская, д. № 19,17,15,1, ул.Колыберевская, д. № 2,4 | ремонт | 2 230,0 | 2016 |
| 47 | ул.Быковского, д. № 66,74,68,80 | ремонт | 2 515,0 | 2016 |
| 48 | ул.Быковского, д. № 56,54 | ремонт | 1 327,5 | 2016 |
| 49 |  ул.Центральная, д. № 1,3,7,5,ул.Маркина, д. №21 | ремонт | 1 880,0 | 2016 |
| 50 | ул.Зелинского д. 26 Б, парковка | ремонт | 300 | 2016 |
| 51 | ул.Зелинского д. 8;ул.Кагана д. 20 | ремонт | 777,5 | 2016 |
| 52 | ул. Андреса д. 15 (проезд) | ремонт | 1000 | 2016 |
| 53 | ул.Комсомольская д. 13, парковка  | ремонт | 300 | 2016 |
| 54 | ул.Комсомольская д. 15,17, парковка | ремонт | 400 | 2016 |
| 55 | ул.Комсомольская д. 11, 7, 5, 4 | ремонт | 1150 | 2016 |
| 56 | пер.Юбилейный д. 10,12,7, парковка | ремонт | 650 | 2016 |
| 57 | ул. Докторова д. 6, парковка, тротуар | ремонт | 732 | 2016 |
| 58 | ул.Быковского д. 46, парковка | ремонт | 400 | 2016 |
| 59 | ул.Быковского д. 32, тротуар | ремонт | 160 | 2016 |
| 60 | ул.Быковского д. 64, парковка | ремонт | 300 | 2016 |
| 61 | ул.Западная д.11, парковка  | ремонт | 250 | 2016 |
| 62 | ул.Рабочая д.121,119, парковка, проезд, дорога | ремонт | 2490 | 2016 |
| 63 | ул.Рабочая д.101,103, парковка | ремонт | 500 | 2016 |
| 64 | ул.Мичурина д. 11, парковка, дорога | ремонт | 770 | 2016 |
| 65 | ул.Рабочая проезд к 106 дому | ремонт | 3213 | 2017 |