****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.10.2015 №307

О внесении изменений в муниципальную

программу городского поселения Воскресенск

«Благоустройство территории на период 2015-2019гг.»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, «Бюджетного кодекса Российской Федерации», в связи с внесением изменений в нормативный правовой акт городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Благоустройство территории на период 2015-2019гг.» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 13.11.2014 № 664 (с изменениями внесенными постановлениями администрации городского поселения Воскресенск от 09.02.2015 № 20, 02.04.2015 № 81, 05.05.2015 № 104, 08.07.2015 № 192, 15.09.2015 № 261) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 261 365,40 | 90 737,20 | 43 326,20 | 41 955,00 | 42 688,00 | 42 659,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 260 017,35 | 89 389,15 | 43 326,20 | 41 955,00 | 42 688,00 | 42 659,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 348,05 | 1 348,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Благоустройство территории на период 2015-2019гг.» читать в новой редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |
| 1.1. Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Средства городского поселения Воскресенск | Финансирование планируется по затратам на аналогичные мероприятия в предыдущем году | Всего: 27 800,0  в том числе:  2015 год -27 800,0  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.2. Модернизация сетей уличного освещения    в т.ч. | Средства городского поселения Воскресенск |  | Всего: 3 625,0  в том числе:  2015 год -3 625,0  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.2.1. Замена провода А 25 и светильников ЖКУ-250 на СИП и светильники ЖКУ-150 | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 415,25  в том числе:  2015 год - 415,25  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.2.2. Замена светильников, опор и проводов уличного освещения по ул. Октябрьская | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 1 102,82  в том числе:  2015 год - 1 102,82  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.2.3. Замена неизолированного провода А25 на СИП | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 1 272,16  в том числе:  2015 год - 1272,16  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.2.4. Замена светильников ЖКУ-250 на светодиодные | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 343,14  в том числе:  2015 год - 343,14  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.2.5. Совместная подвеска по существующим опорам новых присоединений | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 491,63  в том числе:  2015 год - 491,63  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.3. Строительство линий уличного освещения | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 3 061,0  в том числе:  2015 год -3 061,0  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 1.4. Празднично-световое оформление города | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 1000,0  в том числе:  2015 год -1 000,0  2016 год - 0  2017 год - 0  2018 год - 0  2019 год - 0 |
| 2.1. Содержание объектов благоустройства | Средства городского поселения Воскресенск | Финансирование планируется по затратам на аналогичные мероприятия в предыдущем году | Всего: 116 691,3  в том числе:  2015 год - 21 753,1  2016 год - 22 306,2  2017 год - 23 425,0  2018 год - 24 598,0  2019 год - 24 609,0 |
| в т.ч.  Приобретение автомобиля УАЗ для нужд предприятия | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | На основе коммерческих предложений | Всего: 640,0  в том числе:  2015 год – 640,0 |
| 2.2. Озеленение | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 7 800,0  в том числе:  2015 год - 1 460,0  2016 год - 1 570,0  2017 год - 1 580,0  2018 год - 1 590,0  2019 год - 1 600,0 |
| 2.3. Санитарная обрезка деревьев | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 15 785,0  в том числе:  2015 год - 1 935,0  2016 год - 3 500,0  2017 год - 3 500,0  2018 год - 3 450,0  2019 год - 3 400,0 |
| 2.4. Установка малых архитектурных форм | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 9 530,0  в том числе:  2015 год - 1 530,0  2016 год - 2 000,0  2017 год - 2 000,0  2018 год - 2 000,0  2019 год - 2 000,0 |
| 2.5. Разработка проектов по благоустройству | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 2 220,0  в том числе:  2015 год - 420,0  2016 год - 400,0  2017 год - 400,0  2018 год - 500,0  2019 год - 500,0 |
| 2.6. Разработка схемы уборки территорий | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 80,0  в том числе:  2015 год - 80,0 |
| 2.7. Устройство и ремонт контейнерных площадок | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 3 600,0  в том числе:  2015 год - 1 000,0  2016 год - 800,0  2017 год - 700,0  2018 год - 600,0  2019 год - 500,0 |
| 2.8. Обследование и ремонт памятников | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 4 210,0  в том числе:  2015 год - 1 710,0  2016 год - 2 000,0  2017 год - 500,0  2018 год - 0,0  2019 год - 0,0 |
| 2.9. Обустройство покрытия из брусчатки на аллее Славы по пер.Зеленый | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 1 485,6  в том числе:  2015 год - 1 485,6 |
| 2.10. Обустройство территории для отдыха жителей | Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего: 16 900,0  в том числе:  2015 год - 4 900,0  2016 год - 3 000,0  2017 год - 3 000,0  2018 год - 3 000,0  2019 год - 3 000,0 |
| 2.11. Участие населения в смотре-конкурсе «Воскресенский дворик», различных конкурсах, направленных на озеленение дворов | Средства городского поселения Воскресенск | Финансирование планируется по затратам на аналогичные мероприятия в предыдущем году | Всего: 5 000,0  в том числе:  2015 год - 1 000,0  2016 год - 1 000,0  2017 год - 1 000,0  2018 год - 1 000,0  2019 год - 1 000,0 |
| 2.12. Участие МКУ «Благоустройство и озеленение» в региональном конкурсе «Цветы Подмосковья» | Средства городского поселения Воскресенск | Финансирование планируется по затратам на аналогичные мероприятия в предыдущем году. | Всего: 600,0  в том числе:  2015 год - 0,0  2016 год - 150,0  2017 год - 150,0  2018 год - 150,0  2019 год - 150,0 |
| 2.13. Благоустройство территории городского поселения Воскресенск в части защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 9 850,22  в том числе:  2015 год - 1 850,22  2016 год - 2 000,0  2017 год - 2 000,0  2018 год - 2 000,0  2019 год - 2 000,0 |
| 2.14. Благоустройство территории муниципального образования Московской области в части защиты территории муниципального образования Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 149,78  в том числе:  2015 год - 149,78 |
| Средства бюджета Московской области | Запрос коммерческих предложений | Всего: 1 348,05  в том числе:  2015 год – 1 348,05 |
| 3.1. Ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок | Средства городского поселения Воскресенск | Финансирование планируется по затратам на аналогичные мероприятия в предыдущем году | Всего: 2 500,0  в том числе:  2015 год - 500,0  2016 год - 500,0  2017 год - 500,0  2018 год - 500,0  2019 год - 500,0 |
| 3.2. Установка детских игровых и спортивных площадок | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 11 000,0  в том числе:  2015 год - 3 000,0  2016 год - 2 000,0  2017 год - 2 000,0  2018 год - 2 000,0  2019 год - 2 000,0 |
| 3.3. Установка дополнительных элементов детской игровой площадки | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 3 500,0  в том числе:  2015 год - 500,0  2016 год - 600,0  2017 год - 700,0  2018 год - 800,0  2019 год - 900,0 |
| 3.4. Установка детских игровых и спортивных комплексов, дополнительных элементов детской игровой площадки | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 5 600,0  в том числе:  2015 год - 5 600,0 |
| 4.1. Монтаж и пуско-наладка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 5 500,0  в том числе:  2015 год - 2 500,0  2016 год - 1 500,0  2017 год - 500,0  2018 год - 500,0  2019 год - 500,0 |
| 4.1.1. *Монтаж и пуско-наладка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»* | Средства городского поселения Воскресенск | *Кредиторка* | Всего: 2 529,45  в том числе:  2015 год - 2 529,45 |

»

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции.

2. Начальнику отдела информационно-аналитической и организационной работы, взаимодействия с общественными организациями управления информационно-аналитической и организационной работы Москалевой Е.Е. обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления развития городской инфраструктуры городского поселения Воскресенск Баранова А.Е.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

Приложение № 1

к Программе

**Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации**

**муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Благоустройство территории на период 2015-2019 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации Программы | | | | |
| Средства бюджета  городского поселения Воскресенск | Другие  источники | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Организация и улучшение качества уличного освещения | 183 353,0 | - | Доля расходов бюджета на эксплуатацию и ремонт линий наружного освещения к общему объему расходов бюджета на благоустройство территории | % | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей уличного освещения на территории городского поселения Воскресенск | км | 164,39 | 166,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Замена неизолированного провода А25 на СИП | км | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Замена светильников ЖКУ-250 на светодиодные светильники | шт. | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Замена светильников ЖКУ-250 на ЖКУ-150 | шт. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения, включая места общего пользования, придомовые территории к многоквартирным домам. | 184 467,8 | 10 574,0 | Доля бюджета на содержание внутриквартальных проездов к общему объему расходов бюджета на благоустройство территории | % | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| Площадь внутриквартальных дорог | кв.м | 1 073,38 | 1 073,38 | 1 073,38 | 1 073,38 | 1 073,38 | 1 073,38 |
| Площадь газонов на территории общего пользования | кв.м | 176960,0 | 176965,0 | 176970 | 176975,0 | 176975 | 176975,0 |
| Площадь цветников | кв.м | 2359,5 | 3184,5 | 4094,5 | 4519,5 | 5019,5 | 5519,5 |
| Доля бюджета на озеленение к общему объему расходов бюджета на благоустройство территории | % | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Увеличение числа посетителей парков | % | 100 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 |
| 3 | Повышение уровня благоустройства и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок | 16 000,0 | - | Количество обустроенных детских игровых площадок | ед. | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
|  |  | Количество модернизированных детских площадок | ед. | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 |
|  |  | Доля модернизированных детских площадок к общему числу детских площадок | % | 13 | 18,5 | 24,2 | 29,8 | 35,4 | 40,0 |
| 4 | Обеспечение повышенных мер безопасности в местах массового скопления людей | 4500,0 | - | Количество видеокамер на территории городского поселения Воскресенск | шт. | 23 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Удельный вес обслуживаемых видеокамер от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к программе

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории на период 2015-2019гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий  программы |
| Очередной финансовый год,  2015 г. | 1-й год планового периода,  2016г. | 2-й год планового периода,  2017г. | 3-й год планового периода,  2018 г. | 4-й год планового периода,  2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1:  Обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения на территории поселения. | 2015 | Итого | 32008,7 | 35486 | 34486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Снижение удельного объема потребления электрической энергии.  Обеспечение технического состояния линий освещения в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 32008,7 | 35486 | 34486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Содержание и ремонт сетей уличного освещения | 2015 | Итого | 24 750 | 27800 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение технического состояния линий освещения в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 24 750 | 27800 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2:  Модернизация сетей уличного освещения  в т.ч. | 2015 | Итого | 3 600 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Снижение удельного объема потребления электрической энергии. |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 3 600 | 3625 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Замена провода А 25 и светильников ЖКУ-250 на СИП и светильники ЖКУ-150 | 2015 | Итого | 1788,8 | 415,25 | 415,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1788,8 | 415,25 | 415,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2 | Замена светильников, опор и проводов уличного освещения по ул.Октябрьская | 2015 | Итого | 0 | 1633,73 | 1633,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 1633,73 | 1633,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.3 | Замена неизолированного провода А25 на СИП | 2015 | Итого | 904,7 | 741,25 | 741,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 904,7 | 741,25 | 741,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.4 | Замена светильников ЖКУ-250 на светодиодные | 2015 | Итого | 305,9 | 343,14 | 343,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 305,9 | 343,14 | 343,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.5 | Совместная подвеска по существующим опорам новых присоединений | 2015 | Итого | 0 | 419,63 | 419,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 419,63 | 419,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3:  Строительство линий уличного освещения |  | Итого | 1112,5 | 3061,0 | 3061,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение технического состояния линий освещения в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1112,5 | 3061,0 | 3061,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4:  Празднично-световое оформление города |  | Итого | 929,5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 929,5 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Задача 2:  Повышение уровня благоустройства территории городского поселения, придомовые территории к многоквартирным домам |  | Итого | 0 | 40621,75 | 40621,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск, МКУ «Благоустройство и озеленение» | Повышение уровня благоустройства, комфортные условия проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 39273,7 | 39273,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1348,05 | 1348,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1:  Содержание объектов благоустройства | 2015-2019 | Итого | 16365 | 116691,3 | 21753,1 | 22306,2 | 23425 | 24598 | 24609 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение благоустройства территории в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 16365 | 116691,3 | 21753,1 | 22306,2 | 23425 | 24598 | 24609 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | в т.ч.  Приобретение автомобиля УАЗ для нужд предприятия | 2015 | Итого | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2:  Озеленение | 2015-2019 | Итого | 500 | 7800 | 1460 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение зелененными насаждениями территории поселения в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 500 | 7800 | 1460 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3:  Санитарная обрезка деревьев | 2015-2019 | Итого | 4567,7 | 15785 | 1935 | 3500 | 3500 | 3450 | 3400 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение санитарной расчистки территории (удаление сухостойных и аварийных деревьев) |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 4567,7 | 15785 | 1935 | 3500 | 3500 | 3450 | 3400 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 4:  Установка малых архитектурных форм |  | Итого | 2959 | 9530 | 1530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Повышение уровня благоустройства, комфортные условия проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2959 | 9530 | 1530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 5:  Разработка проектов по благоустройству | 2015-2019 | Итого | 0 | 2220 | 420 | 400 | 400 | 500 | 500 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня благоустройства проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 2220 | 420 | 400 | 400 | 500 | 500 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 6:  Разработка схемы уборки территории | 2015 | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня благоустройства, комфортные условия проживания граждан |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 7:  Устройство и ремонт контейнерных площадок | 2015-2019 | Итого | 1000 | 3600 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Повышение уровня благоустройства, комфортные условия проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1000 | 3600 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Мероприятие 8:  Обследование и ремонт памятников | 2015-2017 | Итого | 49,9 | 4210 | 1710 | 2000 | 500 | 0 | 0 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Повышение уровня благоустройства проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 49,9 | 4210 | 1710 | 2000 | 500 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | Мероприятие 9:  Обустройство покрытия из брусчатки на аллее Славы по пер.Зеленый | 2015 | Итого | 0 | 1485,6 | 1485,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня благоустройства, комфортные условия проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 1485,6 | 1485,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Мероприятие 10:  Обустройство территории для отдыха жителей | 2015-2019 | Итого | 0 | 16900 | 4900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Повышение уровня благоустройства, комфортные условия проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 16900 | 4900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Мероприятие 11:  Участие населения в смотре-конкурсе "Воскресенский дворик", различных конкурсах, направленных на озеленение дворов | 2015-2019 | Итого | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня благоустройства, комфортные условия проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 12:  Участие МКУ «Благоустройство и озеленение» в региональном конкурсе «Цветы Подмосковья» | 2016-2019 | Итого | 150 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 150 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.13 | Мероприятие 13:  Благоустройство территории городского поселения Воскресенск в части защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 2015-2019 | Итого | 0 | 9850,22 | 1850,22 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня комфортных условий проживания граждан |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 9850,22 | 1850,22 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.14 | Мероприятие 14:  Благоустройство территории муниципального образования Московской области в части защиты муниципального образования Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 2015 | Итого | 0 | 1497,83 | 1497,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  |
|  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 149,78 | 149,78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1348,05 | 1348,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня благоустройства и поддержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок | 2015-2019 | Итого | 3629,8 | 22600 | 9600 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 3629,8 | 22600 | 9600 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1:  Ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок | 2015-2019 | Итого | 1129,8 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1129,8 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2:  Установка детских игровых и спортивных площадок, дополнительных элементов детской игровой площадки | 2015 | Итого | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1129,8 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3:  Установка детских игровых и спортивных площадок | 2015-2019 | Итого | 1600 | 11000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1600 | 11000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 4:  Установка дополнительных элементов детской игровой площадки | 2015-2019 | Итого | 900 | 3500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 900 | 3500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Задача 4: Обеспечение повышенных мер безопасности в местах массового скопления людей | 2015-2019 | Итого | 3650 | 5500 | 2500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  | Повышение уровня обеспечения видеонаблюдением в местах массового скопления людей |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 3650 | 5500 | 2500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1:  Монтаж и пуско-наладка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 2015-2019 | Итого | 3650 | 5500 | 2500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 3650 | 5500 | 2500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | *Кредиторка Монтаж и пуско-наладка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"* | 2015 | Итого | 0 | 2529,45 | 2529,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0 | 2529,45 | 2529,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по программе | 2015-2019 | Итого | 39 288,5 | 261365,40 | 90 737,20 | 43 326,20 | 41955,00 | 42688,00 | 42 659,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 39 288,5 | 260017,35 | 89 389,15 | 43 326,20 | 41955,00 | 42688,00 | 42 659,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 1348,05 | 1348,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |