****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.10.2015 №278

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В связи с внесением изменений в нормативный правовой акт городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 (с изменениями внесенными постановлением администрации городского поселения Воскресенск от 09.02.2015 № 21; 05.05.2015 № 105; 01.06.2015 № 137; 08.07.2015 № 191; № 234 от 17.08.2015; № 266 от 21.09.2015) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 715 238,65 | 189 138,65 | 131 550,0 | 129 050,0 | 131 450,0 | 134 050,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 693 275,05 | 167 175,05 | 131 550,0 | 129 050,0 | 131 450,0 | 134 050,0 |
| Средства бюджета Московской области | 21 963,6 | 21 963,6 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Другие источники | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

»

1.2. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»:

1.2.1 таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»** читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | Итого |  | Всего:141 753,6  в том числе:  2015год-41 753,6  2016год-25 000,0  2017год-25 000,0  2018год-25 000,0  2019год-25 000,0 |
| Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего:133 000,0  в том числе:  2015год-33000,0  2016год-25 000,0  2017год-25 000,0  2018год-25 000,0  2019год-25 000,0 |
| Средства бюджета  Московской области | Локальный сметный расчет | 2015год- 8 753,6 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск | Итого |  | Всего:128 010,0  в том числе:  2015год-48 010,0  2016год-20 000,0  2017год-20 000,0  2018год-20 000,0  2019год-20 000,0 |
| Средства городского поселения Воскресенск | Локальный сметный расчет | Всего:114 800,0  в том числе:  2015год-34 800,0  2016год-20 000,0  2017год-20 000,0  2018год-20 000,0  2019год-20 000,0 |
| Средства бюджета  Московской области | Локальный сметный расчет | 2015год- 13 210,0 |

»

1.3. В разделе 7:

1.3.1 в Паспорте подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**:

1.3.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам» и позицию «Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 269763,6 | 89763,6 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 247 800,0 | 67 800,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 21 963,6 | 21 963,6 | - | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Внебюджетные источники | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

»

1.3.2 таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» нижеуказанные строки читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по  реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | Проведение конкурсных проце дур, заклю чение муни ципальных контрактов в 2015-2019 годах | Итого | 2015-2019 | 23 784,1 | 141753,6 | 41753,6 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | Управле ние развития городской инфраст руктуры отдел городско го хозяй ства администрации городско го поселе ния Воск ресенск |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | 14 593,8 | 133 000,0 | 33 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| Средства бюдже та Московской области | 2015-2019 | 8 753,6 | 8 753,6 | 8 753,6 | - | - | - | - |
| **Задача 2. Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск | Проведение конку рсных проце дур, заключение муни ципаль ных контрактов в 2015-2019 годах | Итого | 2015-2019 | 41 346 | 128 010,0 | 48 010,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Управление развития городской инфраструктуры отдел городско го хозяй ства адми нистрации городско го поселе ния Воск ресенск |  |
| Средства бюджета городского  поселения Воскресенск | 2015-2019 | 25 323,3 | 114 800,0 | 34 800,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 16 022,7 | 13 210,0 | 13 210,0 | - | - | - | - |  |
| **Итого по подпрограмме:** | | | Итого | 2015-2019 | 65 130,1 | 269 763,6 | 89 763,6 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | 39 917,1 | 247 800,0 | 67 800,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 25 213,0 | 21 9 63,6 | 21 9 63,6 | - | - | - | - |  |  |

»

2. Начальнику отдела информационно-аналитической и организационной работы, взаимодействия с общественными организациями управления информационно-аналитической и организационной работы Москалевой Е.Е. обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления развития городской инфраструктуры городского поселения Воскресенск Баранова А.Е.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков