****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2018 №08

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск

«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.12.2017 № 422/62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год»», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 14.11.2017 № 226 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 995 191,0 | 360 541,0 | 150 100,0 | 155 650,0 | 162 100,0 | 166 800,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 795 191,0 | 160 541,0 | 150 100,0 | 155 650,0 | 162 100,0 | 166 800,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 45 600,0 | 45 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2. В приложении № 1 к Программе «Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск»:

1.2.1. В паспорте подпрограммы «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск» позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 528 550,0 | 260 100,0 | 62 400,0 | 65 750,0 | 69 000,0 | 71 300,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 328 550,0 | 60 100,0 | 62 400,0 | 65 750,0 | 69 000,0 | 71 300,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 45 600,0 | 45 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2.2. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 к Программе «Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск»:

1.3.1. В паспорте подпрограммы «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск» позицию «Источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| в том числе по годам: | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 265 241,0 | 62 441,0 | 48 100,0 | 49 500,0 | 51 700,0 | 53 500,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 265 241,0 | 62 441,0 | 48 100,0 | 49 500,0 | 51 700,0 | 53 500,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.3.2. Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления - начальнику организационного отдела управления по социальной политике Москалевой Е.Е. обеспечить размещение (опубликование) постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск, в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Р.Г.Дрозденко.

Руководитель администрации

городского поселения Воскресенск В.В.Копченов

Приложение №1

к постановлению

от 24.01.2018 №08

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского поселения Воскресенск** | Итого | **446 500,0** | **245 000,0** | **46 500,0** | **49 500,0** | **52 000,0** | **53 500,0** |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 246 500,0 | 45 000,0 | 46 500,0 | 49 500,0 | 52 000,0 | 53 500,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 38 000,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Содержание и озеленение объектов благоустройства | Итого | **209 000,0** | **38 000,0** | **40 000,0** | **42 000,0** | **44 000,0** | **45 000,0** | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 209 000,0 | 38 000,0 | 40 000,0 | 42 000,0 | 44 000,0 | 45 000,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 38 000,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Обустройство территории для отдыха жителей | Итого | **228 000,0** | **205 000,0** | **5 000,0** | **5 500,0** | **6 000,0** | **6 500,0** | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 28 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 6 000,0 | 6 500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Благоустройство пешеходной зоны между ул.Новлянская и р.Москва | Итого | **200 000,00** | **200 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Разработка проекта по благоустройству | Итого | **9 500,0** | **2 000,0** | **1 500,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | **2 000,0** | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 9 500,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2*** | ***Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий*** | Итого | **82 050,0** | **15 100,0** | **15 900,0** | **16 250,0** | **17 000,0** | **17 800,0** |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 82 050,0 | 15 100,0 | 15 900,0 | 16 250,0 | 17 000,0 | 17 800,0 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск | Итого | **40 900,0** | **7 600,0** | **7 800,0** | **8 000,0** | **8 500,0** | **9 000,0** | Отдел городского хозяйства ВМР |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 40 900,0 | *7 600,0* | *7 800,0* | *8 000,0* | *8 500,0* | *9 000,0* |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 7 600,0 | *7 600,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | Итого | **37 900,0** | **7 000,0** | **7 500,0** | **7 600,0** | **7 800,0** | **8 000,0** | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 37 900,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | 7 600,0 | 7 800,0 | 8 000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Устройство и ремонт контейнерных площадок | Итого | **3 250,0** | **500,0** | **600,0** | **650,0** | **700,0** | **800,0** | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 3 250,0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 800,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | **528 550,0** | **260 100,0** | **62 400,0** | **65 750,0** | **69 000,0** | **71 300,0** |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | **328 550,0** | **60 100,0** | **62 400,0** | **65 750,0** | **69 000,0** | **71 300,0** |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | **45 600,0** | **45 600,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение №2

к постановлению

от 24.01.2018 №08

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы**  «**Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск**» | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы и вид расходных обязательств |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **Основное мероприятие 1. Создание условий для благоуствойства территории городского поселения Воскресенск** | | Итого | **30 571,0** | **10 071,0** | **4 000,0** | **5 000,0** | **5 500,0** | **6 000,0** | |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 30 571,0 | 10 071,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 6 000,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области | | Итого | **30 571,0** | **10 071,0** | **4 000,0** | **5 000,0** | **5 500,0** | **6 000,0** | | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 30 571,0 | 10 071,0 | 4 000,0 | 5 000,0 | 5 500,0 | 6 000,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Основное мероприятие 2. Устройство систем наружного освещения в городском поселении Воскресенск** | | Итого | **219 770,0** | **48 970,0** | **40 100,0** | **42 500,0** | **43 700,0** | **44 500,0** | |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 219 770,0 | 48 970,0 | 40 100,0 | 42 500,0 | 43 700,0 | 44 500,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | | Итого | **153 300,0** | **27 000,0** | **30 100,0** | **31 500,0** | **32 200,0** | **32 500,0** | | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 153 300,0 | 27 000,0 | 30 100,0 | 31 500,0 | 32 200,0 | 32 500,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Строительство и модернизация сетей уличного освещения | | Итого | **66 470,0** | **21 970,0** | **10 000,0** | **11 000,0** | **11 500,0** | **12 000,0** | | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 66 470,0 | 21 970,0 | 10 000,0 | 11 000,0 | 11 500,0 | 12 000,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Основное мероприятие 3. Формирование комфортной городской световой среды** | | Итого | **14 900,0** | **3 400,0** | **4 000,0** | **2 000,0** | **2 500,0** | **3 000,0** | |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 900,0 | 3 400,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | | Итого | **14 900,0** | **3 400,0** | **4 000,0** | **2 000,0** | **2 500,0** | **3 000,0** | | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 900,0 | 3 400,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по подпрограмме | | Итого | **265 241,0** | **62 441,0** | **48 100,0** | **49 500,0** | **51 700,0** | **53 500,0** | |  |
|  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 265 241,0 | 62 441,0 | 48 100,0 | 49 500,0 | 51 700,0 | 53 500,0 | |  |
|  | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |