****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса на территории городского

поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 25.01.2019 № 540/79 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 14.11.2017 № 227 (с изменениями от 24.01.2018 № 09, от 15.03.2018 № 38, от 16.05.2018 № 80, от 18.09.2018 № 159, от 14.11.2018 № 198, от 22.01.2019 № 07) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 977 701 ,62 | 247 509,83 | 230 357,79 | 162 698,00 | 166 628,00 | 170 508,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 835 621,62 | 144 348,83 | 191 438,79 | 162 698,00 | 166 628,00 | 170 508,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 327 836,62 | 144 348,83 | 183 487,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения* | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2. В приложении 1 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»:

1.2.1. В паспорте подпрограммы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 948 333,38 | 244 311,09 | 224 012,29 | 156 360,00 | 160 050,00 | 163 600,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 806 253,38 | 141 150,09 | 185 093,29 | 156 360,00 | 160 050,00 | 163 600,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 318 292,38 | 141 150,09 | 177 142,29 | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета Московской области | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения* | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства на территории городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»«Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и функционирование дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства на территории городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы» «Адресный перечень дорог общего пользования и элементов дорог, планируемых отремонтировать в 2018-2022гг.» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Воскресенск»:

1.3.1. В паспорте подпрограммы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 28 372,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 6 120,00 | 6 360,00 | 6 690,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 28 372,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 6 120,00 | 6 360,00 | 6 690,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 9 202,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.3.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Воскресенск»«Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Воскресенск» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2018-2022 годы»:

1.4.1. В паспорте подпрограммы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 996,00 | 266,50 | 75,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 996,00 | 266,50 | 75,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 342,00 | 266,50 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений по решению вопросов местного значения* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.4.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском поселении Воскресенск»«Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике - начальнику организационного отдела администрации городского поселения Воскресенск Москалевой Е.Е. опубликовать настоящее постановление в Воскресенской районной газете «Наше слово», за исключением приложений № 1, 2, 3, 4 и опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск (www.vosgoradmin.ru).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в Воскресенской районной газете «Наше слово» (или со дня подписания).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о руководителя администрации

городского поселения Воскресенск Р.Г. Дрозденко

Приложение №1

к постановлению

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие и функционирование дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | Итого | 674 992,40 | 116 789,00 | 153 203,40 | 132 000,00 | 135 000,00 | 138 000,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 674 992,40 | 116 789,00 | 153 203,40 | 132 000,00 | 135 000,00 | 138 000,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 269 992,40 | 116 789,00 | 153 203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог | Итого | 674 992,40 | 116 789,00 | 153 203,40 | 132 000,00 | 135 000,00 | 138 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 674 992,40 | 116 789,00 | 153 203,40 | 132 000,00 | 135 000,00 | 138 000,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 269 992,40 | 116 789,00 | 153 203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям | Итого | 35 128,68 | 6 138,68 | 6 080,00 | 7 360,00 | 7 650,00 | 7 900,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 35 128, 68 | 6 138,68 | 6 080,00 | 7 360,00 | 7 650,00 | 7 900,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 12 218, 68 | 6 138,68 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1: Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий (ямочный ремонт) | Итого | 12 250,18 | 1 960,18 | 3 580,00 | 2 160,00 | 2 250,00 | 2 300,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 12 250,18 | 1 960,18 | 3 580,00 | 2 160,00 | 2 250,00 | 2 300,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 5 540,18 | 1 960,18 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2: Расширение парковочного пространства | Итого | 9 891,00 | 2 091,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 700,00 | Отдел городского хозяйства ВМР |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 9 891,00 | 2 091,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 700,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 3: Обследование и ремонт ливневой канализации | Итого | 12 987,50 | 2 087,50 | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 12 987,50 | 2 087,50 | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 4 587,50 | 2 087,50 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 4: Разработка проекта «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства ВМР |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги | Итого | 238 212,30 | 121 383,41 | 64 728,89 | 238 212,30 | 17 400,00 | 17 700,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 96 132,30 | 18 222,41 | 25 809,89 | 96 132,30 | 17 400,00 | 17 700,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 36 081,30 | 18 222,41 | 17 858,89 | 36 081,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 142 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 142 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 1:  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | Итого | 29 827,62 | 727,62 | 10 000,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 500,00 | Отдел городского хозяйства ВМР |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 29 827,62 | 727,62 | 10 000,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 500,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 727,62 | 727,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 2:  Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства дорог (тротуары, остановки, барьерные ограждения и пр.) | Итого | 41 701,34 | 3 101,34 | 5 600,00 | 10 800,00 | 11 000,00 | 11 200,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 41 701,34 | 3 101,34 | 5 600,00 | 10 800,00 | 11 000,00 | 11 200,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 8 701,34 | 3 101,34 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 3: Локальные мероприятия, направленные на улучшение пропускной способности на автомобильных дорогах городского поселения, в том числе проектно-изыскательские работы | Итого | 19 076,34 | 8 866,45 | 10 209,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 19 076,34 | 8 866,45 | 10 209,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 19 076,34 | 8 866,45 | 10 209,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие 4: Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск, в том числе замене и установке остановочных павильонов | Итого | 149 656,00 | 108 688,00 | 40 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 7 576,00 | 5 527,00 | 2 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 7 576,00 | 5 527,00 | 2 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 948 333,38 | 244 311,09 | 224 012,29 | 156 360,00 | 160 050,00 | 163 600,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 806 253,38 | 141 150,09 | 185 093,29 | 156 360,00 | 160 050,00 | 163 600,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 318 292,38 | 141 150,09 | 177 142,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществ ление части полномочий по решению вопросов местного значения | 142 080,00 | 103 161,00 | 38 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2

к постановлению

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Адресный перечень

дорог общего пользования и элементов дорог, планируемых отремонтировать в 2018-2022гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Срок выполнения | Проектная мощность, кв м |
| ***Дороги общего пользования*** | | | |
| 1 | ул. Советская | 2018-2019 | 3 690 |
| 2 | ул.Кленовая | 2018 | 12 000 |
| 3 | ул.Боровая | 2018 | 2 100 |
| 4 | ул. Андреса | 2018 | 6 560 |
| 5 | ул.Центральная | 2018 | 12 630 |
| 6 | ул.Семиславская | 2018 | 2 700 |
| 7 | ул.Благодатная | 2018-2019 | 4 320 |
| 8 | ул.Куйбышева | 2019 | 3 048 |
| 9 | д. Маришкино, ул. Школьная | 2019 | 5 130 |
| 10 | г.Воскресенск, улица Цесиса 23 Сабурово водозаборный узел, дорога (уч.1) | 2019 | 1790,8 |
| 11 | проезд к Мосавтодору | 2019 | 4 050 |
| 12 | д. Хлопки, ул. Полевая | 2019 | 4 560 |
| 13 | улица Карла Маркса | 2019 | 11 850,5 |
| 14 | улица Железнодорожная | 2019 | 18 000 |
| 15 | пер.Тенистый | 2019 | 1 065 |
| 16 | улица Солнечная | 2019 | 3 388 |
| 17 | улица Колхозная | 2019 | 1 498 |
| 18 | улица Боровая | 2019 | 1 330 |
| ***Расширение парковочного пространства*** | | | |
| 1 | автомобильная дорога ул. Куйбышева | 2018 | 500 |
| 2 | автомобильная дорога ул. Советская | 2018 | 350 |
| 3 | автомобильная дорога ул. Западная | 2018 | 500 |
| 4 | автомобильная дорога ул. Новлянская | 2018 | 500 |
| 5 | автомобильная дорога ул. пер.1-й Школьный | 2018 | 350 |
| 6 | автомобильная дорога ул. Комсомольская | 2019 | 500 |
| 7 | автомобильная дорога ул. Энгельса | 2019 | 500 |
| 8 | Проезд МРЭО (для грузового транспорта) | 2019 | 1 500 |
| 9 | автомобильная дорога пер. Физкультурный | 2019 | 800 |
| 10 | автомобильная дорога ул. Колыберевская | 2019 | 500 |
| ***Устройство и ремонт тротуаров*** | | | |
| 1 | Проезд МРЭО (для грузового транспорта) | 2018 | 1 600 |
| 2 | ул.Боровая | 2018 | 450 |
| 3 | ул. Средняя | 2018 | 800 |
| 4 | ул. Советская | 2018 | 1 200 |
| 5 | Тротуар между ул.Победы и ул.Октябрьская (у СОШ № 4) | 2019 | 400 |

Приложение №3

к постановлению

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Основное мероприятие 1: Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети* | Итого | 28 372,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 6 120,00 | 6 360,00 | 6 690,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 28 372,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 6 120,00 | 6 360,00 | 6 690,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 9 202,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1:Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Итого | 8 274,12 | 1 134,12 | 2 860,00 | 1 400,00 | 1 430,00 | 1 450,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 8 274,12 | 1 134,12 | 2 860,00 | 1 400,00 | 1 430,00 | 1 450,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 3 994,12 | 1 134,12 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2: Обустройство дорог дорожными знаками, светофорами, искусственными неровностями, судоходная сигнализация и пр. | Итого | 19 198,12 | 1 798,12 | 3 200,00 | 4 500,00 | 4 700,00 | 5 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 19 198,12 | 1 798,12 | 3 200,00 | 4 500,00 | 4 700,00 | 5 000,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 4 998,12 | 1 798,12 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3:Обустройство дорожно-уличной сети для маломобильных групп населения | Итого | 900,00 | 0,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 900,00 | 0,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | 240,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | Итого | 28 372,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 6 120,00 | 6 360,00 | 6 690,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 28 372,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 6 120,00 | 6 360,00 | 6 690,00 |
| в том числе межбюджетные транс ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 9 202,24 | 2 932,24 | 6 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к постановлению

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 1:Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования | Итого | 996,00 | 266,50 | 75,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 996,00 | 266,50 | 75,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 342,00 | 266,50 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1:Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | Итого | 872,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | Отдел городского хозяйства ВМР |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 872,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | *Кредиторская задолженность**по* организации перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | Итого | 67,00 | 48,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 67,00 | 48,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений | 67,00 | 48,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по  подпрограмме | Итого | 996,00 | 266,50 | 75,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 996,00 | 266,50 | 75,50 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 342,00 | 266,50 | 75,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |