

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

**муниципального образования**

**«Городское поселение Воскресенск»**

**Воскресенского муниципального района**

**Московской области**

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.03.2015г. № 92/11

**Об утверждении отчета о выполнении за 2014 год Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск**

**на 2013-2015 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение Воскресенск», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» решил:

1. Утвердить отчет о выполнении за 2014 год Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского поселения Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения Воскресенск Ю.Н. Райхмана и заместителя главы администрации-начальника финансово-экономического управления администрации городского поселения Воскресенск О.В. Сайкину.

Заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Воскресенск Н.А. Фролов

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

Приложение   
к решению Совета депутатов  
городского поселения Воскресенск  
от 27.03.2015г. № 92/111

**Отчет**

**о выполнении за 2014 год Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы**

Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы утверждена решением Совета депутатов от 26.04.2013г. №471/67 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района» от 28.02.2014г №582/81 и №83/9 от 27.02.2015). В программе определены цели и задачи, способствующие формированию благоприятных условий для развития экономики городского поселения Воскресенск, обеспечивающие улучшение качества жизни населения.

В 2014 году на выполнение программных мероприятий из всех источников финансирования было предусмотрено 972,8 млн рублей, в том числе:

* средства местного бюджета – 160,1 млн рублей;
* средства федерального бюджета – 0,9 млн рублей;
* бюджета Московской области – 92,8 млн рублей;
* внебюджетные средства – 719,0 млн рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 825,9 млн рублей, в том числе:

* средства местного бюджета – 126,7 млн рублей;
* средства федерального бюджета – 0,8 млн рублей;
* бюджета Московской области – 60,8 млн рублей;
* внебюджетные средства – 637,6 млн рублей.

Таким образом, выполнение программных мероприятий, запланированных объемов финансирования было обеспечено на 84,9%.

На развитие **промышленного производства**, в рамках программных мероприятий, в 2014 году предусматривалось освоение инвестиций из внебюджетных источников в сумме 90,4 млн рублей. Фактически было освоено 70,4 млн рублей, или 77,9%.

Предприятием ООО «Фрегат» были вложены инвестиции в сумме 26,4 млн рублей на проведение капитального ремонта роторных печей и запуска линии десульфатации на участке переработки АКБ.

Предприятием ФЛ ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») в отчетном периоде средства были направлены на выполнение работ по реконструкции производственных мощностей – замена устаревшего оборудования, при этом освоено инвестиций на сумму 20 млн рублей.

Инвестиции ООО «Эрисманн» были направлены на модернизацию

оборудования на участке приготовления ПВХ-паст и ввод в эксплуатацию новой печатной машины. Общий объем инвестиций в производство составил 24,0 млн рублей и позволил в полном объеме выполнить данные программные мероприятия.

Строительство линии по переработке фосфогипса, запланированное предприятием ООО «Ресурстехнология» в отчетном периоде не выполнено. Данное мероприятие законсервировано. Причиной сложившейся ситуации является прекращение финансирования данного проекта из-за отзыва лицензии у банка «Народный кредит» (ОАО).

**На развитие жилищно-коммунальное хозяйства** в 2014 году предусмотрено выполнение работ по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем по данному разделу из всех источников финансирования был запланирован в сумме 126,0 млн рублей, из них фактическое финансирование составило 16,8 млн рублей или 13,3%.

В отчетном периоде на строительство системы водоснабжения п. Медведка и с. Воскресенское были израсходованы средства в сумме 9,2 млн рублей, в том числе из местного бюджета – 4,8 млн рублей, из бюджета Московской области – 4,4 млн рублей. Денежные средства в сумме 6,2 млн рублей были израсходованы на техническое присоединение строительной площадки к источнику электроэнергии для производства строительно-монтажных работ. Оплачены средства генподрядчику за выполненные строительно-монтажные работы насосной станции третьего подъема и 2-х ж/б резервуаров по 250 м3 в сумме 2,9 млн рублей. Завершение строительства данного объекта планируется в 2015 году.

Из внебюджетных источников предприятием ЗАО «Аквасток» были инвестированы денежные средства в сумме 680,0 тыс. рублей на проектирование скважины для обеспечения нужд перспективного строительства средней части города и водоснабжения п. Медведка, с. Воскресенское. Освоение запланированных денежных средств составило 15%.

Бурение скважины и прокладка магистрального водопровода для закольцовки ВЗУ по улице Рабочей, 139 и ВЗУ по улице Дивочкина планируются в 2015 году.

Выполнение мероприятий по замене магистрального водовода от улице Западной до ВЗУ Федино и реконструкция КНС по улице Лермонтова, д.7а запланировано на 2015 год.

В отчетном периоде из местного бюджета на выполнение программного мероприятия - строительство канализационного коллектора по улице Советской, от жилого дома №13 до жилого дома №27 было оплачено 88,8 тыс. рублей. Средства были профинансированы на инженерно-геологические изыскания и работы по разработке проектной и рабочей документации.

За счет средств ЗАО «Воскресенские тепловые сети» общий объем вложений инвестиций в объекты теплоснабжения составил 3,9 млн рублей, в том числе средства - 3,8 млн рублей направлены на проектные работы по строительству водогрейных котельных, расположенных на улице Быковского, д. 1 и улице Советской, д.7 в д. Чемодурово. Планируемая дата ввода в эксплуатацию объектов - конец 2015 года.

В отчетном периоде была проведена модернизация сетей уличного освещения по улицам Гражданской, Суворова, Гиганта и Колыберевской, металлические провода были заменены на СИП. Затраты на производство работ составили 904,7 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по разработке проектов на строительство линий уличного освещения по улицам Зелинского, Пионерской, Комсомольской, Рабочей, Новлянской, Докторова и в районе «Докторовских прудов». Финансирование работ составило 1113,1 тыс. рублей.

На празднично-световое оформление города было затрачено 952,0 тыс. рублей. Были приобретены празднично-световые консоли и установлены на опорах уличного освещения по улицам Центральная, Чапаева, Зелинского, Московская, Ломоносова и Ленинская.

**Жилье** является одним из социально-экономических благ первой необходимости. На развитие **жилищного строительства** в 2014 году программой предусматривался объем финансирования из внебюджетных источников в сумме 486,1 млн рублей. Фактически на эти цели было израсходовано 480,7 млн рублей, или 98,9%.

В отчетном году был введен в эксплуатацию 16-ти этажный жилой дом по ул. Кагана с общей площадью квартир 20295,8 кв.м (инвестор - ЗАО «ВДСК»). Фактическое финансирование этого объекта в 2014 году составило 234,1 млн рублей.

На строительство жилых домов по ул. Ломоносова (инвестор - ЗАО «ВДСК») в 2014 году вложение инвестиций составило 235,2 млн рублей. Уровень готовности данного объекта - 56%.

Для обеспечения жильем молодых семей в 2014 году программой были предусмотрены средства в объеме 16,8 млн рублей. Фактическое финансирование составило 11,4 млн рублей, или 67,8%. В 2014 году пять семей прошли конкурсный отбор, были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, четыре из которых были реализованы, одно свидетельство будет реализовано в 2015 году.

Развитие **дорожного хозяйства** в целом создает новые возможности для развития всех отраслей экономики, повышает мобильность, социальную и деловую активность населения и, как конечный результат, - улучшение качества жизни населения.

На развитие дорожного хозяйства программой было предусмотрено 65,1 млн рублей, фактически профинансировано 64,2 млн рублей, или 98,6%, в том числе:

* на ремонт автомобильных дорог общего пользования фактическое финансирование составило 23,7 млн рублей, или 100% от запланированного объема, из них 9,2 млн рублей, или 38,8% - средства дорожного фонда Московской области. Было отремонтировано муниципальных автомобильных дорог общей протяженностью 7,6 км;
* на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в отчетном периоде было предусмотрено 41,3 млн рублей. Фактический объем финансирования за 2014 год составил 40,4 млн рублей, в том числе из бюджета Московской области профинансировано 15,9 млн рублей, из бюджета городского поселения Воскресенск 24,5 млн рублей. За счет всех источников финансирования отремонтировано дворовых территорий площадью 82, 3 тыс.кв.м, в том числе:
  + проездов к дворовым территориям - 9,6 тыс.кв.м;
  + тротуаров - 8 ,3 тыс.кв.м;
  + парковочных мест – 8,3 тыс. кв.м

В разделе **«Связь»** предприятиемООО «ИТ-Телеком» на территории городского поселения Воскресенск в отчетном периоде проводились работы по замене оборудования на более современное, которое позволит обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет. При этом сумма инвестиций ООО «ИТ-Телеком» составила 179,9 тыс. рублей.

На реализацию программных мероприятий по разделу «**Оценка недвижимости**» в 2014 году было предусмотрено из средств местного бюджета 4,6 млн рублей. Фактическое финансирование за отчетный период составило 3,3 млн рублей, или 71,7%. Низкий процент освоения объясняется экономией бюджетных средств в результате закупочной деятельности.

В отчетном периоде выполнены работы по проведению инженерно-технического обследования строительных конструкций жилых зданий, проведена инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, проведена рыночная оценка стоимости и величины арендной платы нежилых помещений, выполнены кадастровые работы в части формирования 71 земельного участка.

Были поставлены на учет следующие бесхозяйные объекты:

- гидротехнические сооружения;

- скверы, расположенные на территории городского поселения Воскресенск;

- спортивная площадка по улице Зелинского;

- линия уличного освещения по улице Железнодорожной;

- водопровод по улице Спасской (от профилактория ОАО «ВМУ» до оздоровительного лагеря «Химик»);

- памятники, относящиеся к культурно-историческому наследию;

- три питьевых колодца, расположенных в селе Воскресенское (улицы Стрельцова, Воскресенская и Гагарина).

Для вовлечения в налоговый оборот было проинвентаризировано 1126 квартир в многоквартирных домах и 33 объекта капитального строительства, не облагающихся налогом.

Еще одной важной сферой деятельности муниципального образования является **благоустройство**. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни граждан.

Комплексной программой по данному разделу было предусмотрено   
70,8 млн рублей, фактически профинансировано - 67 млн рублей, или 94,6%.

В 2014 году был выполнен комплекс работ по содержанию и благоустройству кладбищ «Воскресенское», «Пятикрестовское», Чемодуровское», расположенных на территории городского поселения Воскресенск.

Проведены были следующие работы: очистка подъездных дорог от снега, опиловка и валка сухих деревьев, очистка территории от мелколесья, окос травы, уборка и вывоз мусора, завоз песка. Осуществлен ямочный ремонт покрытия подъездных дорог, подсыпка и планировка внутриквартальных проездов. На кладбище «Воскресенское» выполнены работы по установке ограждения из наборных бетонных плит, на кладбище «Пятикрестовское» установлено частичное ограждение из сетки «рабица».

В отчетном периоде на территории городского поселения Воскресенск на 15 детских площадках проведена замена отдельных элементов на новые. Установлен игровой комплекс в парке по улице Карла Маркса.

Общая сумма затрат на ремонт, содержание и установку детских игровых и спортивных площадок составила 4,1 млн рублей.

В 2014 году проводились работы по благоустройству парков. На благоустройство парка, расположенного по ул. Дзержинского, общая сумма затрат составила 20,7 млн рублей, в том числе из бюджета Московской области - 9,6 млн рублей.

Из местного бюджета, в сумме 9,5 млн рублей были профинансированы работы по проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту пруда «Докторовский» и прилегающей территории.

Третий год подряд на территории города проводился конкурс «Воскресенский дворик». Конкурс направлен на широкое привлечение жителей города к практическому участию в работе по благоустройству своих придомовых территорий. По итогам конкурса, в качестве приза, во дворы победителям были установлены детские игровые комплексы и элементы. Всего на участие населения в конкурсах по озеленению дворовых территорий из средств местного бюджета было затрачено 994,7 тыс. рублей.

В 2014 году были продолжены работы по санитарной вырубке деревьев. Выполнены работы по опиловке и валке сухих деревьев по улицам Победы, Коломенской, Московской, Ленинской и Андреса. Всего опилено 1615 деревьев, свалено 165 сухих деревьев. Общий объем фактического финансирования составил 3,9 млн рублей.

На укрепление материально-технической базы МКУ «БиО» программой было предусмотрено приобретение дорожной и коммунальной техники за счет средств бюджета городского поселения и средств Московской области на общую сумму 22,3 млн рублей. Освоенные денежные средства в сумме 21,6 млн рублей были израсходованы на приобретение следующей техники: дорожный автомобиль МКДУ 1; самосвал КАМАЗ 6520; КАМАЗ 65115; снегопогрузчик ДМ-09; трактор колесный с навесным оборудованием; 3 единицы вакуумной подметально-уборочной машины и самосвальный тракторный прицеп.

По разделу **«Потребительский рынок»** программой предусмотрены средства из внебюджетных источников в сумме 86,3 млн рублей. Фактическое финансирование по программным мероприятиям в 2014 году составило 100% от плана. Средства были вложены на строительство магазина - склада "Цветы, семена" на улице Федотовской – 0,5 млн рублей (ИП Топильский А.М) и двух торговых объектов на улицах Спартака и Советской – 85,8 млн рублей (ПО "Воскресенское РАЙПО").

Одним из важнейших показателей уровня развития поселения, которое формирует качество жизни населения, является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, молодежи и спорта.

В разделе **«Культура»** программой в 2014 году было предусмотрено финансирование в размере 22,2 млн рублей на проведение праздничных мероприятий и укрепление материально-технической базы. Фактически было профинансировано 21,1 млн рублей.

На проведение культурно-массовых мероприятий было предусмотрено 4,8 млн рублей, фактически было потрачено 4,6 млн рублей. Наиболее значимыми из них стали: музыкальные проекты «От классики до джаза», «Воскресенские вечера», «Народное творчество», новый просветительский проект для детей и молодежи «Джаз на все времена», детский игровой проект «Праздники двора», комплекс мероприятий, посвященный 60-летию МУ «Дворец культуры «Цементник» и другие.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры было предусмотрено 17,4 млн рублей. Фактически было профинансировано 16,5 млн рублей. Средства были направлены на приобретение звукового и музыкального оборудования, костюмов для творческих коллективов, компьютеров и мебели.

В сфере **молодежной политики** были предусмотрены денежные средства в объеме 1,1 млн рублей, из них профинансировано 890,5 тыс. рублей.

На проведение мероприятий в сфере молодежной политики было израсходовано 757,4 тыс. рублей. Наиболее значимые из них:  молодежные проекты «Открытка ветерану», «Богатыри земли Воскресенской», «Воскресенская Лига команд КВН», «Мастерская Деда Мороза», викторины «Вечная память павшим, вечная слава живым», интеллектуальные игры и викторины «Что? Где? Когда?» и соревнования по спортивному ориентированию «Парк приключений».

На укрепление материально-технической базы (приобретение звукового, оборудования, компьютерной техники, мебели, спортинвентаря) было всего израсходовано 133,1 тыс. рублей.

В разделе **физической культуры и спорта** было запланировано   
5,59 млн рублей, освоено 5,36 млн рублей. Выполнение программных мероприятий составило 95,9 % от планируемых показателей. При этом фактически было выделено из местного бюджета 5,2 млн рублей, из внебюджетных источников 147,4 тыс. рублей, в том числе:

- на развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений было израсходовано 3,8 млн рублей (проведение ремонта вентиляционной системы, установка пожарной сигнализации, акустической системы, закупка спортивной формы, спортинвентаря, мебели и бытовой техники);

- на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди населения было израсходовано 1,5 млн рублей. Наиболее значимыми из них стали турниры по хоккею с шайбой среди любительских команд «Тигры на льду» и по боксу на Кубок главы городского поселения Воскресенск, спартакиада среди студентов высших, средних специальных и начальных профессиональных учебных заведений, военно-спортивная игра «Защитник Отечества», проекты «Спортивный двор» в рамках летней занятости детей и молодежи, соревнования и турниры по футболу, мини-футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, джиу-джитсу, боевому самбо, шахматам и другим видам спорта.

По разделу «**Безопасность**» в 2014 году программой предусматривался объем финансирования из местного бюджета на сумму 5,0 млн рублей.

Для выполнения запланированных мероприятий были проведены два электронных аукциона и заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проекта, монтажа и пуско-наладке аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В отчетном периоде работы выполнены, фактическое финансирование составило 2,4 млн рублей.

Создание доступной среды жизнедеятельности для маломобильных категорий населения является одним из важнейших направлений деятельности в сфере их социальной адаптации.

По разделу **«Доступная среда»** предусмотрены мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями. Программой было предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в сумме 3,8 млн рублей, фактическое финансирование составило 1,8 млн рублей, или 48% от запланированного показателя.

На реализацию программных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры были выполнены работы по ремонту общественных туалетов с выделением отдельного санузла для инвалидов и маломобильных групп населения, выполнены работы по техническому обследованию здания для обеспечения доступа маломобильных групп. Общая сумма затрат по выполненным работам составила 1,6 млн рублей.

В отчетном периоде оплачено 170 тыс. рублей за выполненные работы по обследованию строительных конструкций, разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта главного входа в здание администрации для создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения и получение положительного заключения государственной экспертизы (ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»).

Для выполнения работ по капитальному ремонту главного входа здания администрации для устройства пандуса и помещений (санузлов) на 1 этаже для создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения был проведен открытый аукцион в электронной форме и по итогам процедур заключен контракт на сумму 1,864 млн рублей. В предусмотренный срок работы не выполнены, и контракт был расторгнут.

В разделе «**Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений** **в сферах культуры, физической культуры и спорта**», программой предусмотрены средства в сумме 5,5 млн рублей. В отчетном периоде предоставлена субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта с 1 мая и 1 сентября 2014 года в полном объеме от запланированных средств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | Приложение 1 к отчету о выполнении за 2014 год Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы | | |
| ***Отчет о вводных инвестиционных (коммерческих) проектах, прогнозируемых к вводу в эксплуатацию за счет внебюджетных источников на территории городского поселения Воскресенск в 2014 году*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Инвестор** | **Наименование инвестиционных проектов** | | **Срок реализации (год)** | **Проектная мощность (ед.изм.)** | | **Введено по программе в 2013-2014 годах** | | **Уровень готовности, в %** | **Примечание** |
|
|
| **1** | **ООО "Ресурстехнология"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1.1 |  | Строительство линии по пепеработке фосфогипса | | 2013 | ввод в эксплуатацию линии мощностью 20тн/час | |  | | 70% | Проект временно законсервирован |
| 2014 | увеличение мощности до 30тн/час | |  | | 0% |
| **2** | **ООО "ВОЛМА-Воскресенск"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2.1 |  | Производство перлита | | 2013 | для собственных нужд | | Введено | | 100% |  |
| 2.2 |  | Ввод в строй новой формовочной машины в цехе производства пазогребневых плит | | 2013 | увеличение производства пазогребневых плит на 49 тыс.кв.м в месяц | | Введено | | 100% |  |
| **3** | **ООО "Фрегат"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 3.1 |  | Ввод в эксплуатацию роторной печи №3 | | 2013 | увеличение объемов товарной продукции на 15 % | |  | | 60% | Ввод запланирован на 2 квартал 2015 года |
| 3.2 |  | Проектирование линии по переработки полипропилена | | 2015 | мощностью 2200 тн/год | |  | | 20% |  |
| 3.3 |  | Проведение капитального ремонта роторных печей | | 2015 | увеличение объемов товарной продукции | |  | | 60% |  |
| 3.4 |  | Запуск линии десульфатации на участке переработке АКБ | | 2015 | увеличение объемов товарной продукции | |  | | 40% |  |
| **4** | **ФЛ ОАО "Лафарж Цемент"("Воскресенскцемент")** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 4.1 |  | Реконструкция производственных мощностей | | 2015 | замена устаревшего оборудования | |  | | 80% |  |
| 4.2 |  | Реконструкция установки газоочистки вращающихся печей № 105, №106 | | 2013 | сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |  | | 100% |  |
| 4.3 |  | Реконструкция систем по снижению выбросов пыли в окружающую среду | | 2015 | сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | |  | | 10% |  |
| **5** | **ООО "Эрисманн"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 5.1 |  | Приобретение и монтаж печатной машины | | 2013 | увеличение мощностей по производству обоев на 30 % | |  | | 100% |  |
| 5.2 |  | Приобретение вспомогательного оборудования (компрессор и т.д.) для обеспечения работы новой печатной машины | | 2013 | увеличение мощностей вспомогательного оборудования для обеспечения функционирования новой печатной машины | |  | | 100% |  |
| 5.3 |  | Модернизация оборудования на участке приготовления ПВХ-паст | | 2015 | увеличение производства ПВХ- паст на 50 % | |  | | 60% |  |
| 5.4 |  | Ввод в эксплуатацию новой печатной машины | | 2014 | увеличение мощностей по производству обоев на 30 % | | Введена | | 100% |  |
| 5.5 |  | Модернизация печатных машин и вспомогательного оборудования | | 2015 | совершенствование технологии производства вспомогательных материалов и обоев | |  | | 10% |  |
| **6** | **ЗАО "ВДСК"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 6.1 |  | Модернизация основного оборудования | | 2013 | замена устаревшего оборудования | |  | | 100% |  |
| 6.2 |  | Строительство 14 этажного 168 кв. жилого дома ул. Рабочая | | 2013 | ввод объекта с общей площадью квартир 11240,4кв.м | | Введен | | 100% |  |
| 6.3 |  | Строительство 17 этажного 160 кв. жилого дома ул. Советская | | 2013 | ввод объекта с общей площадью квартир 9620,3кв.м | | Введен | | 100% |  |
| 6.4 |  | Строительство 16 этажного 413кв. жилого дома ул. Кагана | | 2014 | ввод объекта с общей площадью квартир 20295,8кв.м | | Введен | | 100% |  |
| 6.5 |  | Строительство трех 14этажных 605 кв.жилых домов ул. Ломоносова | | 2017 | ввод объекта с общей площадью квартир 30220,9 кв.м | |  | | 56% |  |
|  |  | в том числе: | |  |  | |  | |  |  |
| 6.5.1 |  | строительство 14 этажного 189кв. жилого дома | | 2015 | общая площадь квартир 9790,9 кв.м | |  | | 56% |  |
| **7** | **ООО "Изодом"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 7.1 |  | строительство 7-8-10-ти этажного 180кв. жилого дома пер Юбилейный | | 2013 | ввод объекта с общей площадью квартир 13482кв.м | | Введено | | 100% |  |
| **8** | **ООО "Ветпомощь"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 8.1 |  | Строительство ветклиники на ул. Советская | | 2015-2018 | ввод в эксплуатацию объекта общей площадью 180 кв.м. | |  | | 0% | В конце 2015 г планируют начать строительство |
| **9** | **ЗАО "ИКС 5 Недвижимость"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 9.1 |  | Строительство магазина - универсама продуктов питания и сопутствующих товаров на ул. Рабочая | | 2013 | ввод в эксплуатацию торгового объекта общей площадью 716,7 кв.м. | | Введен | | 100% |  |
| **10** | **ИП Топильский А.М.** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 10.1 |  | Строительство магазина-склад "Цветы, семена" на ул. Федотовская | | 2015 | ввод в эксплуатацию торгового объекта общей площадью 552,0кв.м. | |  | | 70% |  |
| **11** | **ПО "Воскресенское РАЙПО"** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 11.1 |  | Строительство торгового объекта ул. Спартака | | 2014 | ввод в эксплуатацию торгового объекта общей площадью 600,0кв.м | |  | | 7% | В конце 2014 года получено разрешение на строительство, ввод планируется на 2015 год |
| 11.2 |  | Строительство второй очереди торгового комплекса ул. Советская д.3б | | 2015 | ввод в эксплуатацию торгового объекта общей площадью 6000,0кв.м | |  | | 75% |  |
| **12** | **ЗАО «Воскресенские тепловые сети»** |  | |  |  | |  | |  |  |
| 12.1 |  | Строительство водогрейной котельной по ул. Советская, д.7, д. Чемодурово | | 2015 | ввод в эксплуатацию объекта проектной мощностью 8,5 Гкал/час | |  | | 20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Приложение 2 |
|  |  |  | | |  |  | |  | к отчету о выполнении за 2014 год Комплексной программы  социально-экономического развития городского поселения Воскресенск | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  | на 2013-2015 годы | | | | | | | |
| ***Выполнение программных мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск за 2014 год*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Общий объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **в том числе из средств:** | | | | | | | | | **Причина невыполнения** |
| **местного бюджета городского поселения Воскресенск** | | **федерального бюджета** | | **бюджета Московской области** | | **внебюджетных источников** | | |
| **по программе** | | **фактическое финансирование** | | | **по программе** | **фактическое финансирование** | **по программе** | **фактическое финансирование** | **по программе** | **фактическое финансирование** | **по программе** | | **фактическое финансирование** |
| ***Раздел: Промышленность*** | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **ООО "Ресурстехнология"** | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Строительство линии по переработке фосфогипса | 20000,00 | | 0,00 | | |  |  |  |  |  |  | 20000,00 | | 0,00 | Проект временно законсервирован. |
| **2** | **ООО "Фрегат"** |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта роторных печей | 7700,00 | | 7700,00 | | |  |  |  |  |  |  | 7700,00 | | 7700,00 |  |
| 2.2 | Запуск линии десульфатации на участке переработке АКБ | 18700,00 | | 18700,00 | | |  |  |  |  |  |  | 18700,00 | | 18700,00 |  |
| **3** | **ФЛ ОАО "Лафарж Цемент" ("Воскресенскцемент")** | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | Реконструкция производственных мощностей | 20000,00 | | | 20000,00 | |  |  |  |  |  |  | 20000,00 | | 20000,00 |  |
| **4** | **ООО "Эрисманн"** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1 | Модернизация оборудования на участке приготовления ПВХ-паст | 9000,00 | | | 9000,00 | |  |  |  |  |  |  | 9000,00 | | 9000,00 |  |
| 4.2 | Ввод в эксплуатацию новой печатной машины | 15000,00 | | | 15000,00 | |  |  |  |  |  |  | 15000,00 | | 15000,00 |  |
|  | **Итого по разделу:** | **90400,00** | | | **70400,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90400,00** | | **70400,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **77,9%** | | |  | |  |  |  |  |  |  | **77,9%** | |  |  |
| ***Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство*** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Водоснабжение** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Система водоснабжения п.Медведка и с.Воскресенское | 61318,00 | | | 9195,10 | | 26318,00 | 4833,90 |  |  | 35000,00 | 4361,20 |  | |  | Невыполнение подрядчиком работы по муниципальному контракту. |
| 1.2 | Проектирование и бурение скважины для обеспечения нужд перспективного строительства средней части города и водоснабжения п. Медведка, с. Воскресенское. Прокладка магистрального водопровода для закольцовки ВЗУ ул. Рабочая, 139 и ВЗУ ул. Дивочкина | 4500,00 | | | 680,00 | |  |  |  |  |  |  | 4500,00 | | 680,00 | Выполнены проектные работы. Завершение объекта планируется в 2015 году. |
| 1.3 | Замена магистрального водовода ул. Западная до ВЗУ Федино | 47,70 | | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  | 47,70 | | 0,00 | Выполнение перенесено на 2015 год. |
| **2** | **Водоотведение** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | Реконструкция КНС ул. Лермонтова, д.7а, г.Воскресенск | 10000,00 | | | 0,00 | |  |  |  |  |  |  | 10000,00 | | 0,00 | Завершение объекта планируется в 2015 году. |
| 2.2 | Строительство канализационного коллектора по ул. Советской от ж.д.№13 до ж.д.№27 (квлючая ПИР) | 88,80 | | | 88,80 | | 88,80 | 88,80 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3** | **Теплоснабжение** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | Строительство водогрейной котельной ул. Центральная мкр.Лопатинский | 900,00 | | | 92,70 | |  |  |  |  |  |  | 900,00 | | 92,70 | Завершение проектных работ планируется в 2015 году. |
| 3.2 | Строительство водогрейной котельной ул. Быковского, д. 1 | 2914,00 | | | 1586,00 | |  |  |  |  |  |  | 2914,00 | | 1586,00 | Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2015 году. |
| 3.3 | Строительство водогрейной котельной по ул. Советской, д.7, д. Чемодурово | 42965,00 | | | 2190,00 | |  |  |  |  |  |  | 42965,00 | | 2190,00 | Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2015 году. |
| **4** | **Электроснабжение** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.1 | Модернизация сетей уличного освещения | 1059,50 | | | 904,70 | | 1059,50 | 904,70 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.2 | Строительство линий уличного освещения, вкючая ПИР и экспертизу | 1238,20 | | | 1113,10 | | 1238,20 | 1113,10 |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4.3 | Празднично-световое оформление города | 975,00 | | | 952,02 | | 975,00 | 952,02 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | **126006,20** | | | **16802,42** | | **29679,50** | **7892,52** | **0,00** | **0,00** | **35000,00** | **4361,20** | **61326,70** | | **4548,70** |  |
|  | **% выполнения:** | **13,3%** | | |  | | **26,6%** |  |  |  | **12,5%** |  | **7,4%** | |  |  |
| ***Раздел: Жилище*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Строительство многоквартирных жилых домов** | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | в т.ч. |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1.** | **ЗАО "ВДСК"** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | строительство 16 этажного 413 кв. жилого дома ул. Кагана | 234087,00 | | | 234087,00 | |  |  |  |  |  |  | 234087,00 | | 234087,00 |  |
| 1.2 | строительство трех 14этажных 605 кв.жилых домов ул. Ломоносова | 235200,00 | | | 235200,00 | |  |  |  |  |  |  | 235200,00 | | 235200,00 |  |
| **2** | **Обеспечение жильем молодых семей** | 16832,29 | | | 11399,95 | | 2322,40 | 1920,40 | 938,00 | 775,56 | 2323,00 | 1920,40 | 11248,89 | | 6783,59 |  |
|  | **Всего по разделу:** | **486119,29** | | | **480686,95** | | **2322,40** | **1920,40** | **938,00** | **775,56** | **2323,00** | **1920,40** | **480535,89** | | **476070,59** |  |
|  | **% выполнения:** | **98,9%** | | |  | | **82,7%** |  | **82,7%** |  | **82,7%** |  | **99,1%** | |  |  |
| ***Раздел : Дорожное хозяйство*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1.** | **Ремонт дорог общего пользования** | 23738,42 | | | 23738,30 | | 14548,12 | 14548,00 |  |  | 9190,30 | 9190,30 |  | |  |  |
| **2.** | **Ремонт дворовых территорий** | 41352,00 | | | 40438,80 | | 25324,30 | 24495,60 |  |  | 16027,70 | 15943,20 |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | ***65090,42*** | | | ***64177,10*** | | ***39872,42*** | ***39043,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25218,00*** | ***25133,50*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |  |
|  | **% выполнения:** | ***98,6%*** | | |  | | ***97,9%*** |  |  |  | ***99,7%*** |  |  | |  |  |
| ***Раздел:Связь*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **ООО "ИТ-Телеком"** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Замена устаревшего оборудования DSL на современное | 350,00 | | | 179,88 | |  |  |  |  |  |  | 350,00 | | 179,88 |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | ***350,00*** | | | ***179,88*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***350,00*** | | ***179,88*** |  |
|  | **% выполнения:** | ***51,4%*** | | |  | |  |  |  |  |  |  | ***51,4%*** | |  |  |
| ***Раздел: Оценка недвижимости*** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности городского поселения Воскресенск** | 2175,00 | | | 1499,47 | | 2175,00 | 1499,47 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2** | **Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения Воскресенск** | 1875,00 | | | 1514,51 | | 1875,00 | 1514,51 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3** | **Определение инвентаризационной стоимости объектов недвижимости физических лиц, расположенных на территории городского поселения Воскресенск** | 505,00 | | | 242,09 | | 505,00 | 242,09 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | ***4555,00*** | | | ***3256,07*** | | ***4555,00*** | ***3256,07*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |  |
|  | **% выполнения:** | ***71,5%*** | | |  | | ***71,5%*** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Раздел: Благоустройство*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Содержание и благоустройство кладбищ** | 7396,60 | | | 6183,26 | | 7396,60 | 6183,26 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2** | **Ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок** | 1398,00 | | | 1182,70 | | 1398,00 | 1182,70 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **3** | **Установка детских игровых и спортивных площадок, дополнительных элементтов** | 2958,00 | | | 2899,10 | | 2958,00 | 2899,10 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **4** | **Разработка проектов по благоустройству** | 10000,00 | | | 9496,49 | | 10000,00 | 9496,49 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **5** | **Благоустройство парковых территорий** | 21163,00 | | | 20705,55 | | 11163,00 | 11119,82 |  |  | 10000,00 | 9585,73 |  | |  |  |
| **6** | **Санитарная обрезка, валка сухих и аварийных деревьев** | 4567,70 | | | 3945,60 | | 4567,70 | 3945,60 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **7** | **Участие населения в конкурсах по озеленению дворовых территорий** | 1000,00 | | | 994,68 | | 1000,00 | 994,68 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **8** | **Укрепление материально-технической базы МКУ "БиО"** | 22313,40 | | | 21577,04 | | 7525,50 | 7298,15 |  |  | 14787,90 | 14278,89 |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | **70796,70** | | | **66984,42** | | **46008,80** | **43119,80** | **0,00** | **0,00** | **24787,90** | **23864,62** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **94,6%** | | |  | | **93,7%** |  |  |  | **96,3%** |  |  | |  |  |
| ***Раздел: Потребительский рынок*** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **ИП Топильский А.М.** |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1 | Строительство магазина-склад "Цветы, семена" на ул. Федотовская | 500,00 | | | 500,00 | |  |  |  |  |  |  | 500,00 | | 500,00 |  |
| **2** | **ПО "Воскресенское РАЙПО"** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.1 | Строительство торгового объекта ул. Спартака | 483,00 | | | 483,00 | |  |  |  |  |  |  | 483,00 | | 483,00 |  |
| 2.2 | Строительство второй очереди Торгового Комплекса ул. Советская д.3б | 85283,00 | | | 85283,00 | |  |  |  |  |  |  | 85283,00 | | 85283,00 |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | **86266,00** | | | **86266,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86266,00** | | **86266,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **100,0%** | | |  | |  |  |  |  |  |  | **100,0%** | |  |  |
| ***Раздел: Культура*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Проведение праздничных мероприятий** | 4784,50 | | | 4609,30 | | 4784,50 | 4609,30 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2** | **Укрепление материально-технической базы** | 17446,40 | | | 16481,40 | | 17446,40 | 16481,40 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | **22230,90** | | | **21090,70** | | **22230,90** | **21090,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **94,9%** | | |  | | **94,9%** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Раздел: Молодежная политика*** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Проведение праздничных мероприятий** | 964,00 | | | 757,40 | | 964,00 | 757,40 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2** | **Укрепление материально-технической базы** | 164,40 | | | 133,10 | | 164,40 | 133,10 |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | **1128,40** | | | **890,50** | | **1128,40** | **890,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **78,9%** | | |  | | **78,9%** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Раздел: Физическая культура и спорт*** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, учреждений** | 3788,90 | | | 3784,40 | | 3788,90 | 3784,40 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **2** | **Развитие физической культуры и спорта среди населения** | 1798,90 | | | 1573,60 | | 1651,50 | 1426,20 |  |  |  |  | 147,40 | | 147,40 |  |
|  | **Всего по разделу:** | **5587,80** | | | **5358,00** | | **5440,40** | **5210,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **147,40** | | **147,40** |  |
|  | **% выполнения:** | **95,9%** | | |  | | **95,8%** |  |  |  |  |  | **100,0%** | |  |  |
| ***Раздел: Безопасность*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Разработка проекта аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город", монтаж и пуско-наладка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"** | 5000,00 | | | 2427,30 | | 5000,00 | 2427,30 |  |  |  |  |  | |  | Работы выполнены, кредиторская задолженность будет оплачена в 1 квартале 2015 года. |
|  | **Всего по разделу:** | **5000,00** | | | **2427,30** | | **5000,00** | **2427,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **48,5%** | | |  | | **48,5%** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Раздел: Доступная среда*** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **1** | **Создание безбарьерной среды** | 3780,30 | | | 1814,41 | | 3780,30 | 1814,41 |  |  |  |  |  | |  | Подрядчик не выполнил условия контракта. |
|  | **Всего по разделу:** | **3780,30** | | | **1814,41** | | **3780,30** | **1814,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **48,0%** | | |  | | **48,0%** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| ***Раздел: Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта*** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **1** | **Предоставление субсидий на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта** | 5519,90 | | | 5519,90 |  | |  |  |  | 5519,90 | 5519,90 |  | |  |  |
|  | **Всего по разделу:** | **5519,90** | | | **5519,90** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5519,90** | **5519,90** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  | **% выполнения:** | **100,0%** | | |  |  | |  |  |  | **100,0%** |  |  | |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **972830,91** | | | **825853,65** | **160018,12** | | **126665,90** | **938,00** | **775,56** | **92848,80** | **60799,62** | **719025,99** | | **637612,57** |  |
|  | **% выполнения:** | **84,9%** | | |  | **79,2%** | |  | **82,7%** |  | **65,5%** |  | **88,7%** | |  |  |