ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА  
Постановлением администрации  
городского поселения Воскресенск  
от \_\_\_\_\_\_\_\_2017года №\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

городского поселения Воскресенск

**«Формирование современной городской среды**  
**на 2018 - 2022 годы»**

**Паспорт  
муниципальной программы городского поселения Воскресенск**

**«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | Администрация городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области | | | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел развития городской инфраструктуры | | | | | |
| **Координатор муниципальной программы** | Заместитель руководителя администрации | | | | | |
| **Участники Программы** | Администрация городского поселения Воскресенск;  МКУ «Благоустройство и озеленение» | | | | | |
| **Подпрограммы Программы** | *Подпрограмма №1* «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск».  *Подпрограмма №2* «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск».  *Подпрограмма №3* «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Воскресенск». | | | | | |
| **Цель Программы** | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Воскресенск | | | | | |
| **Задачи Программы** | 1.Повышение уровня комплексного обустройства, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Воскресенск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 2.Устройство архитектурно-художественного освещения зданий включающую комплекс современных установок архитектурного освещения, обеспечивающих зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды города. 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.  4.Воспитание у жителей поселения бережного отношения к среде обитания. | | | | | |
| **Сроки и этапы реализации программы** | Программа реализуется в один этап в 2018-2022 годы. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | ВСЕГО  (тыс. руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий\_\_шт. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  \_\_\_%  Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий \_\_\_шт  Количество благоустроеных дворовых территорий\_\_\_шт.  Увеличение доли благоустроеных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий\_\_\_\_%  Количество установленных детских игровых и спортивных площадок\_\_\_шт.  Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями \_\_%,шт.  Количество приобретаемой техники для нужд благоустройства территории с использованием средств бюджета Московской области\_\_\_\_шт.  Доля самонесущего изолированного провода в общей протяженности линий уличного освещения\_\_\_\_\_%  Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения\_\_%  Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников \_\_%  Количество зданий на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветки\_\_шт.  Количество отремонтированных подъездов МКД\_\_шт. | | | | | |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города. Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. На территории городского поселения Воскресенск находятся 126 дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД), из которых около 50% требуют ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории городского поселения Воскресенск на придомовых территориях и территориях общего пользования установлены детские игровые площадки в количестве 151 шт. В связи с износом покрытий, игрового оборудования и малых архитектурных форм существует потребность в их ежегодной модернизации или ремонте в целях обеспечения безопасного и комфортного отдыха и физического развития детей.

В течение 2015 года были установлены 21 детских игровых и спортивных комплексов и модернизированы 24 существующих детских площадки.

В 2016 году были обустроены 19 новых детских игровых площадок и модернизированы 11 существующих детских площадки.

В течение 2017 года - установили 11 детских игровых комплексов и модернизировали 14 существующих детских площадок.

В рамках проведенных мероприятий были осуществлены работы по замене архитектурных форм, устройство покрытия и дорожек. Вновь устанавливаемые площадки проверяются на соответствие всем правилам безопасности.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания населения необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству города, направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для поддержания дворовых территорий и мест общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского поселения Воскресенск «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Экологическая ситуация городского поселения и самого города Воскресенск, как населенного пункта, через который проходят крупные автомобильные и железнодорожные транспортные потоки, требует улучшения, поэтому значение зеленых насаждений особенно велико для оздоровления микроклимата, снижения уровня городского шума, запыленности и загазованности воздуха в нашем городском поселении. Не все существующие на сегодняшний день в поселении зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями, часть – находится в аварийном состоянии, что требует неотложного реагирования и удаления в целях избежание чрезвычайных ситуаций и, что немаловажно в условиях массовой застройки территории площадь зеленых насаждений все время сокращается.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами и т.п.; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация городского поселения Воскресенск ежегодно обустраивает общественные территории для отдыха населения. Большое внимание уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства поселения. Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству городского поселения Воскресенск, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители.

Несмотря на принимаемые меры в городском поселении Воскресенск остаются микрорайоны с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к благоустройству конкретных микрорайонов, позволяя скоординировать деятельность всех предприятий, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Жизнь современного города невозможна без освещения. Свободное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходится на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпадает с темным временем суток, которое тем продолжительнее в осенне-зимний период.

В целях улучшения эстетического облика городского поселения Воскресенск, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов, требуется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, реконструкции и устройству новых сетей наружного освещения. В первую очередь, проведение подобных работ вызвана развитием жилищного строительства, значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности воскресенцев. Для формирования выразительного светового облика нашего городского поселения в 2017г. был разработан проект архитектурно-художественного освещения зданий включающий комплекс современных установок архитектурного освещения, обеспечивающих зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды, интеграцию в комплексную автоматизированную систему управления архитектурным освещением города. В текущем году планируется выполнить устройство архитектурно-художественного освещения 12 зданий.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по содержанию территорий общего пользования, по благоустройству жилых микрорайонов в условиях существующей застройки, позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки городского поселения Воскресенск.

Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

*Формирование и реализация мероприятий по благоустройству.*

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

*Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:*

*1) ремонт дворовых проездов;*

*2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;*

*3) установка скамеек;*

*4) установка урн.*

*Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:*

*1) оборудование детских игровых площадок;*

*2) оборудование спортивных площадок;*

*3) оборудование автомобильных парковок;*

*4) озеленение территории;*

*5) обустройство площадок для выгула домашних животных;*

*6) обустройство площадок для отдыха;*

*7) обустройство контейнерных площадок;*

*8) обустройство ограждений;*

*9) устройство архитектурно-художественного освещения зданий;*

*10) иные виды работ.*

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в таблице приложения № 4 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, ориентировочно составляет:

а) установка малых архитектурных форм:

- скамейки 6 500,00 рублей;

- урны 2 200,00 рублей;

б) ремонт асфальтового покрытия одного квадратного метра 600,00 рублей.

в) ограждения – 3000,00 руб.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, обязательно трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;

- представление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ в рамках муниципальной Программы при условии финансового и (или) трудового участия (софинансирования) установлена постановлением администрации городского поселения Воскресенск от 29.06.2017 № 124 и определяется в размере не менее 0,5 процента от общей стоимости с соответствующего вида работ.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения и утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен приложением № 4 к Программе.

Предельная стоимость мероприятий определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий, которые выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной комиссии, что отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии.

Программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного города непосредственно заинтересованную сторону - жителей города.

**2.Цели муниципальной Программы**

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в городе, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Воскресенск.

Задачи муниципальной Программы:

1. Повышение уровня комплексного обустройства, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского поселения Воскресенск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  
2. Устройство архитектурно-художественного освещения зданий включающую комплекс современных установок архитектурного освещения, обеспечивающих зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды города.  
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

4. Воспитание у жителей поселения бережного отношения к среде обитания

**3.Срок реализации программы**

Программа реализуется в период с 2018 – 2022 годы.

**4.Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной про­граммы**

Программа включает в себя три подпрограммы:

*Подпрограмма 1:* «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск» - Приложение №1 к Программе;

*Подпрограмма 2:* «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск» - Приложение №2 к Программе;

*Подпрограмма 3:* «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Воскресенск» - Приложение №3 к Программе.

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется структурным подразделением администрации городского поселения Воскресенск.

[Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=B69DC62F64B41F319F8EED8C114E70DA95E033F7A3A75049140CCB0A6FCEF6B17273AE36CBEE7EF7m9q3H) 1 " «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск" предусматривает решение задач по комплексному содержанию в надлежащем состоянии дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам и обустройство общественных территорий городского поселения Воскресенск.

[Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=B69DC62F64B41F319F8EED8C114E70DA95E033F7A3A75049140CCB0A6FCEF6B17273AE36CBEE7CFFm9q2H)2 «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск» предусматривает:

- Создание условий для благоустройства территории городского поселения Воскресенск

- Устройство систем наружного освещения в городском поселении Воскресенск

- Формирование комфортной городской световой среды.

[Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=B69DC62F64B41F319F8EED8C114E70DA95E033F7A3A75049140CCB0A6FCEF6B17273AE36CBEF78FEm9q7H) 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Воскресенск», предусматривает решение задач:

- Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД. - Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы представлена в таблице приложения № 5 к Программе.

**5.Контроль и отчетность при реализации Программы**

Контроль Программы осуществляет координатор Программы – заместитель руководителя администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области.

Заказчик Программы осуществляет мониторинг реализации Программы, представляет в установленные сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной Программы в соответствии с действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области.

Приложение №1

к Программе

городского поселения Воскресенск

«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2022 годы»

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск»**

**муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Формирование современной городской среды**  
**на 2018 - 2022 годы»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «**Комфортная городская среда** **в городском** **поселении Воскресенск»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Администрация городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы | ВСЕГО  (тыс. руб.) | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  подпрограммы | Количество благоустроенных общественных территорий\_\_шт.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  \_\_\_%.  Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий \_\_\_шт.  Количество благоустроеных дворовых территорий\_\_\_шт.  Увеличение доли благоустроеных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий\_\_\_\_%.  Количество установленных детских игровых и спортивных площадок\_\_\_шт.  Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями \_\_%, шт. | | | | | |

Приложение 1

к подпрограмме 1

«Комфортная городская среда

в городском поселении Воскресенск»

|  |
| --- |
| **Перечень мероприятий**  **подпрограммы «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск»** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **1** | **Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского поселения Воскресенск** | Итого |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Содержание и озеленение объектов благоустройства | Итого |  |  |  |  |  |  | МКУ "БиО" | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 1.2 | Обустройство территории для отдыха жителей | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел развития городской инфраструктуры, МКУ "БиО" | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 1.3 | Установка малых архитектурных форм | Итого |  |  |  |  |  |  | МКУ "БиО" | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 1.4 | Санитарная обрезка деревьев | Итого |  |  |  |  |  |  | МКУ "БиО" | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 1.5 | Разработка проекта по благоустройству | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | ***2*** | ***Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий*** | Итого |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 2.3 | Устройство металлических ограждений на детских площадках | Итого |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | 2.4 | Устройство информационных щитов на детских площадках | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 2.5 | Устройство и ремонт контейнерных площадок | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 2.6 | Проведение прочих благоустроительных работ | Итого |  |  |  |  |  |  | МКУ "БиО" | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | **Итого по муниципальной программе** | | |  |  |  |  |  |  |  | | **в том числе:** | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Средства бюджета городского поселения Воскресенск** | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Средства бюджета Московской области** | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Внебюджетные источники** | | |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 2  к подпрограмме 1  «Комфортная городская среда  в городском поселении Воскресенск»   |  | | --- | | **Планируемые результаты реализации подпрограммы**  **«Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск»** | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| Базовое значение показателя (2017г.) | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий городского поселения Воскресенск** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт |  |  | |  |  |  |  |
| 1.2 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % |  |  | |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | шт |  |  | |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроеных дворовых территорий | шт |  |  | |  |  |  |  |
| 2.2 | Увеличение доли благоустроеных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  | |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок | шт |  |  | |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %, шт |  |  | |  |  |  |  |

Приложение №3

к подпрограмме 1

«Комфортная городская среда

в городском поселении Воскресенск»

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых отремонтировать в 2018-2022годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Адрес дворовой территории*** | ***Вид работ*** | ***Площадь, кв.м*** | ***год*** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

Приложение №4

к подпрограмме 1

«Комфортная городская среда

в городском поселении Воскресенск»

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах на территории городского поселения Воскресенск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь,  кв.м | Год выполнения работ |
| 1 | г.Воскресенск, ул.Быковского |  |  |
| 2 | г.Воскресенск, ул.Энгельса |  |  |
| 3 | г.Воскресенск, ул.Зелинского | 6832 |  |
| 4 | г.Воскресенск, ул.К.Маркса |  |  |
| 5 | г.Воскресенск, ул.Московская |  |  |
| 6 | г.Воскресенск, ул.Пушкина |  |  |
| 7 | г.Воскресенск, ул.Зелинского | 739 |  |
| 8 | г.Воскресенск, ул.Новлянская (Березовая роща) |  |  |
| 9 | г.Воскресенск, ул.Зелинского | 7858 |  |
| 10 | г.Воскресенск, ул.Ломоносова (Агитплощадка) |  |  |
| 11 | г.Воскресенск, ул.Андреса | 6951 |  |
| 12 | г.Воскресенск, ул.Андреса (Вишневый сад) |  |  |
| 13 | г.Воскресенск, бульв.50 лет Ленинского комсомола |  |  |
| 14 | г.Воскресенск, ул.Цесиса, 17 |  |  |
| 15 | г.Воскресенск, ул.Пионерская (Вечный огонь) |  |  |
| 16 | г.Воскресенск, пл.Ленина, (памятник) |  |  |
| 17 | г.Воскресенск, ул.Колина (вдоль дороги) |  |  |
| 18 | г.Воскресенск, ул.Советская, 4-в |  |  |
| 19 | г.Воскресенск, ул.Ленинская, 17 |  |  |
| 20 | г.Воскресенск, ул.Дзержинского (парк) |  |  |
| 21 | г. Воскресенск, ул.Кагана ( памятные знаки) |  |  |
| 22 | г. Воскресенск, Аллея Славы , ул.Центральная |  |  |
| 23 | г. Воскресенск, Озеро Светлое, ул.Светлая |  |  |
| 24 | г. Воскресенск, Сквер, ул.Маркина |  |  |
| 25 | г. Воскресенск, Сквер ул.Андреса, д.2а |  |  |
| 26 | г. Воскресенск, территория у д.17 ул.Менделеева |  |  |
| 27 | г. Воскресенск, прилегающая территория к Докторовским прудам |  |  |
| 28 | г. Воскресенск, территория между домами Московскаяд.8 и д.16 ул.Московская |  |  |
| 29 | г. Воскресенск, территория вдоль дороги ул. Московская вблизи дома № 21 |  |  |
| 30 | г. Воскресенск, ул.Колыберевская вдоль дороги напротив платформы Москворецкая |  |  |
| 31 | г. Воскресенск, ул.Калинина территория у скотопрогона |  |  |
| 32 | г. Воскресенск, территория ул.Карла Маркса у д.14 |  |  |
| 33 | г. Воскресенск, ул.Кагана у школы №7, за остановкой |  |  |
| 34 | г. Воскресенск, ул.Спартака напротив дома 50/2 ул.Калинина |  |  |
| 35 | г. Воскресенск, ул.Октябрьская у д.16 |  |  |
| 36 | г. Воскресенск, ул.Октябрьская между домами 16 и 14 |  |  |

Приложение №2

к Программе

городского поселения Воскресенск

«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2022 годы»

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск»**

**муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Формирование современной городской среды**  
**на 2018 - 2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Администрация городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Всего (тыс. рублей) | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  подпрограммы | Количество приобретаемой техники для нужд благоустройства территории с использованием средств бюджета Московской области\_\_\_\_шт.  Доля самонесущего изолированного провода в общей протяженности линий уличного освещения\_\_\_\_\_%.  Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения\_\_%.  Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников \_\_%.  Количество зданий на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветки\_\_шт. | | | | | |

Приложение №1

к подпрограмме 2

«Благоустройство территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в городском поселении Воскресенск»   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Перечень мероприятий подпрограммы**  «**Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск**» | | | | | | | | | № п/п | Наименование мероприятия | | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы и вид расходных обязательств | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 1. | **Основное мероприятие 1. Создание условий для благоуствойства территории городского поселения Воскресенск** | | Итого |  |  |  |  |  |  | |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | 1.2. | Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области | | Итого |  |  |  |  |  |  | | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | 2. | **Основное мероприятие 2. Устройство систем наружного освещения в городском поселении Воскресенск** | | Итого |  |  |  |  |  |  | |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | 1.1. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | | Итого |  |  |  |  |  |  | |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |  | | 2.1 | Модернизация сетей уличного освещения (замена опор, светильников, провода) | | Итого |  |  |  |  |  |  | | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | 2.2 | Строительство линий уличного освещения | | Итого |  |  |  |  |  |  | | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | 3 | **Основное мероприятие 3. Формирование комфортной городской световой среды** | | Итого |  |  |  |  |  |  | |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | 3.1 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | | Итого |  |  |  |  |  |  | | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | 3.2 | Празднично-световое оформление улиц | | Итого |  |  |  |  |  |  | | Отдел развития городской инфраструктуры | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого по муниципальной программе: | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | в т.ч. | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | Средства бюджета Московской области | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | Внебюджетные источники | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |

Приложение №2

к подпрограмме 2

«Благоустройство территорий»

в городском поселении Воскресенск»

|  |
| --- |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы**  «**Благоустройство территорий в городском поселении Воскресенск**» |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | Базовое значение показателя (2017г.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | **Основное мероприятия 1. Создание условий для благоуствойства территории городского поселения Воскресенск** | | | | | | | | | | 1.1 | Количество приобретаемой техники для нужд благоустройства территории с использованием средств бюджета Московской области | шт |  |  |  |  |  |  | | **Основное мероприятие 2. Устройство систем наружного освещения в городском поселении Воскресенск** | | | | | | | | | | 2.1 | Доля самонесущего изолированного провода в общей протяженности линий уличного освещения | % |  |  |  |  |  |  | | 2.2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % |  |  |  |  |  |  | | 2.3 | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % |  |  |  |  |  |  | | 2.4 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высоэффективных светильников | % |  |  |  |  |  |  | | **Основное мероприятие 3. Формирование комфортной городской световой среды** | | | | | | | | | | 3.1 | Количество зданий, на которых проведены мероприятия по оснащению архитектурно-художественной подсветки | шт |  |  |  |  |  |  | |

Приложение №3

к Программе

городского поселения Воскресенск

«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2022 годы»

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского поселения Воскресенск» муниципальной программы городского поселения Воскресенск**

**«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»**

**ПАСПОРТ подпрограммы**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов**

**городского поселения Воскресенск»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Администрация городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Всего (тыс. рублей) | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  подпрограммы | Количество отремонтированных подъездов МКД\_\_шт. | | | | | |

Приложение №1

к подпрограмме 3

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Воскресенск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Перечень мероприятий подпрограммы**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов**  **городского поселения Воскресенск»** | | | | | | | | | | | | № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы и вид расходных обязательств | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1. | **Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД** | Итого |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 1.2. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел развития городской инфраструктуры, Администрация Воскресенского муниципального района Московской област | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | 2 | **Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД** | Итого |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | Взнос на капитальный ремонт общего имущество многоквартирных домов за помещение, которые находятся в муниципальной собственности | Итого |  |  |  |  |  |  | Финансово-экономическое управление | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого по муниципальной программе: | | |  |  |  |  |  |  |  | | в т.ч. | | |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | |  |  |  |  |  |  |  | | Средства бюджета Московской области | | |  |  |  |  |  |  |  | | Внебюджетные источники | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |

Приложение №2

к подпрограмме 3

«Создание условий для обеспечения комфортного

проживания жителей многоквартирных домов

городского поселения Воскресенск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов**  **городского поселения Воскресенск»** | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчётный базовый период/ | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Базовое значение показателя (2017г.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Основное мероприятия 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД** | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | шт |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Программе городского поселения Воскресенск

«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Эскиз товара (изделия)** | **Технические характеристики** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | с-1.24.jpg | Скамья парковая  высота не менее 500мм  длина не более 2000 мм  ширина не менее 500мм  Сиденье выполнено древесины хвойных пород сосны\ели |
| 2. | У-1.1.jpg | Урна металлическая, состоит:  из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра.  На дне ведра должны быть отверстия для стока дождевой воды.  Высота не менее 700 мм, не более 950 мм  V не менее 30литров, не более 50 литров. |
| 3. | http://www.zabava-sport.ru/shop/products_pictures/o-2-762-S.jpg | Металлическое ограждение состоит:  - столб профильная труба (сталь 3СП) размером: 40х40,  - каркас- профиль металлический (сталь2ПС) размером: 20х20 мм.,  - наполнение- профиль металлический (сталь2ПС) размером: 20х20 мм.  Размер секции:  Высота не менее 500 мм; длина 2000 мм. |

Приложение №5

к Программе городского поселения Воскресенск

«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2022 годы»

**Методика расчета значений показателей**

**эффективности реализации Программы**

**«Формирование современной городской среды  
на 2018 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, характеризующего достижение цели | Ед.изм. | Алгоритм расчета значений целевого показателя |
| 1 | Количество и доля благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), единица, в том числе:  - зоны отдыха;  - набережные; - скверы; -пешеходные зоны и территории. | ед. | Значение показателя определяется как количество обустроенных общественных территорий городского поселения Воскресенск по итогам реализации мероприятий за отчетный период |
| 2 | Доля комплексно благоустроенных дворовых территорий | % | Значение показателя определяется по следующей формуле: |
|  |
| где: |
| Одm - обеспеченность дворовыми территориями (%); |
| Кбm - количество благоустроенных территорий в базовом значении показателя; |
| n - расчетный год; |
| ai - количество благоустроенных дворовых территории в i-том году; |
| Кобm - количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| 3 | Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий | ед. | Значение показателя определяется как общее количество обустроенных детских игровых площадок на территории городского поселения Воскресенск по итогам реализации мероприятий за отчетный период и планируемого объема выполнения работ в предстоящем периоде |