|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению  от\_\_\_12.07.2018\_\_№131 |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления администрации городского поселении Воскресенск на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие программы | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия программы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Основное мероприятие 1:**  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск | Итого | 6 800 | 850 | 1 750 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 6 800 | 850 | 1 750 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 1:**  Приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники, обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности администрации городского поселения Воскресенск, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | Итого: | 6 800 | 850 | 1 750 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 6 800 | 850 | 1 750 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2:**  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск | Итого | 1 050 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 1 050 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 1:**  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности администрации городского поселения Воскресенск (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | Итого: | 900 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 900 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Мероприятие 2:**  Подключение администрации городского поселения Воскресенск к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд администрации и обеспечения совместной работы в ней | Итого: | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3:**  Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых администрацией городского поселения Воскресенск | Итого: | 1 680 | 490 | 290 | 300 | 300 | 300 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 1 680 | 490 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | **Мероприятие 1:**  Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых администрацией городского поселения Воскресенск | Итого: | 1 680 | 490 | 290 | 300 | 300 | 300 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 1 680 | 490 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **Основное мероприятие 4:**  Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей администрации городского поселения Воскресенск | Итого: | 1 395 | 405 | 210 | 260 | 260 | 260 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 1 395 | 405 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | **Мероприятие 1:**  Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности администрации городского поселения Воскресенск | Итого: | 1 200 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 1 200 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | **Мероприятие 2:**  Софинансирование расходов, связанных с предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной  инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Итого: | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по программе** | **Итого:** | **10 925** | **1 895** | **2 400** | **2 210** | **2 210** | **2 210** | Сектор по безопасности и информационным технологиям |
| Средства городского поселения Воскресенск | 10 925 | 1 895 | 2 400 | 2 210 | 2 210 | 2 210 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |