Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения Воскресенск

от ________________  № ___

## П О Р Я Д О К

## производства земляных работ и выдачи ордеров (разрешений) на проведение земляных работ на территории городского поселения Воскресенск

## Воскресенского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок производства земляных работ и выдачи ордеров (разрешений) на проведение земляных работ на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района  (далее – Порядок) разработан на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»; Законом Московской области № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области», Постановлением Правительства Московской области от 04.08.2005 № 533/25 «О порядке уведомления о выданных разрешениях на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов, размещение средств наружной рекламы в Московской области», Распоряжением Госадмтехнадзора Московской области от 12.08.2005 № 1- р «Об утверждении формы уведомления о выданном разрешении (ордере) на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов, размещение средств наружной рекламы в Московской области».

1.2. Действие Порядка не распространяется на отношения в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также реставрации объектов культурного наследия. Выполнение настоящего Порядка обязательно для всех юридических и физических лиц ведущих на территории городского поселения Воскресенск (независимо от права владения, использования или аренды земельных участков):

а) строительство, реконструкцию либо ремонт объектов всех видов,,,подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций; проведение инженерно-геологических изысканий и благоустройство территории, в случае, когда для этого не требуется получение разрешения на строительство;

б) согласование проектной документации на производство земляных работ;

в) контроль и надзор за производством земляных работ.

1.3. Производство земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную, должно производиться только после получения соответствующего ордера (разрешения) на проведение работ.

1.4. Администрация городского поселения Воскресенск поручает отделу развития городской инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск (далее – отдел развития городской инфраструктуры) рассмотрение заявлений с документами и проектными материалами, подготовку ордеров (разрешений) на проведение работ.

1.5. Оформление ордеров (разрешений) производится в отделе развития городской инфраструктуры в двух экземплярах. Один экземпляр ордера (разрешения) выдается заявителю, второй экземпляр подшивается в учетное дело.

1.6. Ордер  выдаётся заявителю на срок не более двух месяцев. Срок действия ордера может быть продлён в соответствии с настоящим Порядком.

Ордер  действителен на указанный в нем вид, объем, срок и место проведения работ.

1.7. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и определения:

а) земляные работы – работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см;

б) ордер на право производства земляных работ (разрешение на проведение аварийно-восстановительных работ) – документ, разрешающий производство земляных работ (аварийно-восстановительных работ) на территории городского поселения Воскресенск;

в) аварийная ситуация – ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надёжности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) города, микрорайона, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений.

2. Порядок оформления и  выдачи ордера на право производства земляных работ

2.1. До начала производства земляных работ заявитель должен получить ордер на право производства земляных работ в отделе развития городской инфраструктуры администрации  городского поселения Воскресенск.

2.2. Для получения ордера заявитель представляет в отдел развития городской инфраструктуры следующие документы и материалы:

2.2.1. Заявление о выдаче (продлении) ордера на право производства земляных работ (далее - заявление) (Приложение № 1).

2.2.2. Разрешение на размещение объекта (в случае вновь возводимых объектов).

2.2.3. Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (если таковая требуется в соответствии с законодательством).

2.2.4. Разрешение на вырубку зелёных насаждений (на участках, имеющих зеленые насаждения).

2.2.5. Приказ о назначении лица, ответственного за производство земляных работ с указанием адреса проживания и номера контактного телефона (для юридических лиц).

2.2.6. График производства земляных работ.

2.2.7. Схему организации движения и ограждения мест производства работ (в случае ограничения движения транспортных, пешеходных, велосипедных потоков на период производства земляных работ).

2.2.8. Проектную документацию на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт подземных (наземных) коммуникаций, объектов; либо в случае ремонта подземных (наземных) коммуникаций, сооружений - схему проведения земляных работ, согласованные с владельцами линейных объектов о начале производства работ в их охранных зонах, а также землепользователями, на территории которых будут осуществляться земляные работы.

2.2.9. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.2.10. Копию договора на восстановление нарушенного благоустройства с организацией, имеющей право выполнять данный вид работ.

2.2.12. Копию правоустанавливающих документов на земельный участок (при необходимости).

2.3. Отдел развития городской инфраструктуры:

2.3.1. в течение семи дней после получения указанных документов подготавливает и выдаёт производителю работ оформленный ордер на право производства земляных работ (приложение 3). Ордер подписывает начальник отдела развития городской инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск либо лицо, его замещающее;

2.3.2. уведомляет территориальный отдел государственного административно-технического надзора Московской области о выдаче ордера для осуществления надзора за сроками и порядком проведения работ в десятидневный срок с момента принятия соответствующего решения;

2.3.3. ведёт реестр выданных ордеров.

2.4. При невыполнении работ в установленный срок действие ордера подлежит продлению. Продление производится не менее чем за 3 дня до истечения указанного в ордере срока окончания работ.

Продление ордера осуществляется по предоставлению заявителем заявления (приложение 1) , ранее выданного ордера и уточненного графика производства работ.

2.5. После выполнения всех работ, включая восстановление благоустройства, озеленения и дорожного покрытия, ордер, выданный на их выполнение, должен быть закрыт. Закрытие производится специалистом отдела развития городской инфраструктуры по акту о принятии благоустройства после проведения земляных работ (приложение 5).

2.6. Администрация  городского поселения Воскресенск может отказать заявителю в выдаче ордера или перенести сроки выполнения земляных работ на другой период времени в случаях:

1) непредставление документов, указанных в пункте 2.2;

2) представление заявителем неверных и (или) неполных сведений в документах;

3) отсутствие необходимых согласований в проектной документации;

4) несоответствие предоставленных документов, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, либо Порядка;

5) обращение за получением ордера (разрешения) ненадлежащего лица, либо в ненадлежащий орган.

2.7. Отказ администрации городского поселения Воскресенск в выдаче ордера на право производства земляных работ или перенос сроков их выполнения на другой период времени оформляется письменно и может быть обжалован заявителем в установленном законодательством порядке.

3. Порядок выдачи разрешений на проведение аварийно-восстановительных работ

3.1. При возникновении аварийной ситуации на инженерных подземных (наземных) коммуникациях, сетях в процессе их эксплуатации или по производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, а также вследствие проектных недоработок и воздействия внешних случайных факторов, приведшем к нарушениям их нормального функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, владелец, либо организация, эксплуатирующая указанные инженерные коммуникации, должны немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

3.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация должна вызывать на место производства работ представителей организаций, имеющих смежные с местом аварии подземные сети, а также известить об аварии единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Воскресенского муниципального района, отдел развития городской инфраструктуры и организации, имеющие смежные с местом аварии территории. В случае ограничения (закрытия) проезда автотранспорта необходимо уведомить об аварии отдел ГИБДД УМВД России по Воскресенскому району.

3.3. После получения телефонограммы (уведомления) об аварии организации, имеющие смежные с местом аварии инженерные коммуникации, обязаны немедленно направить на место аварии своих представителей с исполнительными чертежами, в которых должно быть указано расположение подведомственных им инженерных коммуникаций на местности.

3.4. Ликвидация аварии на инженерных коммуникациях должна проводиться специализированной организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к производству данного вида работ.

3.5. Разрешение на проведение аварийно-восстановительных работ оформляется в 3-х дневный срок.

3.6. Для получения разрешения заявитель представляет в отдел развития городской инфраструктуры следующие документы и материалы:

3.6.1. Заявление о выдаче разрешения на проведение аварийно-восстановительных работ (далее - заявление) (Приложение № 2).

3.6.2. Копию телефонограммы об аварии в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Воскресенского района.

3.6.3. Схему участка работ (выкопировку из исполнительной документации на инженерные коммуникации и сети) согласованную с владельцами линейных объектов, имеющими смежные с местом аварии инженерные коммуникации, а также с правообладателем земельного участка, на котором производится аварийное вскрытие.

3.6.4. Обязательство о восстановлении нарушенного дорожного покрытия.

3.7. Отдел развития городской инфраструктуры:

3.7.1. рассматривает заявление с документами,  подготавливает и выдаёт разрешение на проведение аварийно-восстановительных работ (приложение 4). Разрешение подписывает начальник отдела развития городской инфраструктуры администрации городского поселения Воскресенск либо лицо, его замещающее;

3.7.2. уведомляет территориальный отдел государственного административно-технического надзора Московской области о выдаче разрешения для осуществления надзора за сроками и порядком проведения работ в десятидневный срок с момента принятия соответствующего решения;

3.7.3. ведёт реестр выданных разрешений.

3.8. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных коммуникациях должна составлять не более трёх суток в летний период с 01 апреля и пяти суток в зимний период с 01 ноября.

3.9. Восстановленную после завершения работ территорию принимает специалист отдела развития городской инфраструктуры по акту о принятии благоустройства после проведения земляных работ (приложение 5).

.

4. Требования при производстве земляных работ

4.1. Проведение любых видов земляных работ без ордера (разрешения) запрещается, за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в соответствии с федеральным законодательством.

Проведение земляных работ по просроченным ордерам (разрешениям) признается самовольным проведением земляных работ.

Ордер (разрешение) на проведения земляных работ должно быть всегда на месте производства работ для предъявления контрольным и надзорным органам.

4.2. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов древних зданий и сооружений, археологических древностей палеонтологических объектов и других предметов, которые могут представлять исторический или научный интерес, работы следует приостановить и вызвать на место представителей органов охраны памятников истории и культуры Министерства культуры Московской области.

4.3. До начала проведения земляных работ необходимо вызвать на место работ представителей эксплуатационных служб, которые уточняют положение своих коммуникаций, сетей, сооружений на местности и фиксируют в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению организацией, производящей земляные работы.

В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций составляется акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

4.4. Место проведения работ должно быть огорожено металлическим ограждением, сеткой либо сигнальными лентами, предотвращающим попаданием посторонних лиц в зону производства земляных работ.

Если работы ведутся в пределах проезжей части, устанавливаются дорожные знаки. На углах ограждения выставляются сигнальные фонари с красным светом, в вечернее и ночное время место разрытия  должно освещаться.

На ограждении должны быть размещены информационные таблички с наименованием организации, проводящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица,  номером телефона организации.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи устанавливаются мостики на расстоянии не менее 200 метров друг от друга.

Во избежание аварии транспорта или несчастного случая при засыпке траншеи и котлованов на проезжей части запрещается снимать ограждения до восстановления асфальта или твердого основания под покрытие.

4.5. При производстве работ, связанных с разработкой грунта на территории существующей застройки, необходимо обеспечить проезд специального автотранспорта и проход к домам путём устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с землепользователем.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт немедленно вывозится. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится в специально отведенное место.

Бордюр  разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

4.6. На месте проведения работ необходимо установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора. Содержание мест производства земляных работ, а также уборку прилегающей территории на расстоянии не менее 5 метров осуществляет производитель работ.

4.7. Траншея под проезжей частью и тротуарами засыпается песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения  или иных нарушениях правил производства земляных работ специалистами  отдела благоустройства составляется акт для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

4.8. В случае, когда при строительстве (реконструкции) или ремонте инженерных коммуникаций, возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.

4.9. При производстве работ запрещается:

а) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;

г) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных границ;

д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

е) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта;

ж) складировать материалы и конструкции на газонах, трассах действующих подземных коммуникаций и в охранных зонах линий электропередач;

з) открывать крышки люков камер и колодцев без разрешений соответствующих эксплуатирующих организаций;

и) засыпать грунтом крышки и решетки люков колодцев и камер, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения (без устройства короба вокруг ствола).

5. Аннулирование ордера на право производство земляных работ

5.1. В случае отказа производителя работ от выполнения земляных работ в установленные сроки, выданный ордер подлежит аннулированию.

5.2. Критерием принятия решения является поступление в отдел развития городской инфраструктуры письменного обращения в произвольной форме об аннулировании ордера.

5.3. Экземпляр ордера передается в отдел развития городской инфраструктуры для аннулирования.

5.4. Отдел развития городской инфрастуктуры исключает данный ордер из реестра выданных ордеров.

## 6. Производство благоустройства территории

6.1. После завершения земляных работ (аварийного вскрытия земельного участка), организация, производившая работы, обязана выполнить комплексное восстановление благоустройства, нарушенного в процессе выполнения работ, в т.ч. технических средств организации дорожного движения, в срок, указанный в графике, за счет собственных средств.

6.2. Восстановление благоустройства включает в себя:

- обратную засыпку траншеи (котлована);

- уплотнение грунта засыпки до требуемой плотности;

- очистку работ от строительного мусора;

- вертикальная планировка грунта с подсыпкой плодородного слоя;

- восстановление дорожного покрытия и бортового камня;

- восстановление элементов озеленения (кроме деревьев и кустарников, попадающих в зону отчуждения инженерных сетей и коммуникаций).

Засыпка траншеи (котлованов) на проездах с усовершенствованным покрытием должна производиться под техническим надзором представителей дорожных служб, которые должны быть вызваны телефонограммой до начала засыпки.

6.3. Срок восстановления благоустройства при проведении аварийного вскрытия земельного участка по разрешению устанавливается от двух до трех суток в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов.

6.4. Восстановление дорожного основания, асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории осуществляет производитель работ или специализированная организация на договорных условиях.

7. Закрытие ордера (разрешения)

7.1. Для закрытия ордера (разрешения) исполнитель работ не менее чем за 2 дня до окончания срока действия ордера (разрешения) письменно извещает администрацию  городского поселения Воскресенск о выполнении земляных работ и восстановлении нарушенного благоустройства территории, указанного в особых условиях (ордера) разрешения.

7.2. После выполнения всех работ, включая благоустройство территории, ордер (разрешение) подлежит закрытию. Закрытие осуществляется с выездом специалиста отдела развития городской инфраструктуры на место проведения земляных работ.

7.3. В случае невыполнения исполнителем работ особых условий, указанных в ордере, по решению администрации городского поселения Воскресенск ордер  продлевается на срок, необходимый для выполнения данных условий.

7.4. Восстановленная территория принимается по акту о принятии благоустройства после проведения земляных работ (Приложение 5).

7.5. Для закрытия ордера (разрешения) после окончания работ в отдел благоустройства предоставляются следующие документы:

- оригинал ордера (разрешения);

- акт о принятии  благоустройства после проведения земляных работ;

- справка о передаче исполнительных документов, выданная управлением архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района (при выполнении работ по прокладке новых инженерных сетей (коммуникаций)).

7.6. Закрытие ордера (разрешения) осуществляется подписью специалиста отдела развития городской инфраструктуры в грифе «Разрешение закрыто» и заверяется печатью администрации городского поселения Воскресенск.

7.7. Организации, получившие ордер (разрешение) на проведение земляных работ  обязаны в течение двух лет за свой счёт устранять провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где проводились земляные работы, в течение суток.

8. Оформление исполнительной документации

8.1. На все вновь построенные подземные инженерные коммуникации и сети производитель работ в процессе строительства, до обратной засыпки, составляет исполнительные чертежи.

8.2. Исполнительный чертёж расположения инженерных подземных сетей и коммуникаций должен содержать действительные значения привязок и отметок их характерных точек относительно пунктов геодезической опорной сети.

8.3. На исполнительный чертеж наносится вновь построенная сеть (сооружение) с указанием данных геодезических измерений и привязок, а также все существующие сети и сооружения, вскрытые при проведении работ.

При перекладке сетей на исполнительном чертеже отмечаются участки старых сетей, изъятых из земли или оставленных в земле, с указанием места и способа их отключения.

8.4. Производитель работ представляет в управление архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района исполнительную съёмку масштаба 1:500 в электронном и бумажном видах, чертежи продольных профилей и каталогов координат подземных коммуникаций.

8.5. Управление архитектуры и градостроительства принимает исполнительную документацию и выдаёт справку о передаче данных документов в управление.

8.6. Исполнительная съёмка построенных подземных инженерных коммуникаций и сооружений может быть выполнена по заказу заказчика организацией, имеющей допуск саморегулируемой организации  на выполнение геодезических работ.

8.7. Экземпляры копий документации на подземные инженерные коммуникации со штампом о приёмке хранятся у заказчика, эксплуатирующей организации и в управлении архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района.

9. Ответственность за нарушение настоящего  Порядка

9.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требования настоящего Порядка, независимо от подчиненности и форм собственности, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими законодательными актами Российской Федерации и Московской области.

9.2. Юридические и физические лица, осуществляющие инженерно-геологические и земляные работы без свидетельства саморегулируемой организации о допуске к производству работ несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Должностные лица и граждане, допустившие нарушения в части восстановления дорожного покрытия, благоустройства территории и несоблюдения сроков производства земляных работ, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае выявления факта грубого нарушения положений настоящего Порядка, нанесшего значительный материальный ущерб городскому поселению Воскресенск, материалы на должностных лиц предприятий или организаций, независимо от форм собственности, могут быть переданы в органы прокуратуры в установленном законодательством порядке.

9.5. В соответствии с действующим законодательством юридические, физические и должностные лица, виновные в нанесении материального ущерба при производстве земляных работ, обязаны возместить причиненный ущерб.

Приложение № 1

к  Порядку

от ____________№ ___

Руководителю администрации

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

____________________________

(Ф.И.О)

от кого: _____________________________________

(наименование юридического лица/ФИО

физического лица

_____________________________________

планирующего осуществлять земляные (аварийные) работы;

_____________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;

_____________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;

_____________________________________

Ф.И.О. представителя, действующего

по доверенности)

_____________________________________

(реквизиты доверенности)

Заявление
о выдаче (продлении) ордера на право производства земляных работ

Прошу выдать (продлить) ордер на право производства земляных работ на объекте

(наименование объекта)

по адресу:

(город, район, улица, номер участка)

Дополнительно информируем:

Финансирование работ будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

______________________________________________________________________________________

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии

| с договором от | “ |  | ” |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование организации, ИНН,

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

| Производителем работ приказом |  | от “ |  | ” |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

назначен

(должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                          имеющий 		         специальное образование и стаж работы в строительстве

(высшее, среднее)

лет.

Комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории и дорожных покрытий после проведения земляных работ гарантирую.

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

М.П.

Приложение:

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:

	посредством личного обращения в ______________________________________(наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего услугу);

	в форме электронного документа;

	в форме документа на бумажном носителе;

	почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);

	отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);

	посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);

	посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);

	посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

Приложение № 2

к Порядку

от ___________  № ___

Руководителю администрации

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

Московской области

____________________________

(Ф.И.О)

от кого: _____________________________________

(наименование юридического лица/ФИО

физического лица

_____________________________________

планирующего осуществлять земляные (аварийные) работы;

_____________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;

_____________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;

_____________________________________

Ф.И.О. представителя, действующего

по доверенности)

_____________________________________

(реквизиты доверенности)

Заявление
о выдаче разрешения на проведение аварийно-восстановительных работ

Прошу выдать разрешение на проведение аварийно-восстановительных работ

(наименование объекта)

по адресу:

(город, район, улица, номер участка)

| Дополнительно информируем: Производителем работ приказом |  | от “ |  | ” |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

назначен

(должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                                                            имеющий 		        специальное образование и стаж работы в строительстве

(высшее, среднее)

лет.

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

М.П.

Приложение:

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:

	посредством личного обращения в ______________________________________(наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего услугу);

	в форме электронного документа;

	в форме документа на бумажном носителе;

	почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);

	отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);

	посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);

	посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);

	посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

Приложение № 3

Ордер № ______от_________201   г.							       к Порядку

от ___________№____

закрыто

___________/

«_____»______________201  г

.

Администрация городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района Московской области

ОРДЕР   №

на  право производства  земляных  работ

Выдано представителю____________________________________________  на проведение земляных работ по  ___________________________________ по адресу:  ______________________________________   в соответствии  с проектом,  согласованным   отделом развития городской инфраструктуры от « »        201  года и постановлением администрации городского поселения Воскресенск от_______201  г. № ____«Об утверждении Порядка производства земляных работ и выдачи ордеров (разрешений) на проведение земляных работ на территории городского поселения Воскресенск»

Работы  начать  «  »      201  года  и  закончить  со  всеми  работами по восстановлению нарушенных территорий и благоустройству до «  »            201     года. После окончания работ представить акт о принятии благоустройства после проведения земляных работ и исполнительную съемку.

Особые условия: ____________________________________________________________

Я, _____________   обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, установленный ордером. С правилами организации строительства и производства земляных работ, а также с Порядком производства земляных работ и выдачи ордеров (разрешений) на проведение земляных работ на территории городского поселения Воскресенск ознакомлен. За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в административном или судебном порядке.

Ответственный за производство работ     _______________               _________________

(подпись)	              (расшифровка подписи)

« ____ » _______________ 201  года

Адрес организации:

Домашний адрес:

Начальник отдела развития

городской инфраструктуры	______________          		 ________________

(подпись)	                		(расшифровка подписи)

М.П. _______________ 201   год

Разрешение № ______от_________201   г.							Приложение № 4

к Порядку

закрыто

от _____________№___

___________/

.

«_____»______________201  г

Администрация городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района Московской области

Р А З Р Е Ш Е Н И Е   №

на проведение аварийно-восстановительных работ

Руководствуясь постановлением администрации городского поселения Воскресенск от_______201  г. № ____ «Об утверждении Порядка производства земляных работ и  выдачи ордеров (разрешений) на проведение земляных работ на территории городского поселения Воскресенск»

Выдано представителю____________________________________________            на право вскрытия земельного участка по  ___________________________________ по адресу:  _________________________________________________________________________________  .

Работы  начать  «  »      201  года  и  закончить  со  всеми  работами по восстановлению нарушенных территорий и благоустройству с предоставлением акта  о принятии благоустройства после проведения земляных работ до «  »            201     года.

Особые условия: ____________________________________________________________________

Я, _____________   обязуюсь соблюдать указанные условия  и выполнить работы в срок, установленный разрешением. С правилами организации строительства и производства земляных работ, а также с Порядком производство земляных работ и выдачи ордеров (разрешений) на проведение земляных работ на территории городского поселения Воскресенск ознакомлен. За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в административном или судебном порядке.

Ответственный за производство работ     _______________         _________________

(подпись)	        (расшифровка подписи)

« ____ » ____________ 201  года

Адрес организации:

Домашний адрес:

Начальник отдела развития

городской инфраструктуры		_______________       		_________________

(подпись)		            (расшифровка подписи)

м.п. ____________ 201  года

Приложение № 5

к Порядку

от_____________ № ___

АКТ N ______

о принятии благоустройства после проведения земляных работ

"____" _____________ 20___ г.

Комиссия  в   составе:   от отдела развития городской инфраструктуры __________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

От Заказчика ________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О.)

От организации,  производившей благоустройство: _______________________________

(указать наименование и адрес

______________________________________________________________________________

организации, должность, Ф.И.О.)

при участии _________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон лиц, участвующих в обследовании)

______________________________________________________________________________

провела  обследование  территории,  на  которой  производились земляные     работы, по адресу _______________________________________________________________________

и установила, что     проведены работы по благоустройству:

- обратная засыпка траншеи (котлована)

с уплотнением грунта________________________________________________________

- очистка участка работ от строительного мусора _________________________________

- вертикальная планировка грунта ______________________________________________

- восстановление асфальтобетонного покрытия и бортового камня ___________________

- восстановление газона _______________________________________________________

- посадка деревьев и кустарников _______________________________________________

Заключение   комиссии:

Подписи:

Специалист отдела развития городской инфраструктуры 			________________________________________________________________________

Заказчик ____________________________________________________________________

Организация, выполнившая благоустройство ______________________________________