Администрация

городского поселения Воскресенск

Воскресенского муниципального района

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 13.11.2014  № 653

О внесении изменений в муниципальную

программу « Развитие сетей уличного

освещения городского поселения

Воскресенск на период 2014-2016 годы

«Светлый город»

В целях эффективной реализации муниципальной  программы «Развитие сетей уличного освещения городского поселения Воскресенск на 2014-2016 годы «Светлый город» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную  программу «Развитие сетей уличного освещения городского поселения Воскресенск на 2014-2016 годы «Светлый город» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 14.11.2013 г. № 589 (с изменениями, внесенными Постановлением администрации городского поселения Воскресенск от 02.04.2014 № 117) следующие изменения:

приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной  программы «Развитие сетей уличного освещения городского поселения Воскресенск на 2014-2016 годы «Светлый город»   изложить в  новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации - начальнику управления информационно-аналитической и организационной работы Моргунову А.М. обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации- начальника управления развития городской инфраструктуры городского поселения Воскресенск Баранова А.Е.

Глава городского поселения Воскресенск                                                                  А.В. Квардаков

| Приложение№ 1 постановлению администрации городского поселения Воскресенск от 13.11.2014 № 653 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| «Развитие сетей уличного освещения городского поселения Воскресенск на 2014-2016 годы «Светлый город» |  |
| № | Мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель, ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Раздел 1.Приведение обветшавших сетей уличного освещения городского поселения Воскресенск в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями |
| 1.1. | Содержание и ремонт сетей | средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2014- 2016 | 84 167,3 | 26 967,3 | 28 000,0 | 29 200,0 | Управление развития городской инфраструктуры отдел городского хозяйства администрации городского поселения Воскресенск | -установка новых опор–240шт. в т.ч. 2014г. – 80шт. 2015г. - 80 шт. 2016г. -80шт. –установка светильников - 360 шт., в т.ч. 2014г. – 120шт. 2015г. - 120 шт. 2016г. -120шт. -подвеска новых СИП -5 км, в т.ч. 2014г. – 2 км 2015г. – 1,5км 2016г. -1,5км – замена опор -50шт. в т.ч. 2014г. – 20шт. 2015г. - 15 шт. 2016г. -15 шт. |
|  | Итого по Разделу 1 |  | 2014-2016 | 84 167,3 | 26 967,3 | 28 000,0 | 29 200,0 |  |  |
| 2. | Раздел 2. Техническое перевооружение и модернизация сетей уличного освещения |
| 2.1 | Модернизация сетей уличного освещения (замена неизолированных проводов на СИП) | средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2014-2016 | 5 699,5 | 1 059,5 | 1 800,0 | 2 840,0 | Управление развития городской инфраструктуры отдел городского хозяйства администрации городского поселения Воскресенск | Замена неизолированных проводов на СИП – 11,1км, в т.ч. 2014г. – 3,7 км 2015г. – 3,7км 2016г. -3,7 км |
|  | Итого по Разделу 2 |  | 2014-2016 | 5 699,5 | 1 059,5 | 1 800,0 | 2 840,0 |  |  |
| 3. | Раздел 3. Внедрение современных технологий управления уличным освещением города |
| 3.1 | Замена традиционных сетей уличного освещения на энергосберегающие сети уличного освещения (ул.Советская) | средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2015 | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | 0 | Управление развития городской инфраструктуры отдел городского хозяйства администрации городского поселения Воскресенск | 2015г. ул.Советская - 0,5 км |
|  | Итого по Разделу 3 |  | 2015 | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | 0 |  |  |
| 4. | Раздел 4. Строительство новых сетей уличного освещения и разработка проектов в соответствии с нормативными требованиями |
| 4.1 | Строительство новых объектов уличного освещения, в т.ч. геодезические работы, проектные работы, экспертиза проекта. | средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2014-2016 | 5 211,4 | 1 251,4 | 2 000,0 | 1 960,0 | Управление развития городской инфраструктуры отдел городского хозяйства администрации городского поселения Воскресенск | Всего-4,6 км, в т.ч. 2014г. – 2,2 км 2015г. – 1,2км 2016г. -1,2 км |
|  | Итого по Разделу 4 |  | 2014-2016 | 5 198,2 | 1 238,2 | 2 000,0 | 1 960,0 |  |  |
| 5. | Раздел 5. Празднично-световое оформление улиц города |
| 5.1 | Устройство празднично - светового оформления улиц города | средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2014 | 975,0 | 975,0 | 0 | 0 | Управление развития городской инфраструктуры отдел городского хозяйства администрации городского поселения Воскресенск | СИП-6 км, Декоративные консоли -149шт |
|  | Итого по Разделу 5 |  | 2014 | 975,0 | 975,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 2014-2016 | 97 226,8 | 30 226,8 | 33 000,0 | 34 000,0 |  |  |

Бюджетные средства, предусмотренные на выполнение программных   мероприятий, являются планируемыми и подлежат ежегодному уточнению.