****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2016 №13

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2015 № 269 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 (с изменениями внесенными Постановлением администрации городского поселения Воскресенск от 09.02.2015 № 21, 05.05.2015 № 137,08.07.2015 № 191,17.08.2015 №234, 21.09.2015 № 266, 06.10.2015 №278) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы  | Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы |
| Цели муниципальной программы  | 1. Повышение доступности и качества транспортных ус-луг для населения2. Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса |
| Задачи муниципальной программы  | 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск;2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги;3. Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам;4. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;5.Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации - А.Е.Баранов  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы.
2. Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы,
3. Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы.
4. Обеспечениеуслуг пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы.
 |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 773 415,49 | 187 224,79 | 173 640,70 | 135 050,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 751 451,89 | 165 261,19 | 173 640,70 | 135 050,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 21 963,60 | 21 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  |  По результатам реализации мероприятий Программы планируется:Прирост количества парковочного пространства на 10 ед.Прирост отремонтированных парковочных пространств - 8 ед.Прирост отремонтированных остановок общего пользования -40шт.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования городского поселения Московской области -35,6 км;Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск-167,5 тыс.кв.м.Прирост нанесения горизонтальной дорожной разметки на 3 214м2 Снижение смертности от ДТП на 10% .Ежегодное обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для льготных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения Воскресенск.Увеличение до 100% доли маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок городского поселения Воскресенск. |

 »

 1.2. В разделе 1. « Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм­мы, основные проблемы и инерционный прогноз развития дорожно-­транспортного комплекса»:

1.2.1 в абзаце первом в строке третьей слова «утвер­ждённым постановлением администрации городского поселения Воскресенск № 473 от 25.08.2014 года» заменить словами «утвер­ждённым постановлением администрации городского поселения Воскресенск № 269 от 25.09.2015 года».

 1.3. Раздел 3. «Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной про­граммы» изложить в следующей редакции:

«Программа включает в себя четыре подпрограммы:

 - «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»;

 - «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»;

 - «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»;

 - «Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы».

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется структурным подразделением администрации городского поселения Воскресенск.

Подпрограмма «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения и обеспечению городского поселения круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог регионального значения.

Подпрограмма «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» предусматривает решение задач по поддержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги и содержанию в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы» предусматривает совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, проведение мероприятий, направленных на обеспечение деятельности и совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации.

Подпрограмма «Обеспечение услуг пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы.» предусматривает решение задач по организации транспортного обслуживания населения. Решение задач подпрограммы направлено на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов.».

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.».

1.4. Раздел 4. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» и Раздел 5. «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» и исключить.

1.5. Разделы 6. «Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, 7. «Паспорта подпрограмм муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» читать соответственно разделами 4. «Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и 5. «Паспорта подпрограмм муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы».

1.6. Раздел 4. «Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«С целью контроля реализации муниципальной программы отдел городского хозяйства администрации (далее - отдел городского хозяйства) раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел контрактной службы и экономики оперативный отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

2) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложениям № 9 и№10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.

 Отдел городского хозяйства ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел контрактной службы и экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы отдел городского хозяйства представляет главе городского поселения Воскресенск на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

 а) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

 б) общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

 а) данные об использовании средств бюджета городского поселения Воскресенск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

 б) по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 9 и №10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 8 и 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск.».

1.7. Раздел 5 «Паспорта подпрограмм муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» изложить в следующей редакции согласно приложениям №1,2,3,4 к Программе.

 2. Начальнику управления по социальным коммуникациям и организационным вопросам Севостьяновой О.В. обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления развития городской инфраструктуры городского поселения Воскресенск Баранова А.Е.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

Приложение №1

к Программе

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы»

муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»

« ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование подпрограммы  | Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск  |
| Цель подпрограммы  | 1. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения.2.Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 437 898,19 | 94 045,19 | 101 253,00 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 437 898,19 | 94 045,19 | 101 253,00 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Прирост количества парковочного пространства на 10 ед.Прирост отремонтированных парковочных пространств - 8 ед.Прирост отремонтированных остановок общего пользования -40шт.Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля – 1 ед.Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика – 1 ед.Приобретение тракторов – 2 ед. |

|  |
| --- |
|   Приложение №1 к подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»Перечень мероприятий подпрограммы **«Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Мероприятия реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | Источники финансиро вания | Объем финанси рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г.  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  ***Задача 1:Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск*** |
| 1. |  ***Основное мероприятие1:***  *Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск* | 2015-2019 | Итого | 52 478,60 | 371 012,33 | 78 509,33 | 85 503,00 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск, МКУ «Благоустройство и озеленение» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности - 166,1 км |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 52 478,60 | 371 012,33 | 78 509,33 | 85 503,00 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1:**  Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.) ,в т.ч. | 2015 | Итого | 52 478,60 | 369 350,50 | 76 847,50 | 85 503,00 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 52 478,60 | 369 350,50 | 76 847,50 | 85 503,00 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля | 2015 | Итого | 0,00 | 986,70 | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 986,70 | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Приобретение тракторов | 2015 | Итого | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 2:** Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика | 2015 | Итого | 0,00 | 1 661,83 | 1 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 1 661,83 | 1 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Задача 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям*** |
| 2 | ***Основное мероприятие1:***  *Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям* | 2015 | Итого | 6 020,60 | 66 885,86 | 15 535,86 | 15 750,00 | 11 400,00 | 11 800,00 | 12 400,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск, МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 6 020,60 | 66 885,86 | 15 535,86 | 15 750,00 | 11 400,00 | 11 800,00 | 12 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 1:** Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий (ямочный ремонт)требованиям | 2015 | Итого | 2 177,40 | 19 240,00 | 3 140,00 | 3 700,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение»  | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2 177,40 | 19 240,00 | 3 140,00 | 3 700,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | **Мероприятие 2:** Расширение пар-ковочного про-странства  |   | Итого | 0,00 | 18 853,00 | 2 453,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение парковочных мест в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 18 853,00 | 2 453,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | **Мероприятие 3:**  Разработка схемы ливневой канализации |   | Итого | 0,00 | 595,79 | 595,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 595,79 | 595,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | **Мероприятие 4:**  Обследование и ремонт ливневой канализации | 2015-2019 | Итого | 531,20 | 8 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 531,20 | 8 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | **Мероприятие 5:**  Строительство ливневой канализации | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | **Мероприятие 6:**  Ремонт остановок общего пользования | 2015-2019 | Итого | 2 317,00 | 4 297,07 | 647,07 | 350,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2317,0 | 4 297,07 | 647,07 | 350,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | **Мероприятие 7:**  Приобретение новых автопавильонов | 2015-2019 | Итого | 995,00 | 2 700,00 | 1 000,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 995,00 | 2 700,00 | 1 000,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | **Мероприятие 8:**  Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня организации дорожного движения городского поселения Воскресенск |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | **Мероприятие 8:**  Ремонт моста через р.Медведка | 2016 | Итого | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильного моста в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | **Мероприятие 9:** Обследование дамб под дорогой | 2016 | Итого | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильного моста в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Всего по подпрограмме** | 2015-2019 | Итого | 58 499,20 | 437 898,19 | 94 045,19 | 101 253,00 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 58 499,20 | 437 898,19 | 94 045,19 | 101 253,00 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства городского

поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»

|  |
| --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы **«Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | Другие источники | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | **Задача 1.** Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского | 371 012,33 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 154,0 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| 2. | **Задача 2.**Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям.  | 66 885,86 |  | Прирост количества парковочного пространства  | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Прирост количества отремонтированных парковочных пространств  | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прирост количества отремонтированных остановок общего пользования | ед. | 0 | 22 | 6 | 5 | 4 | 3 |

 |

Приложение №2

к Программе

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск  |
| Цель подпрограммы  | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского поселения Воскресенск.2. Создание благоприятных условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.2. Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 283 448,20 | 85 577,50 | 62 870,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 261 484,60 | 63 613,9 | 62 870,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 21 963,60 | 21 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования городского поселения Московской области -35,6 км;Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск-167,5 тыс.кв.м. |

 Приложение №1

к подпрограмме

 **«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных

 домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

|  |
| --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | Источники финансирования | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г.  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  ***Задача 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги*** |
| 1. |  ***Основное мероприятие 1:*** *Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги* | 2015-2019 | Итого | 23 783,8 | 154 292,10 | 39 292,10 | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 593,80 | 145 538,50 | 30 538,50 | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 8 753,60 | 8 753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1:**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 23 783,8 | 154 292,10 | 39 292,10 | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 593,80 | 145 538,50 | 30 538,50 | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 8 753,60 | 8 753,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  ***Задача 2: Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам.*** |
| 2. | ***Основное мероприятие 1:*** *Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам.* | 2015-2019 | Итого | 41 346,0 | 129 156,10 | 46 285,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 115946,10 | 33 075,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 13210,00 | 13 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 1:**  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 41 346,0 | 129 156,10 | 46 285,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 115946,10 | 33 075,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 13210,00 | 13 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Всего по** **подпрограмме** | 2015-2019 | Итого | 65 129,8 | 283 448,20 | 85 577,50 | 62 870,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 39 917,10 | 261 484,60 | 63 613,90 | 62 870,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25 212,70 | 21 963,60 | 21 963,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |

Приложение №2

к подпрограмме

 **«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных

 домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

|  |
| --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы **«Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подрограммыза 2014 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | Средства бюджета Московской области | 2015г. | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | **Задача 1.** Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги | 145 538,50 | 8 753,6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,2  | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| 2. | **Задача 2.**Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам | 115946,10 | 13210,00 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 82 264  | 41 000 | 30 000 | 32 000 | 32 200 | 32 300 |

 |

 Приложение №3

к подпрограмме

**«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт

 автомобильных дорог общего пользования, дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов на территории

городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

Перечень

дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать

в 2015-2019 годы

*Дороги общего пользования*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ  | Мощность, м2  | Срок исполнения мероприятия |
| 1 | ул.Дивочкина  | ремонт | 5000  | 2015 |
| 2 | ул.Вишневая ( д.Маришкино) | ремонт |  2 388 | 2016 |
| 3 | ул.Титова | ремонт | 2100 | 2015 |
| 4 | ул.1 Фетровая  | ремонт | 2200 | 2016 |
| 5 | ул.2-я Фетровая | ремонт | 1690 | 2016 |
| 6 | ул.Пролетарская  | ремонт |  2975 | 2015 |
| 7 | ул. Радонежская  | ремонт | 2400 | 2016 |
| 8 | ул.Весенняя | ремонт | 2 068 | 2016 |
| 9 | ул.Охотничья ( д.Хлопки ) | ремонт |  2780 | 2015 |
| 10 | ул.Цветочная ( д.Хлопки) | ремонт | 3750 | 2015 |
| 11 | ул.Куйбышева | ремонт | 7050 | 2015 |
| 12 | ул.Куйбышева ( тротуар) | ремонт | 150 | 2015 |
| 13 | ул.Калинина | ремонт | 7720 | 2015 |
| 14 | ул.Монтажная | ремонт | 2705 | 2015 |
| 15 | ул.Рабочая (тротуар) | вновь | 420 | 2015 |
| 16 | ул.Рабочая (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2015 |
| 17 | ул.Некрасова | ремонт | 1400 | 2015 |
| 18 | ул.Рабочая ( част.сектор Коммуны) | ремонт |  9054 | 2016-2017 |
| 19 | ул.Советская ( д.Чемодурово) | ремонт |  4032 | 2016-2017 |
| 20 | ул.Заводская  | ремонт |  2100 | 2016 |
| 21 | ул.Колыберевская | ремонт | 5000  | 2016-2017 |
| 22 | ул.Лопатинская | ремонт  |  3420 | 2016-2017 |
| 23 | ул. Первомайская | ремонт | 1755 | 2016 |
| 24 | ул.Тополиная- тротуар | ремонт | 200 | 2016-2017 |
| 25 | ул.Ломоносова | ремонт | 6078 | 2016-2017 |
| 26 | ул.Гиганта  | ремонт | 2400 | 2016 |
| 27 | ремонт пешеходного моста через реку Москва по ул. Лермонтова | ремонт | 2500 | 2016 |
| 28 | ул.Спартака (расширение дороги и посадочная площадка) | ремонт | 441 | 2016 |
| 29 | ул.Медицинская | ремонт | 3 528 | 2016 |
| 30 | переулок Рудничный | ремонт | 1272 | 2016 |
| 31 | ул.Герцена | ремонт | 6000 | 2016 |
| 32 | ул. Солнечная (Чемодурово) | ремонт | 3590 | 2016 |
|  |  |  |  |  |
|  | *Устройство парковок* |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Гражданская | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Киселева | ремонт | 350 | 2015 |
|   | *Ремонт остановок* |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Западная (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Колыберевская ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 3 | автомобильная дорога ул.Суворова ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 4 | автомобильная дорога ул.Чапаева (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |

*Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ  | Мощность, м2  | Срок исполнения мероприятия |
| 1 | г.Воскресенск, ул.Ломоносова д.85, Крылова д.2 | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | г.Воскресенск, ул.Победы д.16-18 | ремонт | 800 | 2017 |
| 3 | г.Воскресенск, ул. Советская д.11/15, Октябрьская д.13 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 4 | г.Воскресенск, ул.Стандартная д.7,8; Пионерская д.6; Железнодорожная д.8,10,; Октябрьская д.26 | ремонт | 1700 | 2015 |
| 5 | г.Воскресенск, проезд ул.Калинина 54  | ремонт | 531,5 | 2015 |
| 6 |  г.Воскресенск, ул. Лермонтова д.1 | ремонт | 1300 | 2015 |
| 7 | г.Воскресенск, пер.Зеленый д.1  | ремонт | 350 | 2015 |
| 8 | г.Воскресенск, ул.Карла Маркса д.26,28; Ленинская д.25 | ремонт | 2000 | 2015 |
| 9 | г.Воскресенск, ул.Ленинская д.19 а; Карла Маркса д.14 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 10 | г.Воскресенск, ул.Задорожная д.32,34 | ремонт | 700 | 2015 |
| 11 | г.Воскресенск, ул.Монтажная, д.6,8,10,12 | ремонт | 2500 | 2015 |
| 12 | ул.Центральная ( у сбербанка) парковка и тротуар во дворе |   | 130 | 2017 |
| 13 | г.Воскресенск, ул.Центральная д.4-6 ( парковка в щебне) | ремонт | 50 | 2015 |
| 14 | г.Воскресенск, пер.1-й Школьный д.2а, 6а,6б | ремонт | 900 | 2015 |
| 15 | г.Воскресенск, ул.Победы, д.10,12,14 | ремонт | 1070 | 2015 |
| 16 | г.Воскресенск, ул.Западная, д.11 | ремонт | 350 | 2015 |
| 17 | г.Воскресенск, проезд ул.Калинина 50/2  | ремонт | 515 | 2015 |
| 18 | г.Воскресенск, ул.Ленинская д.25; Карла Маркса д.26;28 | ремонт | 580 | 2015 |
| 19 | г.Воскресенск, ул.Дзержинского д. 2 (парковка) | ремонт | 200 | 2015 |
| 20 | г.Воскресенск, ул.Колыберевская д. 4 (парковка) | ремонт | 130 | 2015 |
| 21 | г.Воскресенск, ул.Спартака д.22а,;28;20а | ремонт | 2025 | 2015 |
| 22 | г.Воскресенск, ул.Коломенская д. 8 проезд | ремонт | 464 | 2015 |
| 23 | г.Воскресенск, блогоустройство вблизи СОШ №1 | ремонт | 2430 | 2015 |
| 24 | г.Воскресенск, проезд от д. 3 ул.Зелинского к д.10 ул.Кагана | ремонт | 2 700 | 2016 |
| 25 | г.Воскресенск, тротуар от ул.Фруктовая к ул.Мичурина д.7 | ремонт | 2 700 | 2016 |
| 26 | г.Воскресенск, ремонт покрытия внутриквартальной дороги ул.Западная д.2 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 27 | г.Воскресенск, , внутриквартальная дорога ул.Мичурина д.3  | ремонт | 800 | 2016 |
| 28 | г.Воскресенск, парковка ул.Мичурина д.3  | ремонт | 150 | 2016 |
| 29 | г.Воскресенск, проезд ул.Мичурина д.3  | ремонт | 508 | 2016 |
| 30 | г.Воскресенск, парковки ул. Андреса, д.9, д.11 | ремонт | 380 | 2015 |
| 31 | г.Воскресенск, ул.Комсомольская д.6 | ремонт | 120 | 2015 |
| 32 | г.Воскресенск, тротуар по ул. Комсомольская вдоль ДС №30 | ремонт | 394 | 2016 |
| 33 | г.Воскресенск, парковка по ул.Центральная д.34 | ремонт | 280 | 2015 |
| 34 | г.Воскресенск, проезд к дому №26 ул.Менделеева | ремонт | 800 | 2015 |
| 35 | г.Воскресенск, тротуар по ул.Зелинского д.5в | ремонт | 105 | 2015 |
| 36 | г.Воскресенск, внутриквартальные дороги ул.Победы д.33, д.29 | ремонт | 1320 | 2015 |
| 37 | г.Воскресенск, тротуар - от д. 112 ул.Рабочая к д.109 ул.Ломоносова | ремонт | 375 | 2015 |
| 38 | г.Воскресенск, тротуар по ул. Московской д.2в | ремонт | 75 | 2015 |
| 39 | г.Воскресенск, парковка и дорога по ул. Московской д.1 | ремонт | 595 | 2015 |
| 40 | г.Воскресенск, тротуар по ул.Зелинского д.8, Кагана д.20 | ремонт | 477,5 | 2016 |
| 41 | г.Воскресенск, парковка ул.Зелинского д.8, Кагана д.20 | ремонт | 300 | 2016 |
| 42 | г.Воскресенск, проезд ул. Андреса, д.15 | ремонт | 1000 | 2016 |
| 43 | г.Воскресенск, парковка ул.Комсомольская д.13 | ремонт | 300 | 2016 |
| 44 | г.Воскресенск, парковка ул.Комсомольская д.17,15 | ремонт | 400 | 2016 |
| 45 | г.Воскресенск, проезд ул.Комсомольская д.11,7,5,4 | ремонт | 560 | 2016 |
| 46 | г.Воскресенск, тротуар ул.Комсомольская д.11,7,5,4 | ремонт | 190 | 2016 |
| 47 | г.Воскресенск, ул.Комсомольская д.11,7,5,4 | ремонт | 400 | 2016 |
| 48 | г.Воскресенск, ул.Комсомольская д.13 | ремонт | 300 | 2016 |
| 49 | г.Воскресенск, тротуар по ул.Докторова, д.6 | ремонт | 432 | 2016 |
| 50 | г.Воскресенск, парковка по ул.Докторова, д.6 | ремонт | 300 | 2016 |
| 51 | г.Воскресенск, парковка по пер.Юбилейный, д.10,12,7 | ремонт | 650 | 2016 |
| 52 | г.Воскресенск, парковка по ул.Быковского, д.46 | ремонт | 400 | 2016 |
| 53 | г.Воскресенск, парковка по ул.Быковского, д.64 | ремонт | 300 | 2016 |
| 54 | г.Воскресенск, тротуар по ул.Быковского, д.32 | ремонт | 160 | 2016 |
| 55 | г.Воскресенск, парковка по ул.Быковского, д.66 | ремонт | 615 | 2016 |
| 56 | г.Воскресенск, парковка по ул.Быковского, д.56 | ремонт | 350 | 2016 |
| 57 | г.Воскресенск, тротуар ул.Карла Маркса д.2  | ремонт | 70 | 2016 |
| 58 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Карла Маркса д.2 | ремонт | 750 | 2016 |
| 59 | г.Воскресенск, внутриквартальные дороги ул.Белинского д.18, ул. 40 лет Октября д.19,21,23,25 | ремонт | 1974 | 2016 |
| 60 | г.Воскресенск, тротуары ул.Белинского д.18, ул. 40 лет Октября д.19,21,23,25 | ремонт | 1723 | 2016 |
| 61 | г.Воскресенск, парковки ул.Белинского д.18, ул. 40 лет Октября д.19,21,23,25 | ремонт | 300 | 2016 |
| 62 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Западная д.2 | ремонт | 1020 | 2016 |
| 63 | г.Воскресенск, тротуар ул.Западная д.2 | ремонт | 480 | 2016 |
| 64 | г.Воскресенск, парковка ул.Западная д.2 | ремонт | 300 | 2016 |
| 65 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Менделеева д.10,8 | ремонт | 300 | 2016 |
| 66 | г.Воскресенск, тротуар ул.Менделеева д.10,8 | ремонт | 210 | 2016 |
| 67 | г.Воскресенск, парковка ул.Менделеева д.10,8 | ремонт | 350 | 2016 |
| 68 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Победы д.15 | ремонт | 465 | 2016 |
| 69 | г.Воскресенск, парковка ул.Победы д.15 | ремонт | 420 | 2016 |
| 70 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Победы д.33,29 | ремонт | 920 | 2016 |
| 71 | г.Воскресенск, парковка ул. Победы д.33,29 | ремонт | 400 | 2016 |
| 72 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Комсомольская д.7а,11а | ремонт | 800 | 2016 |
| 73 | г.Воскресенск, тротуар ул.Комсомольская д.7а,11а | ремонт | 378 | 2016 |
| 74 | г.Воскресенск, парковка ул.Комсомольская д.7а,11а | ремонт | 400 | 2016 |
| 75 | г.Воскресенск, тротуар пер.2-й Школьный 1,2,3; ул.Некрасова д.20,24 | ремонт | 654 | 2016 |
| 76 | г.Воскресенск, парковка пер.2-й Школьный 1,2,3; ул.Некрасова д.20,24 | ремонт | 300 | 2016 |
| 77 | г.Воскресенск, тротуар ул.Некрасова д.18,16,14 | ремонт | 300 | 2016 |
| 78 | г.Воскресенск, парковка ул.Некрасова д. 18,16,14 | ремонт | 300 | 2016 |
| 79 | г.Воскресенск, тротуар ул.Некрасова д.36,34,32,30,28,26,22 | ремонт | 1113 | 2016 |
| 80 | г.Воскресенск, парковка ул.Некрасова д.36,34,32,30,28,26,22 | ремонт | 300 | 2016 |
| 81 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Беркино д.36 | ремонт | 600 | 2016 |
| 82 | г.Воскресенск, парковка ул.Беркино д.36 | ремонт | 300 | 2016 |
| 83 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Ломоносова д.107а | ремонт | 1130 | 2016 |
| 84 | г.Воскресенск, парковка ул.Ломоносова д.107а | ремонт | 300 | 2016 |
| 85 | г.Воскресенск, тротуар ул. Ломоносова д.102,Калинина д.57,56 | ремонт | 200 | 2016 |
| 86 | г.Воскресенск, парковка ул. Ломоносова д.102,Калинина д.57,56 | ремонт | 500 | 2016 |
| 87 | г.Воскресенск, парковка ул.Ломоносова д.92 | ремонт | 300 | 2016 |
| 88 | г.Воскресенск, парковка ул.Фурманова д. 2 | ремонт | 300 | 2016 |
| 89 | г.Воскресенск, проезд ул.Фурманова д. 2 | ремонт | 1150 | 2016 |
| 90 | г.Воскресенск, парковка ул. Московская д.15, ул.Колыберевская д. 2  | ремонт | 650 | 2016 |

|  |
| --- |
| Приложение №3к Программе |
| ПАСПОРТ подпрограммы«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы» |
| Наименование подпрограммы  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Цель подпрограммы  | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Московского региона. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 50 885,70 | 7 385,70 | 9 300,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 50 885,70 | 7 385,70 | 9 300,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  |  Прирост нанесения горизонтальной дорожной разметки на 3 214м2 до 2020годаСнижение смертности от ДТП на 10% до 2020года. |

Приложение №1

к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного

 движения на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероп риятия | Источники финансиро вания | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г.  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  ***Задача 1:Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети***  |
| 1. | ***Основное мероприятие 1:*** *Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети*  | 2015-2019 | Итого | 1 091,70 | 50 885,70 | 7 385,70 | 9 300,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск, МКУ «Благоустрой ство и озеленение» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности -166,1км |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1 091,70 | 50 885,70 | 7 385,70 | 9 300,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1:** Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2015-2019 | Итого | 488,90 | 9 050,00 | 1 550,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | МКУ «Благоустрой ство и озеленение» | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 488,90 | 9 050,00 | 1 550,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Мероприятие 2:**  Установка дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей на проезжих частях дорог | 2015-2019 | Итого | 505,90 | 4 535,70 | 1 035,70 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 505,90 | 4 535,70 | 1 035,70 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Мероприятие 3:**  Установка барьерных ограждений | 2015 | Итого | 96,90 | 6 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 96,90 | 6 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Мероприятие 4:** Устройство тротуаров | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 5:** Устройство разворотных площадок | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | **Мероприятие 6:** Обустройство дорожно-уличной сети для маломобильных групп населения | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 6 800,00 | 3 300,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 6 800,00 | 3 300,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Всего по подпрограмме** | 2015-2019 | Итого | **1 091,70** | **50 885,70** | **7 385,70** | **9 300,00** | **11 400,00** | **11 400,00** | **11 400,00** |   |   |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | **1 091,70** | **50 885,70** | **7 385,70** | **9 300,00** | **11 400,00** | **11 400,00** | **11 400,00** |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

 Приложение № 2

к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного

 движения на 2015-2019 годы»

|  |
| --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы **«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программыза 2014 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | Другие источники | 2015г. | 2016г | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | **Задача 1.** Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети |  50 885,70 |  | Снижение смертности от ДТП | % | 17,6 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | кв.м | 5 186 | 8 245,5 | 8 300 | 8 350 | 8 355 | 8 400 |

 |

 Приложение № 3

к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного

 движения на 2015-2019 годы»

Перечень

 элементов дорог, планируемых отремонтировать

в 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ  | Мощность, м2  | Срок исполнения мероприятия |
|  | *Тротуар* |  |  |  |
| 1 | ул.Осипенко до ул.Ломоносова (МОУ СОШ№11) | ремонт | 2000 | 2016 |
| 2 | ул.Колыберевская от моста к остановке «Медведка» | ремонт | 315 | 2016 |
| 3 | г.Воскресенск, *тротуар по ул. Колина* | ремонт | 530 | 2016 |
| 4 | г.Воскресенск, *тротуар по ул.Рабочая ( от магазина «5» до детской площадки)* | ремонт | 420 | 2016 |
| 5 | г.Воскресенск, ул.Колыберевская ( от ул.Московская до ул.Ачкасовская) | ремонт | 495 | 2016 |
|  |  |  |  |  |
|  | *Разворотная площадка* |  |  |  |
| 1 | ул.Андреса  | ремонт | 500 | 2016 |
| 2 | ул.Рабочая | ремонт | 500 | 2016 |
|  |  |  |  |  |
|  | *Парковка* |  |  |  |
| 1 | ул.Гаражная | ремонт | 250 | 2016 |
| 2 | ул.Быковского (станция Воскресенск)  | ремонт | 350 | 2016 |
| 3 | автомобильная дорога ул.Железнодорожная | ремонт | 500 | 2016 |
| 4 | автомобильная дорога ул.Московская | ремонт | 350 | 2016 |
| 5 | автомобильная дорога ул.Первостроителей (станция Воскресенск) | ремонт | 3400 | 2016 |
| 6 | автомобильная дорога ул.Калинина | ремонт | 500 | 2016 |
| 7 | автомобильная дорога пер.Физкультурный | ремонт | 300 | 2016 |
| 8 | автомобильная дорога ул.Докторова | ремонт | 500 | 2016 |
| 9 | автомобильная дорога МРЭО (для грузового транспорта) | ремонт | 1500 | 2016 |
| 10 | автомобильная дорога ул.Вокзальная (у шинника) | ремонт | 1000 | 2016 |

Приложение №3

к Программе

ПАСПОРТ подпрограммы

«Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования |
| Цель подпрограммы  | 1.Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского поселения Воскресенск2. Создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования |
| Задачи подпрограммы  | Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства администрации |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Увеличение до 100% доли маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок городского поселения Воскресенск. |

Приложение № 1

к подпрограмме

«Обеспечение услугами пассажирского

 транспорта на 2015-2019годы»

Перечень мероприятий

подпрограммы «Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | Источники финансирова ния | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г.  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  ***Задача 1:Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования*** |
| 1. |  **Основное мероприятие 1:** Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования | 2015-2019 | Итого | 15 000,00 | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение бесперебойной работы автобусов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 15 000,00 | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1:** Организация перевозок пассажиров по маршруту маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки | 2015-2019 | Итого | 15 000,00 | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 15 000,00 | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Всего по** **подпрограмме** | 2015-2019 | Итого | 15 000,00 | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 15 000,00 | 1 183,40 | 216,40 | 217,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Обеспечение услугами пассажирского

 транспорта на 2015-2019годы»

|  |
| --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы **«Обеспечение услугами пассажирского транспорта общего пользования на 2015-2019 годы»** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программыза 2014 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | Другие источники | 2015г. | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | **Задача 1.** Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования |  1 183,40 |  | Количество перевезенных отдельных категорий граждан | тыс. пас. | 3253 | 3350 | 3360 | 3365 | 3370 | 3375 |
|  Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок | % | 83 | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 |

 |

».