****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от\_17.08.2015 №234

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В связи с внесением изменений в нормативный правовой акт городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2015 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 (с изменениями внесенными Постановлением администрации городского поселения Воскресенск от 09.02.2015 № 21; 05.05.2015 № 105; 01.06.2015 № 137; 08.07.2015 № 191) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 715 372,53 | 189 272,53 | 131 550,0 | 129 050,0 | 131 450,0 | 134 050,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 692 006,43 | 165 919,7 | 131 550,0 | 129 050,0 | 131 450,0 | 134 050,0 |
| Средства бюджета Московской области | 23 366,1 | 23 366,1 | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| Другие источники | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

»

1.2. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»:

1.2.1 в таблице «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» нижеуказанные строки читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.) | Средства городского поселения Воскресенск | Финансирование планируется по затратам на аналогичные мероприятия в предыдущем году. | Всего:341 584,7  в том числе:  2015год-69 584,7  2016год-65 000,0  2017год-67 000,0  2018год-69 000,0  2019год-71 000,0 |
| в т.ч. Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего: 986,7  в том числе:  2015год-986,7 |

»

1.2.2 в таблице «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы» нижеуказанные строки читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей на проезжих частях дорог | Средства городского поселения Воскресенск | Запрос коммерческих предложений | Всего:4 649,0  в том числе:  2015год-1149,0  2016год-800,0  2017год-900,0  2018год-900,0  2019год-900,0 |

»

1.3. В разделе 7:

1.3.1 в Паспорте подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»:

1.3.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 413541,03 | 89 941,03 | 81 000,0 | 78 400,0 | 80 800,0 | 83 400,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 413541,03 | 89 941,03 | 81 000,0 | 78 400,0 | 80 800,0 | 83 400,0 |
| Средства бюджета Московской области | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Другие источники | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

»

1.3.2 в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» нижеуказанные строки читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.) ,  в т.ч. | Перечень стандартных проце дур,обес  печиваю  щих выпо  лнение мероприя  тия с ука  занием предель  ных сро  ков их ис  полнения | Средства бюджета городско  го поселе  ния Воскре  сенск | 2015-2019 | 52478,6 | 341584,7 | 69584,7 | 65 000,0 | 67 000,0 | 69 000,0 | 71000,0 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| 1.1.1 | Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля | Проведе  ние кон  курсной процеду  ры, заклю  чение муниц. контракта в 2015г. | Средства бюджета городско  го поселе  ния Воскре  сенск | 2015 | 0 | 986,7 | 986,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Приобретение экска  ватора-челюстно  го погруз чика | Проведе  ние кон  курсной процеду  ры, заклю  чение муниц. контракта в 2015г. | Средства бюджета городско  го поселе  ния Воскре  сенск | 2015 | 0 | 1 806,33 | 1 806,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме: | | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | 58 499,2 | 413541,03 | 89941,03 | 81 000,0 | 78 400,0 | 80 800,0 | 83000,0 |  |  |

»

1.3.3 в Паспорте подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»:

1.3.3.1 таблицу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Мощность, м2 | Срок исполнения мероприятия |
| 1 | г.Воскресенск, ул.Ломоносова д.85, Крылова д.2 | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | г.Воскресенск, ул.Победы д.16-18 | ремонт | 800 | 2016 |
| 3 | г.Воскресенск, ул. Советская д.11/15, Октябрьская д.13 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 4 | г.Воскресенск, ул.Стандартная д.7,8; Пионерская д.6; Железнодорожная д.8,10,; Октябрьская д.26 | ремонт | 1700 | 2015 |
| 5 | г.Воскресенск, проезд ул.Калинина 54 | ремонт | 531,5 | 2015 |
| 6 | г.Воскресенск, ул. Лермонтова д.1 | ремонт | 1300 | 2015 |
| 7 | г.Воскресенск, пер.Зеленый д.1 | ремонт | 350 | 2015 |
| 8 | г.Воскресенск, ул.Карла Маркса д.26,28; Ленинская д.25 | ремонт | 2000 | 2015 |
| 9 | г.Воскресенск, ул.Ленинская д.19 а; Карла Маркса д.14 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 10 | г.Воскресенск, ул.Задорожная д.32,34 | ремонт | 700 | 2015 |
| 11 | г.Воскресенск, ул.Монтажная, д.6,8,10,12 | ремонт | 2500 | 2015 |
| 12 | ул.Центральная ( у сбербанка) парковка и тротуар во дворе |  | 130 | 2016 |
| 13 | г.Воскресенск, ул.Центральная д.4-6 ( парковка в щебне) | ремонт | 50 | 2015 |
| 14 | г.Воскресенск, пер.1-й Школьный д.2а, 6а,6б | ремонт | 900 | 2015 |
| 15 | г.Воскресенск, ул.Победы, д.10,12,14 | ремонт | 1070 | 2015 |
| 16 | г.Воскресенск, ул.Западная, д.11 | ремонт | 350 | 2015 |
| 17 | г.Воскресенск, проезд ул.Калинина 50/2 | ремонт | 515 | 2015 |
| 18 | г.Воскресенск, ул.Ленинская д.25; Карла Маркса д.26;28 | ремонт | 580 | 2015 |
| 19 | г.Воскресенск, ул.Дзержинского д. 2 (парковка) | ремонт | 200 | 2015 |
| 20 | г.Воскресенск, ул.Колыберевская д. 4 (парковка) | ремонт | 130 | 2015 |
| 21 | г.Воскресенск, ул.Спартака д.22а,;28;20а | ремонт | 2025 | 2015 |
| 22 | г.Воскресенск, ул.Коломенская д. 8 проезд | ремонт | 464 | 2015 |
| 23 | г.Воскресенск, блогоустройство вблизи СОШ №1 | ремонт | 2430 | 2015 |
| 24 | г.Воскресенск, проезд от д. 3 ул.Зелинского к д.10 ул.Кагана | ремонт | 2 700 | 2015 |
| 25 | г.Воскресенск, тротуар от ул.Фруктовая к ул.Мичурина д.7 | ремонт | 2 700 | 2015 |
| 26 | г.Воскресенск, ремонт покрытия внутриквартальной дороги ул.Западная д.2 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 27 | г.Воскресенск, ремонт покрытия внутриквартальной дороги ул.Мичурина д.3 (проезд, парковки, дорога) | ремонт | 1358 | 2015 |
| 28 | г.Воскресенск, парковки ул. Андреса, д.9, д.11 | ремонт | 380 | 2015 |
| 29 | г.Воскресенск, ул.Комсомольская д.6 | ремонт | 120 | 2015 |
| 30 | г.Воскресенск, тротуар по ул. Комсомольская вдоль ДС №30 | ремонт | 394 | 2015 |
| 31 | г.Воскресенск, парковка по ул.Центральная д.34 | ремонт | 280 | 2015 |
| 32 | г.Воскресенск, проезд к дому №26 ул.Менделеева | ремонт | 800 | 2015 |
| 33 | г.Воскресенск, тротуар по ул.Зелинского д.5в | ремонт | 105 | 2015 |
| 34 | г.Воскресенск, внутриквартальные дороги ул.Победы д.33, д.29 | ремонт | 1320 | 2015 |
| 35 | г.Воскресенск, тротуар - от д. 112 ул.Рабочая к д.109 ул.Ломоносова | ремонт | 375 | 2015 |
| 36 | г.Воскресенск, тротуар по ул. Московской д.2в | ремонт | 75 | 2015 |
| 37 | г.Воскресенск, парковка и дорога по ул. Московской д.1 | ремонт | 595 | 2015 |

»

1.3.4 в Паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»:

1.3.4.1 в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»» нижеуказанные строки читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Установка дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей на проезжих частях дорог | Проведение конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов в 2015-2019 годах | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | 505,9 | 4 649,0 | 1149,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме: | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | 1091,7 | 29 449,0 | 7949,0 | 5 300,0 | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |  |  |

»

2. Заместителю главы администрации - начальнику управления информационно-аналитической и организационной работы Моргунову А.М. обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления развития городской инфраструктуры городского поселения Воскресенск Баранова А.Е.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков