****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2017 №114

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 28.04.2017 №331/49 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год»», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 900 973,71 | 187 224,79 | 189 736,92 | 246 512,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 810614,11 | 165 261,19 | 157 462,92 | 210 390,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 206 260,00 | 0,00 | 0,00 | 206 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 90 359,60 | 21 963,60 | 32 274,00 | 36 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 36 122,00 | 0,00 | 0,00 | 36 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2. Приложение № 1 к Программе «Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение № 2 к Программе «Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по социальной политике - начальнику организационного отдела Москалевой Е.Е. обеспечить размещение (опубликование) постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск, в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения (опубликования) на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского поселения Воскресенск В.В.Копченов

Приложение №1

к постановлению

от 07.06.2017 №114

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы»

муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2.Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского  2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Администрация городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2015 – 2019 годы | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 477 521,56 | 94 045,19 | 106 824,37 | 112 452,0 | 80 800,0 | 83 400,0 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 472 397,56 | 94 045,19 | 101 700,37 | 112 452,0 | 80 800,0 | 83 400,0 |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 109 752,0 | 0,00 | 0,00 | 109 752,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 5 124,00 | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  подпрограммы | Прирост количества парковочного пространства на 16 ед.  Прирост отремонтированных парковочных пространств - 6 ед.  Прирост отремонтированных остановок общего пользования -23шт.  Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля – 1 ед.  Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика – 1 ед.  Приобретение тракторов – 2 ед.  Приобретение автогидроподъемника для нужд предприятия -1ед.  Приобретение машин тротуарно-уборочных -4 ед.  Приобретение грузопассажирского автомобиля – 1 ед. | | | | | |

Приложение № 1

к подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства городского

поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | Источники финансирова ния | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | | | | 2016г. | | 2017г. | 2018 г. | | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| *Задача 1:Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Основное мероприятие1:* Обеспечение устойчивого функционирова ния сети автомобильныхдорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 52 478,60 | 413 725,71 | | 78 509,33 | | | 90 324,38 | | 104 892,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципа льной собственности - 166,1 км |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 52 478,60 | 413 725,71 | | 78 509,33 | | | 90 324,38 | | 104 892,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *104892,00* | | *0,00* | | | *0,00* | | *104892,00* | *0,00* | *0,00* | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.), в т.ч. | 2015-  2019 | Итого | 52 478,60 | 412 063,88 | | 76 847,50 | | | 90 324,38 | | 104 892,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск, | 52 478,60 | 412 063,88 | | 76 847,50 | | | 90 324,38 | | 104 892,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решенюи вопросов местного значения* | *0,00* | *104 892,00* | | *0,00* | | | *0,00* | | *104 892,00* | *0,00* | *0,00* | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля | 2015 | Итого | 0,00 | 986,70 | | 986,70 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 986,70 | | 986,70 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | Приобретение тракторов | 2015 | Итого | 0,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | Приобретение автогидро-подъемника для нужд предприятия | 2016 | Итого | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Мероприятие 2: Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика | 2015 | Итого | 0,00 | 1 661,83 | | 1 661,83 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 1 661,83 | | 1 661,83 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *Задача 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Основное мероприятие1:*Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям | 2015 | Итого | 6 020,60 | 62 795,85 | | | 15 535,86 | 16 499,99 | | 7 560,00 | | 11 800,00 | 12 400,00 | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 6 020,60 | 58 671,85 | | | 15 535,86 | 11 375,99 | | 7 560,00 | | 11 800,00 | 12 400,00 | |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюдже тов поселений на осуществление части полномочий*  *по решеню и вопросов местного значения* | *0,00* | *4 860,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *4 860,00* | | *0,00* | *0,00* | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 124,00 | | | 0,00 | 5 124,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | Мероприятие 1:Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий (ямочный ремонт)требованиям | 2015-  2019 | Итого | 2 177,40 | 14 578,41 | | | 3 140,00 | 1 738,41 | | 1 200,00 | | 4 100,00 | 4 400,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2 177,40 | 14 578,41 | | | 3 140,00 | 1 738,41 | | 1 200,00 | | 4 100,00 | 4 400,00 | |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюдже тов поселений на осуществление части полномочий по решеню и вопросов местного значения* | *0,00* | *1 200,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *1 200,00* | | *0,00* | *0,00* | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Мероприятие 2: Расширение пар-ковочного про-странства |  | Итого | 0,00 | 15 613,00 | | | 2 453,00 | 2 700,00 | | 1 960,00 | | 4 100,00 | 4 400,00 | | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение парковочных мест в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 15 613,00 | | | 2 453,00 | 2 700,00 | | 1 960,00 | | 4 100,00 | 4 400,00 | |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюдже*  *тов поселений на осуществление части полномочий по решеню и вопросов местного значения* | *0,00* | *1 960,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *1 960,00* | | *0,00* | *0,00* | | МКУ «Благоустройство и озеленение» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Мероприятие 3: Разработка схемы ливневой канализации |  | Итого | 0,00 | 595,79 | | | 595,79 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 595,79 | | | 595,79 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Мероприятие 4: Обследование и ремонт ливневой канализации | 2015-2019 | Итого | 531,20 | 7 192,20 | | | 1 000,00 | 1 092,20 | | 1 100,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 531,20 | 7 192,20 | | | 1 000,00 | 1 092,20 | | 1 100,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решеню и вопросов местного значения* | *0,00* | *1 100,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *1 100,00* | | *0,00* | *0,00* | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | Мероприятие 5: Ремонт остановок общего пользования, обработка антивандальным составом | 2015-2019 | Итого | 2 317,00 | 3 722,45 | | | 647,07 | 275,38 | | 600,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2 317,00 | 3 722,45 | | | 647,07 | 275,38 | | 600,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решеню и вопросов местного значения* | *0,00* | *600,00* | | | *0,00* | *0,00* | | *600,00* | | *0,00* | *0,00* | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Мероприятие 6: Приобретение новых автопавильонов | 2015-2019 | Итого | 995,00 | 2 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 995,00 | 2 000,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7 | Мероприятие 7: Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 6 700,00 | | | 6 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня организации дорожного движения городского поселения Воскресенск |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 6 700,00 | | | 6 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8 | Мероприятие 8: Ремонт моста через р.Медведка | 2016 | Итого | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильного моста в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.9 | Мероприятие 10: Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства | 2016 | Итого | 0,00 | 8 394,00 | | | 0,00 | 6 694,00 | | 1 700,00 | | 0,00 | 0,00 | | Отдел городского хозяйства, Отдел развития городской инфрастуктуры городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями  Приобрели:  Тракторы  2016г. – 4 ед.  Грузопа  ссажирский автомобиль  2016г. – 1 ед. |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 3 270,00 | | | 0,00 | 1 570,00 | | 1 700,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области |  | 5 124,00 | | | 0,00 | 5 124,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.11 | Мероприятие 11: Разработка проекта комплексное развитие транспортной инфраструктуры | 2016 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | Отдел развития городской инфрастуктуры городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | Всего по подпрограмме | 2015-2019 | Итого | 58 499,20 | 477 521,56 | | | 94 045,19 | 106 824,37 | | 112 452,00 | | 80 800,00 | 83 400,00 | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 58 499,20 | 472 397,56 | | | 94 045,19 | 101 700,37 | | 112 452,00 | | 80 800,00 | 83 400,00 | |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решенюи вопросов местного значения | 0,00 | 109 752,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 109 752,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 124,00 | | | 0,00 | 5 124,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства городского

поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»

|  |
| --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  Программы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации Программы | | | | | | Средства бюджета  городского поселения Воскресенск | Другие  источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | 1. | **Задача 1.**  Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования | 413725,71 | 0 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | | 2. | **Задача 2.**  Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям. | 58671,85 | 5 124,00 | Прирост количества парковочного пространства | ед. | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | | Прирост количества отремонтированных парковочных пространств | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | Прирост количества отремонтированных остановок общего пользования | ед. | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | |

Приложение №2

к постановлению

от 07.06.2017 №114

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»

муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Цель подпрограммы | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского поселения Воскресенск.  2. Создание благоприятных условий проживания граждан. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.  2. Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам. | | | | | |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Администрация городского поселения Воскресенск | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2015 – 2019 годы | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 372 693,50 | 85 577,50 | 72 594,00 | 124 522,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 287 457,90 | 63 613,90 | 45 444,00 | 88 400,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 85 235,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 36 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *36 122,00* | *0,00* | *0,00* | *36 122,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  подпрограммы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования городского поселения Московской области -35,6 км;  Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск-167,5 тыс.кв.м. | | | | | |

Приложение №1

к подпрограмме

**«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Перечень мероприятий подпрограммы  «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | Источники финансирова ния | Объем финан  сирования мероприя  тия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы | | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | *Задача 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги* | | | | | | | | | | | | | | | 1. | *Основное мероприятие 1:*Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дорог*и* | | 2015-2019 | Итого | 23 783,80 | 184 266,10 | 39 292,10 | 34 675,00 | 60 299,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскре  сенск | 14 593,80 | 155 508,50 | 30 538,50 | 26 170,00 | 48 800,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | *в том числе межбюджетные транс*  *ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущест*  *вление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *48 800,00* | *0,00* | *0,00* | *48 800,00* | *0,00* | *0,00* | | Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 28 757,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 11 499,00 | 0,00 | 0,00 | | *в том числе межбюджетные транс*  *ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущест*  *вление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *11 499,00* | *0,00* | *0,00* | *11 499,00* | *0,00* | *0,00* | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 | Мероприятие 1:  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | | 2015-2019 | Итого | 23 783,80 | 184 266,10 | 39 292,10 | 34 675,00 | 60 299,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  | | Средства бюджета городского поселения Воскре сенск | 14 593,80 | 155 508,50 | 30 538,50 | 26 170,00 | 48 800,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | *в том числе межбюджетные транс*  *ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *48 800,00* | *0,00* | *0,00* | *48 800,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ «Благоустройство и озеленение» | | Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 28 757,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 11499,00 | 0,00 | 0,00 |  | | *в том числе межбюджетные транс*  *ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущест*  *вление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *11 499,00* | *0,00* | *0,00* | *11 499,00* | *0,00* | *0,00* | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | *Задача 2: Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам* | | | | | | | | | | | | | | | 2. | *Основное мероприятие 1:*  Поддер жание в надлежа  щем состоянии проездов к многоквартир ным домам. | | 2015-2019 | Итого | 41 346,00 | 188 427,40 | 46 285,40 | 37 919,00 | 64 223,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 131949,40 | 33 075,40 | 19 274,00 | 39 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *39 600,00* | *0,00* | *0,00* | *39 600,00* | *0,00* | *0,00* | | Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 56 478,00 | 13 210,00 | 18 645,00 | 24623,00 | 0,00 | 0,00 | | *в том числе межбюджетные транс*  *ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущест*  *вление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *24 623,00* | *0,00* | *0,00* | *24 623,00* | *0,00* | *0,00* | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир ных домов городского поселения Воскресенск | | 2015-2019 | Итого | 41 346,00 | 188 427,40 | 46 285,40 | 37 919,00 | 64 223,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 131949,40 | 33 075,40 | 19 274,00 | *39 600,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *39 600,00* | *0,00* | *0,00* | *39 600,00* | *0,00* | *0,00* | Отдел городского хозяйства Воскресен  ского муници  пального района | |  | | Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 56 478,00 | 13 210,00 | 18 645,00 | 24 623,00 | 0,00 | 0,00 |  | | *в том числе межбюджетные транс*  *ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущест*  *вление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | 24 623,00 | 0,00 | 0,00 | *24 623,00* | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Всего по подпрограмме | | 2015-2019 | Итого | 65 129,80 | 372 693,50 | 85 577,50 | 72 594,00 | 124 522,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 39 917,10 | 287 457,90 | 63 613,90 | 45 444,00 | 88 400,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *88 400,00* | *0,00* | *0,00* | *88 400,00* | *0,00* | *0,00* | | Средства бюджета Московской области | 25 212,70 | 85 235,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 36 122,00 | 0,00 | 0,00 | | *в том числе межбюджетные транс*  *ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осущест*  *вление части полномочий по решению вопросов местного значения* | *0,00* | *36 122,00* | *0,00* | *0,00* | *36 122,00* | *0,00* | *0,00* | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Приложение №2

к подпрограмме

**«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

|  |
| --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подрограммы  за 2014 год) | Планируемое значение показателя по годам  реализации Программы | | | | | | Средства бюджета  городского поселения Воскресенск | Другие  источники | 2015г. | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | | 1. | **Задача 1.**  Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги | 155 508,5 | 28 757,60 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,2 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | | 2. | **Задача 2.**  Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам | 131 949,4 | 56 478,00 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 82 264 | 41 000 | 30 000 | 32 000 | 32 200 | 32 300 | |