****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2017 №304

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области от 26.12.2017 № 414/61 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск «О бюджете городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2017 год»», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 с изменениями и дополнениями следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

 «

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 864 862,07 | 187 224,79 | 189 736,92 | 210 400,36 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 771 054,47 | 165 261,19 | 157 462,92 | 170 830,36 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения*  | 168 360,36 | 0,00 | 0,00 | 168 360,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 78 969,42 | 21 963,60 | 32 274,00 | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения**(за счет субсидий из бюджета Московской области)* | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| *из них за счет средств резервного фонда Правитель ства РФ* | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 »

1.1. Приложение 1 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 к муниципальной Программе «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления - начальнику организационного отдела управления по социальной политике Москалевой Е.Е. обеспечить размещение (опубликование) постановления на Официальном сайте Городского поселения Воскресенск, в соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2017 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Р.Г.Дрозденко.

Руководитель администрации

городского поселения Воскресенск В.В.Копченов

Приложение № 1

к постановлению

от29.12.2017 №304

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы»

муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск  |
| Цель подпрограммы  | 1. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения.2.Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям.  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 471 411,56 | 94 045,19 | 106 824,37 | 106 342,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 466 287,56 | 94 045,19 | 101 700,37 | 106 342,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 104 642,00 | 0,00 | 0,00 | 104 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 5 124,00 | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Прирост количества парковочного пространства на 16 ед.Прирост отремонтированных парковочных пространств - 6 ед.Прирост отремонтированных остановок общего пользования -23шт.Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля – 1 ед.Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика – 1 ед.Приобретение тракторов – 2 ед.Приобретение автовышки для нужд предприятия -1ед.Приобретение машин тротуарно-уборочных -4 ед.Приобретение грузопассажирского автомобиля – 1 ед. |

Приложение №1

к подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства городского

 поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Мероприятия реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприятия | Источники финансиро вания | Объем финан сирования мероприя тия в текущем финансо вом году (тыс. руб.) в 2014 г.  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение мероприя тия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  ***Задача 1:Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск*** |
| 1. |  *Основное мероприятие 1:* *Обеспечение устойчивого функциониро**вания сети автомобильных* *дорог общего пользования городского поселения Воскресенск* | 2015-2019 | Итого | 52 478,60 | 410 479,71 | 78 509,33 | 90 324,38 | 101 646,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципаль ной собственности - 166,1 км |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 52 478,60 | 410 479,71 | 78 509,33 | 90 324,38 | 101 646,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |
| *в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 101 646,00 | 0,00 | 0,00 | 101 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.) ,в т.ч. | 2015 | Итого | 52 478,60 | 408 817,88 | 76 847,50 | 90 324,38 | 101 646,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 52 478,60 | 408 817,88 | 76 847,50 | 90 324,38 | 101 646,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |
| *в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 101 646,00 | 0,00 | 0,00 | 101 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля | 2015 | Итого | 0,00 | 986,70 | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 986,70 | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Приобретение тракторов | 2015 | Итого | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Приобретение автовышки для нужд предприятия | 2016 | Итого | 0,00 | 1 835,74 | 0,00 | 1 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |    |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 1 835,74 | 0,00 | 1 835,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика | 2015 | Итого | 0,00 | 1 661,83 | 1 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 1 661,83 | 1 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Задача 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям*** |
| 2 | *Основное мероприятие 1:* *Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям* | 2015-2019 | Итого | 6 020,60 | 60 931,85 | 15 535,86 | 16 499,99 | 4 696,00 | 11 800,00 | 12 400,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 6 020,60 | 55 807,85 | 15 535,86 | 11 375,99 | 4 696,00 | 11 800,00 | 12 400,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | *0,00* | *2 996,00* | *0,00* | *0,00* | *2 996,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1:Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий (ямочный ремонт)требованиям | 2015-2019 | Итого | 2 177,40 | 14 388,41 | 3 140,00 | 1 738,41 | 1 010,00 | 4 100,00 | 4 400,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2 177,40 | 14 388,41 | 3 140,00 | 1 738,41 | 1 010,00 | 4 100,00 | 4 400,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Расширение пар-ковочного про-странства  |   | Итого | 0,00 | 15 613,00 | 2 453,00 | 2 700,00 | 1 960,00 | 4 100,00 | 4 400,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение парковочных мест в соответствии с норматив вными тре бованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 15 613,00 | 2 453,00 | 2 700,00 | 1 960,00 | 4 100,00 | 4 400,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Разработка схемы ливневой канализации |   | Итого | 0,00 | 595,79 | 595,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с норматив ными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 595,79 | 595,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 4: Обследование и ремонт ливневой канализации | 2015-2019 | Итого | 531,20 | 6 092,20 | 1 000,00 | 1 092,20 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 531,20 | 6 092,20 | 1 000,00 | 1 092,20 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие 5: Ремонт остановок общего пользования, обработка антивандальным составом | 2015-2019 | Итого | 2 317,00 | 3 148,45 | 647,07 | 275,38 | 26,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 2 317,00 | 3 148,45 | 647,07 | 275,38 | 26,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | *0,00* | *26,00* | *0,00* | *0,00* | *26,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Мероприятие 6: Приобретение новых автопавильонов | 2015-2019 | Итого | 995,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 995,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Мероприятие 7: Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения городского поселения Воскресенск | 2015 | Итого | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня организации дорожного движения городского поселения Воскресенск |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Мероприятие 8: Ремонт моста через р.Медведка | 2016 | Итого | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильного моста в соответствии с норматив ными требо ваниями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства | 2016-2017 | Итого | 0,00 | 8 394,00 | 0,00 | 6 694,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел развития городской инфрастук туры городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормати вными тре бованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 3 270,00 | 0,00 | 1 570,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по подпрограмме | 2015-2019 | Итого | 58 499,20 | 471 411,56 | 94 045,19 | 106 824,37 | 106 342,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 58 499,20 | 466 287,56 | 94 045,19 | 101 700,37 | 106 342,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| *в том числе межбюджетные трансфер ты бюдже**там мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 104 642,00 | 0,00 | 0,00 | 104 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московс кой области | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 5 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства городского

поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»

|  |
| --- |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** **«Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы»** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского | 410 479,71 | 0,00 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| 2. | Задача 2.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям.  | 55 807,85 | 5 124,00 | Прирост количества парковочного пространства  | ед. | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Прирост количества отремонтированных парковочных пространств  | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Прирост количества отремонтированных остановок общего пользования | ед. | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 |

 |

Приложение №2

к постановлению

от29.1.2017 №304

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»

муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск  |
| Цель подпрограммы  | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского поселения Воскресенск.2. Создание благоприятных условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги.2. Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 346 231,68 | 85 577,50 | 72 594,00 | 98 060,36 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 257 548,26 | 63 613,90 | 45 444,00 | 58 490,36 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 58 350,36 | 0,00 | 0,00 | 58 350,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 73 845,42 | 21 963,60 | 27 150,00 | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 |
| *В том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (за счет субсидий из бюджета Московской области)* | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| *из них за счет средств резервного фонда Правительства РФ* | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования городского поселения Московской области -35,6 км;Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск-167,5 тыс.кв.м. |

 Приложение №1

к подпрограмме

 **«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных

 домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения меро прия тия | Источники финансирования | Объем финанси рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г.  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприя тий прог раммы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  ***Задача 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги*** |
| 1. |  *Основное мероприятие 1:**Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги* | 2015-2019 | Итого | 23 783,80 | 161 066,10 | 39 292,10 | 34 675,00 | 37 099,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскре сенск | 14 593,80 | 133 433,50 | 30 538,50 | 26 170,00 | 26 725,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 26 725,00 | 0,00 | 0,00 | 26 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 27 632,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 14 593,80 | 152 312,50 | 30 538,50 | 34 675,00 | 37 099,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 593,80 | 133 433,50 | 30 538,50 | 26 170,00 | 26 725,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 26 725,00 | 0,00 | 0,00 | 26 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 27 632,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 | 10 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерально го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  ***Задача 2: Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам*** |
| 2. | *Основное мероприятие 1:**Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартир ным домам.* | 2015-2019 | Итого | 41 346,00 | 185165,76 | 46 285,40 | 37 919,00 | 60 961,36 | 20 000,00 | 20 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 124114,76 | 33 075,40 | 19 274,00 | 31 765,36 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 31 625,36 | 0,00 | 0,00 | 31 625,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 46 212,82 | 13 210,00 | 18 645,00 | 14 357,82 | 0,00 | 0,00 |
| *в том числе межбюджетные трансфе рты бюдже там мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 14 357,82 | 0,00 | 0,00 | 14 357,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерально го бюджета | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| *из них за счет средств резервного фонда Правитель ства РФ* | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир ных домов городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 41 346,00 | 185025,76 | 46 285,40 | 37 919,00 | 60 821,36 | 20 000,00 | 20 000,00 | ОГХ |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 123974,76 | 33 075,40 | 19 274,00 | 31 625,36 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | *0,00* | *31 625,36* | *0,00* | *0,00* | 31 625,36 | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 46 212,82 | 13 210,00 | 18 645,00 | 14 357,82 | 0,00 | 0,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 14 357,82 | 0,00 | 0,00 | 14 357,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерально го бюджета | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| *из них за счет средств резервного фонда Правительства РФ* | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Устройство тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | ОГХ |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерально го бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по подпрограмме | 2015-2019 | Итого | 65 129,80 | 346231,86 | 85 577,50 | 72 594,00 | 98 060,36 | 45 000,00 | 45 000,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 39 917,10 | 257 548,26 | 63 613,90 | 45 444,00 | 58 490,36 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 58 350,36 | 0,00 | 0,00 | 58 350,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25 212,70 | 73 845,42 | 21 963,60 | 27 150,00 | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 | 24 731,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерально го бюджета | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| *из них за счет средств резервного фонда Правительства РФ* | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 | 14 838,18 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |

 |

Приложение №2

к подпрограмме

 **«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог

общего пользования, дворовых территорий многоквартирных

 домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

|  |
| --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подрограммыза 2014 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | Другие источники | 2015г. | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Задача 1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги | 133433,50 | 27 632,6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,2  | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| 2. | **Задача 2.**Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам | 124 114,76 | 61 051,0 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 82 264 | 41 000 | 30 000 | 32 000 | 32 200 | 32 300 |

 |

 Приложение №3

к подпрограмме

**«**Обеспечение капитального ремонта и ремонт

 автомобильных дорог общего пользования, дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов на территории

городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы**»**

Перечень

дорог общего пользования, дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и элементов дорог, планируемых отремонтировать в 2015-2019 годы

|  |
| --- |
| ***Дороги общего пользования*** |
| 1 | ул. Дивочкина  | ремонт | 5000 | 2015 |
| 2 | ул. Титова | ремонт | 2100 | 2015 |
| 3 | ул. Пролетарская  | ремонт | 2975 | 2015 |
| 4 | ул. Охотничья (д. Хлопки ) | ремонт | 2780 | 2015 |
| 5 | ул. Куйбышева | ремонт | 7050 | 2015 |
| 6 | ул. Куйбышева (тротуар) | ремонт | 150 | 2015 |
| 7 | ул. Калинина | ремонт | 7720 | 2015 |
| 8 | ул. Монтажная | ремонт | 2705 | 2015 |
| 9 | ул. Некрасова | ремонт | 1400 | 2015 |
| 10 | ул. Вишневая (д. Маришкино) | ремонт | 2 388 | 2016 |
| 11 | ул. 1 Фетровая  | ремонт | 1895 | 2016 |
| 12 | ул. 2-я Фетровая | ремонт | 1540 | 2016 |
| 13 | ул. Радонежская  | ремонт | 3400 | 2016-2017 |
| 14 | ул. Весенняя | ремонт | 3176 | 2017 |
| 15 | ул. Цветочная д .Хлопки) | ремонт | 2212 | 2016 |
| 16 | ул. Рабочая (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2016 |
| 17 | ул. Заводская  | ремонт | 2100 | 2016 |
| 18 | ул. Первомайская | ремонт | 1755 | 2016 |
| 19 | ул. Ломоносова | ремонт | 6600 | 2016 |
| 20 | ул. Гиганта  | ремонт | 2400 | 2016 |
| 21 | ремонт пешеходного моста через реку Москва по ул. Лермонтова | ремонт | 3280 | 2016 |
| 22 | ул. Медицинская | ремонт | 3 528 | 2016 |
| 23 | переулок Рудничный | ремонт | 1240 | 2016 |
| 24 | ул. Герцена | ремонт | 6220 | 2016-2017 |
| 25 | ул. Солнечная (д. Чемодурово) | ремонт | 3590 | 2016 |
| 26 | ул. Кагана | ремонт | 10253,8 | 2016 |
| 27 | ул. Новлянская | ремонт | 5792 | 2016 |
| 28 | ул. Энгельса | ремонт | 5450 | 2016 |
| 29 | ул. Западная | ремонт | 3100 | 2016 |
| 30 | ул. Мичурина | ремонт | 3000 | 2016 |
| 31 | ул. Коломенская | ремонт | 4585 | 2016 |
| 32 | ул. Андреса (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2016 |
| 33 | ул. Колыберевская, мост | ремонт | 451,68 | 2016 |
| 34 | ул. Победы (дорога и тротуар) | ремонт | 15100 | 2017 |
| 35 | ул. Титова | ремонт | 3514 | 2017 |
| 36 | ул. Рабочая  | ремонт | 9066 | 2017 |
| 37 | ул. Речная | ремонт | 2552 | 2017 |
| 38 | ул. Маяковского | ремонт | 3976 | 2017 |
| 39 | ул. Стрельцова | ремонт | 3171 | 2017 |
| 40 | ул. Лопатинская | ремонт | 4000 | 2017 |
| 41 | ул. Советская (д.Чемодурово) | ремонт | 2250 | 2017 |
| 42 | ул. Колхозная | ремонт | 600 | 2017 |
| 43 | ул. Монтажная | ремонт | 700 | 2017 |
| 44 | ул. Зелинского | ремонт | 3500 | 2017 |
| 45 | пер. 1-й Лесной | ремонт | 800 | 2017 |
| 46 | ул. Пионерская  | ремонт | 800 | 2017 |
| 47 | ул. Ачкасовская | ремонт | 1200 | 2017 |
| 48 | ул. Сиреневая | ремонт | 1350 | 2017 |
| 49 | ул. Чапаева | ремонт | 850 | 2017 |
| 50 | ул. Фабричная | ремонт | 2500 | 2017 |
| 51 | пер. Цементный | ремонт | 600 | 2017 |
| 52 | ул. Куйбышева | ремонт | 1875 | 2017 |
| 53 | ул. Первостроителей | ремонт | 4260 | 2017 |
| 54 | ул. Суворова | ремонт | 505 | 2018 |
| 55 | ул. Комсомольская | ремонт | 700 | 2018 |
| 56 | ул. Колыберевская | ремонт | 5000 | 2018 |
| ***Расширение парковочного пространства*** |
| 1 | автомобильная дорога ул. Киселева  | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул. Центральная | ремонт | 350 | 2015 |
| 3 | автомобильная дорога ул. Гаражная | ремонт | 250 | 2016 |
| 4 | автомобильная дорога ул. Быковского | ремонт | 350 | 2016 |
| 5 | автомобильная дорога ул. Железнодорожная | ремонт | 1000 | 2016-2017 |
| 6 | автомобильная дорога ул. Московская | ремонт | 750 | 2016-2017 |
| 7 | автомобильная дорога ул. Докторова | ремонт | 500 | 2016 |
| 8 | автомобильная дорога ул. Гражданская | ремонт | 500 | 2016 |
| 9 | автомобильная дорога ул. Калинина | ремонт | 500 | 2016 |
| 10 | Проезд МРЭО (для грузового транспорта) | ремонт | 1500 | 2017 |
| 11 | автомобильная дорога ул. Зелинского | ремонт | 400 | 2017 |
| 12 | автомобильная дорога ул. Заводская | ремонт | 250 | 2017 |
| 13 | автомобильная дорога пер. Физкультурный | ремонт | 300 | 2018 |
| 14 | автомобильная дорога ул. Первостроителей | ремонт | 500 | 2018 |
| 15 | автомобильная дорога ул. Вокзальная | ремонт | 1 000 | 2018 |
|  | автомобильная дорога ул. Комсомольская | ремонт | 285 | 2017 |
|  | автомобильная дорога ул. Куйбышева | ремонт | 500 | 2017 |
| ***Ремонт остановок*** |  |
| 1 | автомобильная дорога ул. Западная (1ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул. Колыберевская ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 3 | автомобильная дорога ул. Суворова (2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 4 | автомобильная дорога ул. Чапаева (1ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
| 5 | автомобильная дорога ул. Кагана (1ед.) | ремонт | 59 | 2016 |
| 6 | автомобильная дорога ул. Рабочая (1ед.) | ремонт | 59 | 2016 |
| ***Устройство и ремонт тротуаров*** |
| 1 | ул. Колыберевская (ул. Московская до ул. Ачкасовская) | ремонт | 495 | 2016 |
| 2 | ул. Колыберевская от моста к ост. "Медведка» | ремонт | 315 | 2016 |
| 3 |  ул. Рабочая (от магазина «5» до детской площадки) | ремонт | 420 | 2016 |
| 4 | ул. Чапаева | ремонт | 192 | 2016 |
| 5 | ул. Карла Маркса | ремонт | 190,5 | 2017 |
| 6 | ул. Куйбышева | ремонт | 492 | 2017 |
| 7 | ул. Колина | ремонт | 530 | 2017 |
| 8 | ул. Осипенко до ул. Ломоносова (МОУ СОШ №11) | ремонт | 1700 | 2017 |
| 9 | ул. Тополиная- тротуар | ремонт | 200 | 2018 |
| ***Дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов*** |
| 1 | ул. Ломоносова д.85, Крылова д.2 | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | ул. Советская д.11/15, Октябрьская д.13 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 3 | ул. Стандартная д.7,8; Пионерская д.6; Железнодорожная д.8,10,; Октябрьская д.26 | ремонт | 1700 | 2015 |
| 4 | проезд ул. алинина 54  | ремонт | 531,5 | 2015 |
| 5 | ул. Лермонтова д.1 | ремонт | 1300 | 2015 |
| 6 | пер. Зеленый д.1  | ремонт | 350 | 2015 |
| 7 | ул. Карла Маркса д.26,28; Ленинская д.25 | ремонт | 2000 | 2015 |
| 8 | ул. Ленинская д.19 а; Карла Маркса д.14 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 9 | ул. Задорожная д.32,34 | ремонт | 700 | 2015 |
| 10 | ул. Монтажная, д.6,8,10,12 | ремонт | 2500 | 2015 |
| 11 | ул. Центральная д.4-6 ( парковка в щебне) | ремонт | 50 | 2015 |
| 12 | пер.1-й Школьный д.2а, 6а,6б | ремонт | 900 | 2015 |
| 13 | ул. Победы, д.10,12,14 | ремонт | 1070 | 2015 |
| 14 | ул. Западная, д.11 | ремонт | 250 | 2015 |
| 15 | проезд ул. Калинина 50/2  | ремонт | 515 | 2015 |
| 16 | ул. Ленинская д.25; Карла Маркса д.26;28 | ремонт | 580 | 2015 |
| 17 | ул. Дзержинского д. 2 (парковка) | ремонт | 200 | 2015 |
| 18 | ул. Колыберевская д. 4 (парковка) | ремонт | 130 | 2015 |
| 19 | ул. Спартака д.22а,;28;20а | ремонт | 2025 | 2015 |
| 20 | ул. Коломенская д. 8 проезд | ремонт | 464 | 2015 |
| 21 | благоустройство вблизи СОШ №1 | ремонт | 2430 | 2015 |
| 22 | ул. Андреса, д.9, д.11 | ремонт | 380 | 2015 |
| 23 | ул. Комсомольская д.6 | ремонт | 120 | 2015 |
| 24 | ул. Центральная д.34, парковка | ремонт | 280 | 2015 |
| 25 | проезд к дому №26 ул. Менделеева | ремонт | 800 | 2015 |
| 26 | тротуар по ул. Зелинского д.5в | ремонт | 105 | 2015 |
| 27 | тротуар по ул. Московской д.2в | ремонт | 75 | 2015 |
| 28 | парковка и дорога по ул. Московской д.1 | ремонт | 595 | 2015 |
| 29 | тротуар по ул. Комсомольская вдоль ДС №30 | ремонт | 394 | 2016 |
| 30 | проезд от д. 3 ул. Зелинского к д.10 ул. Кагана | ремонт | 2110 | 2016 |
| 31 | ул. Белинского, д. № 18, ул.40 лет Октября, д. № 19,21,23,25, | ремонт | 3 567 | 2016 |
| 32 | ул. Западная, д. № 1;2;3, ул. Энгельса, д. № 13;15;17 | ремонт | 3 975,8 | 2016 |
| 33 | ул. Победы, д. № 21;17;15, ул. Менделеева, д. № 10;8; пер. Физкультурный, д. № 4;6;2/13 | ремонт | 3 245 | 2016 |
| 34 | ул. Победы, д. № 19;23;33;27;29;35/1, ул. Менделеева, д. № 12;14;16;18;20;22; 26;28;30 | ремонт | 2 809 | 2016 |
| 35 | пер.1-й Школьный, д. № 1, ул. Некрасова, д. № 18;16;14; пер. 2-й Школьный, д. № 4 | ремонт | 1 282,5 | 2016 |
| 36 | ул. Московская, д. № 25;27, пер.2-й Школьный, д. № 1;2;3; ул. Некрасова, д. № 20;22;24;26; 28;30;32;34;36;  | ремонт | 2 709,5 | 2016 |
| 37 | ул. Комсомольская, д. № 7а;11а;11 | ремонт | 1 578 | 2016 |
| 38 | ул. Мичурина, д. № 3;7а;5а;9а;9;7, ул. Беркино, д. № 34;35;36 | ремонт | 2289,5 | 2016 |
| 39 | ул. Ломоносова, д. № 107;107а,109,111,111а | ремонт | 4 090 | 2016 |
| 40 | ул. Ломоносова, д. № 102; ул. Калинина, д. № 57,56,55,54 | ремонт | 2 404 | 2016 |
| 41 | ул. Ломоносова, д. № 92,94,96,98; ул. Калинина, д. № 51,52,53 | ремонт | 1 470 | 2016 |
| 42 | ул. Фурманова, д. № 2,3,4,6,10,12,14,16; ул. Ачкасовская, д. № 3,1,2 | ремонт | 4 234 | 2016 |
| 43 | ул. Московская, д. № 19,17,15,1, ул. Колыберевская, д. № 2,4 | ремонт | 2 230 | 2016 |
| 44 | ул. Быковского, д. № 66,74,68,80 | ремонт | 2 678,4 | 2016 |
| 45 | ул. Быковского, д. № 56,54 | ремонт | 1 327,5 | 2016 |
| 46 |  ул. Центральная, д. № 1,3,7,5, ул. Маркина, д. №21 | ремонт | 1 880 | 2016 |
| 47 | ул. Зелинского д. 8; ул.Кагана д. 20 | ремонт | 573 | 2016 |
| 48 | пер. Юбилейный д. 10,12,7, парковка | ремонт | 650 | 2016 |
| 49 | ул. Рабочая д.106,проезд | ремонт | 700 | 2016 |
| 50 | ул. Энгельса д. 3а | ремонт | 148 | 2016 |
| 51 | ул. Дзержинского д.14 | ремонт | 322 | 2016 |
| 52 | ул. Докторова д. 4; 6, парковка, тротуар | ремонт | 1632 | 2016-2017 |
| 53 | ул. Лермонтова д. 1 | ремонт | 150 | 2016 |
| 54 | ул. Рабочая д.130,126 ( устройство металлического ограждения,м)  |  | 150 | 2016 |
| 55 | ул. Рабочая д.101,103,105,119,121 | ремонт | 4500 | 2017 |
| 56 | ул. Менделеева, д. № 16;18;22 | ремонт | 1400 | 2017 |
| 57 | ул. Беркино, д. № 1 | ремонт | 700 | 2017 |
| 58 | ул. Мичурина , д. 25 | ремонт | 300 | 2017 |
| 59 | ул. 8 Марта, д. № 2 | ремонт | 300 | 2017 |
| 60 | ул. Цесиса, д. 17 | ремонт | 248 | 2017 |
| 61 | ул. Зелинского, д. 20 тротуар | ремонт | 68 | 2016 |
| 62 | ул. Рабочая (проезд) | ремонт | 3260 | 2017 |
| 62 | ул. Мичурина, д. 11, парковка, дорога | ремонт | 550 | 2017 |
| 64 | ул. Центральная, д. № 26; 28 | ремонт | 550 | 2017 |
| 65 | ул. Московская, д. № 21а; 21б | ремонт | 1725 | 2017 |
| 66 |  от ул. Светлая д. 5 до д.8 ул.Центральная | ремонт | 390 | 2017 |
| 67 | ул. Зелинского д. 26 Б | ремонт | 300 | 2017 |
| 68 | ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт | 370 | 2017 |
| 69 | ул. Андреса, д. 15 (проезд) | ремонт | 1000 | 2017 |
| 70 | ул. Быковского, д. 64,68 | ремонт | 350 | 2017 |
| 74 | ул. Московская, д. 18,20,16,28 | ремонт | 1600 | 2017 |
| 75 | пер. Юбилейный д. 10,12 | ремонт | 800 | 2017 |
| 76 | ул. Центральная, д. 2 | ремонт | 300 | 2017 |
| 77 | ул. Зелинского д. 8; 10/14 | ремонт | 1420 | 2017 |
| 78 | ул. Западная, д. 6;7;9 ул. Кагана, д. 28/8;26;24 | ремонт | 5101 | 2017 |
| 79 | ул. Андреса, д. 24; 28 ул. Первомайская, д. 17;13;11;9;7;5;3 | ремонт | 4039 | 2017 |
| 80 | ул. Андреса, д. 4; 8;2/16, ул. Маркина, д. 14;1/12 | ремонт | 1880 | 2017 |
| 81 | ул. Андреса, д. 10; 12;14;16;18;20 | ремонт | 2341 | 2017 |
| 82 | ул. Калинина, д.50/2 ул. Спартака, д. 4;6;8;10 | ремонт | 4413 | 2017 |
| 83 | ул. Комсомольская д. 13,15,19 | ремонт | 3150 | 2017 |
| 84 | ул. Кагана, д.4;6;8 | ремонт | 2403 | 2017 |
| 85 | ул. Быковского, д.46;48 | ремонт | 736 | 2017 |
| 86 | ул. Западная, д. 11;12; ул. Кагана, д. 23;27/10 | ремонт | 2716 | 2017 |
| 87 | ул. Победы, д.6;6а;4 ул. Железнодорожная, д.12/4;14;16;18;20а | ремонт | 2811 | 2017 |
| 88 | ул. Советская, д.13а;13б;13в | ремонт | 1679 | 2017 |
| 89 | ул. Победы, д.7;9;11 ул. Октябрьская, д.1/2;3;5 | ремонт | 3699 | 2017 |
| 90 | ул. Колина, д. № 15/2;13;11;9 ул.Менделеева, д. № 21;19 | ремонт | 5719 | 2017 |
| 91 | ул.40 лет Октября, д. 4;6;8;10;12;14;16;18;20 | ремонт | 2435 | 2017 |
| 92 | ул. Карла Маркса, д.16;16а;18;20;24;26;28 ул. Ленинская, д.21;23;25 | ремонт | 8889 | 2017 |
| 93 | ул. Московская, д. 8;6;6а;6б;4а;4в;4б;2в;2б;2а;1а | ремонт | 3528 | 2017 |
| 94 | ул. Беркино д.1; 1/2; 1/3; 1/4 | ремонт | 4150 | 2017 |

Приложение №3

к постановлению

от 29.12.2017 №304

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»

муниципальной программы городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Цель подпрограммы  | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Московского региона. |
| Задачи подпрограммы  | 1. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети |
| Муниципальный заказчик подпрограммы  | Администрация городского поселения Воскресенск |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития городской инфраструктуры |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2015 – 2019 годы |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 46 067,26 | 7 385,70 | 10 101,56 | 5 780,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 46 067,26 | 7 385,70 | 10 101,56 | 5 780,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| В том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  | Прирост нанесения горизонтальной дорожной разметки на 3 214м2 до 2020годаСнижение смертности от ДТП на 10% до 2020года. |

Приложение №1

к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного

 движения на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

**«**Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприятия | Источники финансиро вания | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансо вом году (тыс. руб.) в 2014 г.  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен ный за выполнение меропри ятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  ***Задача 1:Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети***  |
| 1. | *Основное мероприятие 1: Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети*  | 2015-2019 | Итого | 1 091,70 | 46 067,26 | 7 385,70 | 10 101,56 | 5 780,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |   | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности -166,1км |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1 091,70 | 46 267,26 | 7 385,70 | 10 101,56 | 5 780,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| *в т.ч. межбюджетные транс**ферты бюд**жетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1:Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2015-2019 | Итого | 488,90 | 9 749,10 | 1 550,00 | 1 499,10 | 2 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | МКУ «Благо устройство и озеленение» | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 488,90 | 9 749,10 | 1 550,00 | 1 499,10 | 2 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| *в том числе межбюджетные тран**сферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2: Обустройство дорог дорожными знаками, светофорами, искусственными неровностями и пр. | 2015-2019 | Итого | 505,90 | 8 179,16 | 1 035,70 | 2 893,46 | 2 450,00 | 900,00 | 900,00 | МКУ «Благо устройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 505,90 | 8 179,16 | 1 035,70 | 2 893,46 | 2 450,00 | 900,00 | 900,00 |
| *в том числе межбюджет ные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Устройство барьерных ограждений | 2015-2019 | Итого | 96,90 | 5 350,00 | 1 500,00 | 220,00 | 630,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Отдел развития городской ифраструктуры городского поселения Воскресенск | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 96,90 | 5 350,00 | 1 500,00 | 220,00 | 630,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4:Устройство тротуаров | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5:Устройство разворотных площадок | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6:Обустройство дорожно-уличной сети для маломобильных групп населения | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 5 800,00 | 3 300,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | МКУ «Благо устройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 5 800,00 | 3 300,00 | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| *в том числе межбюджетные транс**ферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие 7: Ремонт и содержание судоходной сигнализации | 2016 | Итого | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благо устройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по подпрограмме | 2015-2019 | Итого | 1 091,70 | 46 067,26 | 7 385,70 | 10 101,56 | 5 780,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |   |   |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1 091,70 | 46 067,26 | 7 385,70 | 10 101,56 | 5 780,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| *в том числе межбюджет ные трансфер ты бюджетам мун. районов из бюджетов поселений*  | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного

 движения на 2015-2019 годы»

Планируемые результаты реализации

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программыза 2014год) | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | Другие источники | 2015г. | 2016г | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | **Задача 1.** Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети | 46 067,26 | 0,00 | Снижение смертности от ДТП | % | 17,6 | 9,1 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки | кв.м | 5 186 | 8 245,5 | 8 300 | 8 350 | 8 355 | 8 400 |