СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

муниципального образования

«Городское поселение Воскресенск»

Воскресенского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2014г. № 593/82

Об утверждении отчета о выполнении за 2013 год Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск

на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение Воскресенск», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» решил:

- Утвердить отчет о выполнении за 2013 год Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение Совета депутатов городского поселения Воскресенск в Воскресенской районной газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского поселения Воскресенск.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов  городского поселения Воскресенск Бормашова В.В. и заместителя главы администрации-начальника финансово-экономического управления городского поселения Воскресенск О.В.Сайкину.

Председатель Совета депутатов

городского поселения Воскресенск						       В.В. Бормашов

Глава городского поселения Воскресенск		        	                            А.В. Квардаков

Приложение 1

к отчету о выполнении за 2013год

Комплексной программы

социально-экономического развития

городского поселения Воскресенск

на 2013-2015 годы

от 28.03.2014г. № 593/82

Отчет о вводных инвестиционных (коммерческих) проектах,

прогнозируемых к вводу в эксплуатацию за счет внебюджетных источников на территории городского поселения Воскресенск в 2013 году

| № п/п | Инвестор | Наименование инвестиционных проектов | Срок реализации (год) | Проектная мощность (ед.изм.) | Введено по программе в 2013 году | Уровень готовности, в % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Ресурстехнология" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Производство линии по переработке фосфогипса | 2013 | мощность 20тн/час |  | 70% | Ввод запланирован на 2014 год |
|  |  |  | 2014 | увеличение мощности до 30тн/час |  | 0% |  |
| 2 | ООО "ВОЛМА-Воскресенск" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Производство перлита | 2013 | для собственных нужд | Введено | 100% |  |
| 2.2 |  | Ввод в строй новой формовочной машины в цехе производства пазогребневых плит | 2013 | увеличение производства пазогребневых плит на 49 тыс.кв.м в месяц | Введено | 100% |  |
| 3 | ООО "Фрегат" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ввод в эксплуатацию роторной печи №3 | 2013 | увеличение объемов товарной продукции на 15 % |  | 60% | Ввод запланирован на 2014 год |
| 3.2 |  | Проектирование и монтаж линии переработки полипропилена | 2014 | мощность 2200 тн/год |  | 10% |  |
| № п/п | Инвестор | Наименование инвестиционных проектов | Срок реализации (год) | Проектная мощность (ед.изм.) | Введено по программе в 2013 году | Уровень готовности, в % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| 3.3 |  | Проведение капитального ремонта роторных печей | 2015 | увеличение объемов товарной продукции |  | 0% |  |
| 3.4 |  | Запуск участка десульфатации на участке переработке АКБ | 2015 | увеличение объемов товарной продукции |  | 40% |  |
| 4 | ФЛ ОАО "Лафарж Цемент"("Воскресенскцемент") |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Реконструкция производственных мощностей | 2015 | Замена устаревшего оборудования |  | 80% |  |
| 4.2 |  | Реконструкция установки газоочистки вращающихся печей № 105, №106 | 2013 | Сокращение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | 95% |  |
| 5 | ООО "ВладоПласт" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Переработка полимеров | 2015 | Увеличение мощностей на 30% |  | 70% |  |
| 6 | ООО "Эрисманн" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Приобретение и монтаж печатной машины | 2013 | Увеличение мощностей по производству обоев на 30 % |  | 100% |  |
| 6.2 |  | Приобретение вспомогательного оборудования (компрессор и т.д.) для обеспечения работы новой печатной машины | 2013 | Увеличение мощностей вспомогательного оборудования для обеспечения функционирования новой печатной машины |  | 100% |  |
| № п/п | Инвестор | Наименование инвестиционных проектов | Срок реализации (год) | Проектная мощность (ед.изм.) | Введено по программе в 2013 году | Уровень готовности, в % | Примечание |
| 6.3 |  | Модернизация оборудования на участке приготовления ПВХ-паст | 2014 | Увеличение производства ПВХ- паст на 50 % |  | 0% |  |
| 6.4 |  | Ввод в эксплуатацию новой печатной машины | 2014 | Увеличение мощностей по производству обоев на 30 % |  | 0% |  |
| 6.5 |  | Строительство склада | 2014 | Увеличение площадей складирования готовой продукции на 100% |  | 0% |  |
| 6.6 |  | Модернизация печатных машин и вспомогательного оборудования | 2015 | Совершенствование технологии производства вспомогательных материалов и обоев. |  | 10% |  |
| 7 | ЗАО "ВДСК" |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Модернизация основного оборудования | 2013 | замена устаревшего оборудования |  | 100% |  |
| 7.2 |  | Строительство 14 этажного 168 кв. жилого дома ул. Рабочая | 2013 | общая площадь квартир 11240,4кв.м | Введен | 100% |  |
| 7.3 |  | Строительство 17 этажного 160 кв. жилого дома ул. Советская | 2013 | общая площадь квартир 9620,3кв.м | Введен | 100% |  |
| 7.4 |  | Строительство 16 этажного 413кв. жилого дома ул. Кагана | 2015 | общая площадь квартир 20503,4кв.м |  | 75% |  |
| 7.5 |  | Строительство 12 этажного 331 кв.жилого дома ул. Западная | 2015 | общая площадь квартир 10000кв.м |  | 0% |  |
| 7.6 |  | Строительство трех 14этажных 711 кв.жилых домов ул. Ломоносова | 2014 | общая площадь квартир 9790,9кв.м |  | 0% |  |
|  |  |  | 2015 | общая площадь квартир 10827кв.м |  | 0% |  |
| № п/п | Инвестор | Наименование инвестиционных проектов | Срок реализации (год) | Проектная мощность (ед.изм.) | Введено по программе в 2013 году | Уровень готовности, в % | Примечание |
| 7.7 |  | Строительство 9-14 этажных жилых домов 2-й мкр. Новлянского квартала | 2015 | общая площадь квартир 10000кв.м |  | 0% |  |
| 8 | ООО "Изодом" |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Строительство 7-8-10-ти этажного 180кв. жилого дома пер Юбилейный | 2013 | общая площадь квартир 13482кв.м | Введен | 100% |  |
| 9 | ООО "Ветпомощь" |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Строительство ветклиники на ул. Советская | 2015-2018 | площадью 180 кв.м. |  | 0% | в конце 2013 г. получено разрешение на строительст- во |
| 10 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Строительство магазина - универсама продуктов питания и сопутствующих товаров на ул. Рабочая | 2013 | площадью 716,7 кв.м. | Введен | 100% |  |
| 11 | ИП Топильский А.М. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Строительство магазина - склад "Цветы, семена" на ул. Федотовская | 2014 | площадью 552,0кв.м. |  | 70% |  |
| 12 | ПО "Воскресенское РАЙПО" |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Строительство торгового комплекса ул. Спартака | 2014 | площадью 600,0кв.м |  | 0% |  |
| 12.2 |  | Строительство второй очереди торгового комплекса ул. Советская д.3б | 2015 | площадью 6000,0кв.м |  | 20% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к отчету о выполнении за 2013 год Комплексной программы социально-экономического |
|  |  |  |  |  |  | развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы от 28.03.2014г. №593/82 |
| Выполнение программных мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск за 2013 год. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | в том числе из средств: |  |  |  |  |  |  | Причина невыполнения |
|  |  |  |  | местного бюджета городского поселения Воскресенск | федерального бюджета | бюджета Московской области | внебюджетных источников |
|  |  | по программе | фактическое финансирование | по программе | фактическое финансирование | по программе | фактическое финансирование | по программе | фактическое финансирование | по программе | фактическое финансирование |
| Раздел: Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Ресурстехнология" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство линии по переработке фосфогипса | 50000,00 | 50000,00 |  |  |  |  |  |  | 50000,00 | 50000,00 |  |
| 2 | ООО "ВОЛМА-Воскресенск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производство перлита | 30000,00 | 30000,00 |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30000,00 |  |
| 2.2 | Ввод в строй новой формовочной машины в цехе производства пазогребневых плит | 75000,00 | 75000,00 |  |  |  |  |  |  | 75000,00 | 75000,00 |  |
| 3 | ООО "Фрегат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в эксплуатацию роторной печи №3 | 400,00 | 460,00 |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 460,00 |  |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта роторных печей | 7700,00 | 7700,00 |  |  |  |  |  |  | 7700,00 | 7700,00 |  |
| 3.4 | Запуск участка десульфатации на участке переработке АКБ | 10000,00 | 2800,00 |  |  |  |  |  |  | 10000,00 | 2800,00 | Работа будет продолжена в 2014 г. |
| 4 | ФЛ ОАО "Лафарж Цемент" ("Воскресенскцемент") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция производственных мощностей | 20000,00 | 120000,00 |  |  |  |  |  |  | 20000,00 | 120000,00 |  |
| 4.2 | Реконструкция установки газоочистки вращающихся печей № 105, №106 | 30000,00 | 112000,00 |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 112000,00 |  |
| 5 | ООО "ВладоПласт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Переработка полимеров | 7000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 7000,00 | 4000,00 | Снижение спроса |
| 6 | ООО "Эрисманн" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение и монтаж печатной машины | 200000,00 | 205513,00 |  |  |  |  |  |  | 200000,00 | 205513,00 |  |
| 6.2 | Приобретение вспомогательного оборудования (компрессор и т.д.) для обеспечения работы новой печатной машины | 5000,00 | 6083,00 |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 6083,00 |  |
| 7 | ЗАО "ВДСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Модернизация основного оборудования | 30000,00 | 30500,00 |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 30500,00 |  |
|  | Итого по разделу: | 465100,00 | 644056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465100,00 | 644056,00 |  |
|  | % выполнения: | 138,48% |  |  |  |  |  |  |  | 138,48% |  |  |
| Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Система водоснабжения п.Медведка и с.Воскресенское | 12000,00 | 140,30 | 12000,00 | 140,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Станция обезжелезивания ВЗУ п.Лопатинский, Промплощадка | 15000,00 | 12000,00 |  |  |  |  |  |  | 15000,00 | 12000,00 |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Станция глубокой очистки сточных вод производительностью 600 м3/сут д.Чемодурово | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство водогрейной котельной ул. Центральная мкр.Лопатинский | 30000,00 | 3425,00 |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 3425,00 |  |
| 3.2 | Строительство водогрейной котельной ул. Быковского, д. 1 | 63830,00 | 3693,50 |  |  |  |  |  |  | 63830,00 | 3693,50 |  |
| 3.3 | Строительство водогрейной котельной по ул. Советская, д.7, д.Чемодурово | 0,00 | 3032,40 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3032,40 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт котельных №1 и №3, (ул. Старая промплощадка, д.5 и ул. Комсомольская,д.33) | 1842,00 | 1842,00 | 122,00 | 122,00 |  |  | 1720,00 | 1720,00 |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт сетевого насоса в котельных (ул. Цесиса, д. 23, стр.4; ул. Мичурина, д1в) | 3612,00 | 742,80 | 239,00 | 48,95 |  |  | 3373,00 | 693,85 |  |  | Расторгнут договор |
| 3.6 | Капитальный ремонт теплосетей (ул. Комсомольская д.7а-1а; ул. Спартака-ул.Крылова д.2; ул. Советская до ул. Октябрьская д.11; ул. Победы д.16-д.11) | 10861,00 | 10540,48 | 717,00 | 695,96 |  |  | 10144,00 | 9844,52 |  |  |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт теплотрассы и ГВС (ул. Победы д.25; от котельной "Москворечье" до школы "Гармония"; ул. Победы д.31) | 6747,00 | 6736,19 | 447,00 | 446,12 |  |  | 6300,00 | 6290,07 |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 146892,00 | 45152,67 | 16525,00 | 4453,33 | 0,00 | 0,00 | 21537,00 | 18548,44 | 108830,00 | 22150,90 |  |
|  | % выполнения: | 30,74% |  | 26,95% |  |  |  | 86,12% |  | 20,35% |  |  |
| Раздел: Жилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ЗАО "ВДСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | строительство 14 этажного 168 кв. жилого дома ул. Рабочая | 532222,00 | 385082,00 |  |  |  |  |  |  | 532222,00 | 385082,00 |  |
| 1.1.2 | строительство 17 этажного 160 кв. жилого дома ул. Советская | 451127,00 | 373456,00 |  |  |  |  |  |  | 451127,00 | 373456,00 |  |
| 1.1.3 | строительство 16 этажного 413 кв. жилого дома ул. Кагана | 286513,00 | 286513,00 |  |  |  |  |  |  | 286513,00 | 286513,00 |  |
| 1.1.4 | строительство трех 14этажных 711 кв.жилых домов ул. Ломоносова | 538482,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 538482,00 | 0,00 | Проект планировки находится в стадии утверждения |
| 1.2 | ООО "Изодом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | строительство 7-8-10-ти этажного 180кв. жилого дома пер Юбилейный | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |
| 2 | Проведение технического обследования ветхих жилых домов | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 40000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 40000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Обеспечение жильем молодых семей | 21869,30 | 10924,60 | 5150,60 | 2368,50 | 1718,00 | 795,36 | 3569,80 | 1230,39 | 11430,90 | 6530,35 |  |
|  | Всего по разделу: | 1875813,30 | 1060975,60 | 5750,60 | 2368,50 | 1718,00 | 795,36 | 3569,80 | 1230,39 | 1864774,90 | 1056581,35 |  |
|  | % выполнения: | 56,56% |  | 41,19% |  | 46,30% |  | 34,47% |  | 56,66% |  |  |
| Раздел : Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района на 2013-2015 годы» | 43405,40 | 40103,80 | 24883,40 | 21581,80 |  |  | 18522,00 | 18522,00 |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дорог общего пользования | 43405,40 | 40103,80 | 24883,40 | 21581,80 |  |  | 18522,00 | 18522,00 |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа «По ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориях многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» | 32066,60 | 31581,40 | 12066,60 | 11581,40 |  |  | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дворовых территорий | 32066,60 | 31581,40 | 12066,60 | 11581,40 |  |  | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 75472,00 | 71685,20 | 36950,00 | 33163,20 | 0,00 | 0,00 | 38522,00 | 38522,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % выполнения: | 94,98% |  | 89,75% |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |
| Раздел:Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ИТ-Телеком" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство волоконно-оптической линии связи до ул.Рождественская | 100,00 | 85,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 85,00 |  |
| 1.2 | Замена устаревшего оборудования DSL на современное | 250,00 | 77,00 |  |  |  |  |  |  | 250,00 | 77,00 |  |
|  | Всего по разделу: | 350,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 162,00 |  |
|  | % выполнения: | 46,29% |  |  |  |  |  |  |  | 46,29% |  |  |
| Раздел: Оценка недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом городского поселения Воскресенск Воскрсенского муниципального района Московской области на 2013-2015гг" | 300,00 | 287,00 | 300,00 | 287,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности городского поселения Воскресенск | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения Воскресенск | 270,00 | 257,00 | 270,00 | 257,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 300,00 | 287,00 | 300,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % выполнения: | 95,67% |  | 95,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и благоустройство кладбищ | 4200,00 | 3668,95 | 4200,00 | 3668,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение и ремонт детских, спортивных площадок и малых форм | 3542,00 | 2989,41 | 3542,00 | 2989,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие населения в конкурсах по озеленению дворовых территорий | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Санитарная обрезка, валка сухих и аварийных деревьев | 3543,90 | 3543,90 | 3543,90 | 3543,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт фонтана проспект Гагарина | 3497,10 | 3497,10 | 3497,10 | 3497,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обследование пешеходного моста | 633,50 | 633,50 | 633,50 | 633,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство памятных знаков на территории Мемориального комплекса "Вечный огонь" | 490,50 | 490,45 | 490,50 | 490,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укрепление материально-технической базы МКУ "БиО" | 11302,20 | 11302,20 | 11302,20 | 11302,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 27291,60 | 26207,91 | 27291,60 | 26207,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % выполнения: | 96,03% |  | 96,03% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Потребительский рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство магазина - универсама продуктов питания и сопутствующих товаров на ул. Рабочая | 30000,00 | 32000,00 |  |  |  |  |  |  | 30000,00 | 32000,00 |  |
| 2 | ИП Топильский А.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство магазина-склад "Цветы, семена" на ул. Федотовская | 0,00 | 3500,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3500,00 |  |
| 3 | ПО "Воскресенское РАЙПО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция магазина №6 "Дары природы" ул. Энгельса, д.3 | 800,00 | 886,00 |  |  |  |  |  |  | 800,00 | 886,00 |  |
| 3.2 | Реконструкция магазина "Садовод" ул. Советская 2г | 8800,00 | 8807,00 |  |  |  |  |  |  | 8800,00 | 8807,00 |  |
| 3.3 | Строительство второй очереди Торгового Комплекса ул. Советская д.3б | 4800,00 | 4824,00 |  |  |  |  |  |  | 4800,00 | 4824,00 |  |
|  | Всего по разделу: | 44400,00 | 50017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | 50017,00 |  |
|  | % выполнения: | 112,65% |  |  |  |  |  |  |  | 112,65% |  |  |
| Раздел: Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение праздничных мероприятий | 6952,40 | 6878,10 | 6952,40 | 6878,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы | 11281,10 | 11251,10 | 10551,10 | 10521,10 |  |  | 730,00 | 730,00 |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 18233,50 | 18129,20 | 17503,50 | 17399,20 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % выполнения: | 99,43% |  | 99,40% |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |
| Раздел: Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение праздничных мероприятий | 2500,00 | 2250,00 | 2500,00 | 2250,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы | 1011,20 | 1011,20 | 791,20 | 791,20 |  |  | 220,00 | 220,00 |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 3511,20 | 3261,20 | 3291,20 | 3041,20 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % выполнения: | 92,88% |  | 92,40% |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |
| Раздел: Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, учреждений | 7312,10 | 7312,10 | 6802,10 | 6802,10 |  |  | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 |  |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта среди населения | 2174,00 | 1981,60 | 2174,00 | 1981,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 9486,10 | 9293,70 | 8976,10 | 8783,70 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 250,00 |  |
|  | % выполнения: | 97,97% |  | 97,86% |  |  |  | 100,00% |  | 100,00% |  |  |
| Раздел: Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта с 01.05.2013 и с 01.09.2013 | 2841,00 | 2841,00 |  |  |  |  | 2841,00 | 2841,00 |  |  |  |
|  | Всего по разделу: | 2841,00 | 2841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2841,00 | 2841,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | % выполнения: | 100,00% |  |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2669690,70 | 1932068,48 | 116588,00 | 95704,04 | 1718,00 | 795,36 | 67679,80 | 62351,83 | 2483704,90 | 1773217,25 |  |
|  | % выполнения: | 72,37% |  | 82,09% |  | 46,30% |  | 92,13% |  | 71,39% |  |  |

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Воскресенск

от 28.03.2014г.№ 593/82

Отчет

о выполнении за 2013 год Комплексной программы социально-экономического развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы

Комплексная программа социально-экономического развития городского поселения Воскресенск на 2013-2015 годы утверждена решением Совета депутатов от 26.04.2013г. №471/67 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района» от 28.02.2014г №582/81). В программе определены цели и задачи, способствующие формированию благоприятных условий для развития экономики городского поселения Воскресенск, обеспечивающие улучшение качества жизни населения.

В 2013 году выполнение программных мероприятий осуществлялось в соответствии с задачами направленными на развитие промышленного комплекса, транспортной сферы, социальной и инженерной инфраструктуры городского поселения. Всего на выполнение программных мероприятий  из всех источников финансирования было 2669,7 млн. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 116,6 млн. рублей;

- средства федерального бюджета – 1,7 млн. рублей;

- бюджета Московской области –  67,7 млн. рублей;

- внебюджетные средства –  2483,7 млн. рублей.

Фактическое финансирование программных мероприятий составило 1932,1 млн. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 95,7 млн. рублей;

- средства федерального бюджета – 0,8 млн. рублей;

- бюджета Московской области –  62,4  млн. рублей;

- внебюджетные средства –   1773,2 млн. рублей.

Таким образом, выполнение запланированных объемов финансирования было обеспечено на 72,4%.

Промышленный комплекс является главной составляющей для развития эффективной экономики городского поселения Воскресенск. От состояния промышленного комплекса напрямую зависит уровень и качество жизни населения. В сложившихся условиях высокой конкуренции рыночной экономики существует острая необходимость инвестирования технического перевооружения,  реконструкции и расширения действующих промышленных предприятий.

На развитие промышленного производства в рамках программных мероприятий в 2013 году предусматривалось  освоение инвестиций из внебюджетных источников в сумме  465,1 млн. рублей, фактически освоено 644,0 млн. рублей, или 138%.

Основная часть средств инвестирована такими предприятиями, как: ФЛ ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент»), ООО «Эрисманн» и ООО «Волма-Воскресенск». Удельный  вес инвестиций этих предприятий составил 85,1% от общего объема финансирования. Оставшаяся часть средств распределилась между ООО «Ресурстехнология», ООО «Фрегат», ЗАО «ВДСК», ООО «ВладоПласт».

На предприятии ФЛ ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») в отчетном периоде средства были направлены на выполнение работ по   реконструкции производственных мощностей и установки газоочистки вращающихся печей №105, №106, при этом освоено инвестиций на сумму 232 млн. рублей.

Инвестиции ООО «Эрисманн» были направлены на приобретение и монтаж новой  печатной  машины, а также на приобретение вспомогательного оборудования для обеспечения ее работы. Инвестиции в производство составили 211,6 млн. рублей и позволили полностью выполнить данные программные мероприятия.

Предприятием ООО «Волма-Воскресенск» средства были направлены на  ввод в строй новой формовочной машины в цехе производства пазогребневых плит, а так же на производство перлита для собственных нужд. Освоено инвестиции на сумму 105 млн. рублей. Инвестиционные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня является мощным фактором, определяющим современное состояние муниципальной экономики, обеспечивающим жизнедеятельность населения. Основными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения.

Комплексной программой в 2013 году предусмотрены мероприятия на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту  объектов коммунальной инфраструктуры. Общий объем по данному разделу из всех источников финансирования был запланирован в сумме 146,9 млн. рублей, из них фактически освоено 45,2 млн. рублей или 31%.

На строительство системы водоснабжения п. Медведка и с. Воскресенское   были направлены средства из местного бюджета в размере 140,3 тыс. рублей на выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и инженерно-экологические изыскания. Завершение  строительство объекта предусмотрено в 2014 году.

Из внебюджетных источников были инвестированы денежные средства на строительство станции обезжелезивания ВЗУ микрорайона Лопатинский в размере 
12,0 млн. рублей на покупку оборудования и наладку фильтров.

В отчетном периоде была погашена из местного бюджета кредиторская задолженность по строительству станции глубокой очистки сточных вод производительностью 600 м3/сут д. Чемодурово в сумме 3,0 млн. рублей.

По объектам теплоснабжения из внебюджетных источников средства в сумме 10,2 млн. рублей были направлены на  выполнение проектных работ по строительству водогрейных котельных ул. Центральная микрорайона Лопатинский, ул. Быковского, д. 1 и ул. Советская, д.7, д. Чемодурово.

На капитальный ремонт котельных и теплосетей в отчетном периоде из местного бюджета и бюджета Московской области было предусмотрено освоить средств в сумме 23,1 млн. рублей. Фактическое  финансирование составило  19,9 млн. рублей, или 86,1%. Выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт котельных №1 и №3 (ул. Старая промплощадка, д.5 и 
ул. Комсомольская, д.33);

- капитальный ремонт сетевого насоса в котельной (ул. Мичурина, 
д.1);

- капитальный ремонт теплосетей (ул. Комсомольская, д.7а-1а; ул. Спартака - ул. Крылова, д.2; ул. Советская - ул. Октябрьская, д.11; ул. Победы, д.16 – д.11).

- капитальный ремонт теплотрассы и ГВС (ул. Победы, д.25; от котельной «Москворечье» до школы «Гармония»; ул. Победы, д.31).

В   связи с расторжением договора на выполнение работ по капитальному ремонту сетевого насоса в котельной на ул. Цесиса, д. 23, стр.4. финансирование не освоено.

Жилье является одним из социально-экономических благ первой необходимости. На развитие жилищного строительства  в 2013 году программой предусматривался объем финансирования  из внебюджетных источников в сумме 1864,8 млн. рублей. Фактически на эти цели было израсходовано 1056,6 млн. рублей, или 56,7%.

В отчетном году было введено в эксплуатацию три жилых дома - 
14 этажный жилой дом по ул. Рабочая, 17 этажный жилой дом по ул. Советская (инвестор-ЗАО «ВДСК») и дом переменной этажности  пер. Юбилейный (инвестор-ООО «Изодом»).

Продолжилось строительство 16 этажного жилого дома  по ул. Кагана с общей площадью квартир  20503,4кв.м. Фактическое финансирование этого объекта в 2013 году составило 286,5 млн. рублей, уровень готовности-75%.

В отчетном периоде не освоены запланированные инвестиции на строительство трех 14 этажных жилых домов по ул. Ломоносова. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Проект планировки территории находится в стадии утверждения.

Для обеспечения жильем молодых семей в 2013 году программой были предусмотрены средства в  объеме 21,9 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 10,9 млн. рублей, или 49,8%. Четыре молодых  семьи приобрели жилье. В 2013 году пять семей прошли конкурсный отбор, были выданы свидетельства на социальные выплаты, которые будут использованы для приобретения жилья в 2014 году.

Развитие дорожного хозяйства, в целом, создает новые возможности для развития всех отраслей экономики, повышает мобильность, социальную и деловую активность населения и, как конечный результат, - улучшение качества жизни населения.

На развитие дорожного хозяйства программой было предусмотрено 75,5 млн. рублей, фактически профинансировано 71,7 млн. рублей, или 95%, в том числе:

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования было предусмотрено 
43,4 млн. рублей. Фактически выполнены работы на сумму 40,1 млн. рублей, из них 18,5 млн. рублей, или 46,1% - средства  дорожного фонда Московской области. Было отремонтировано муниципальных автомобильных дорог общей протяженностью 10,4 км;

- на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в отчетном периоде было предусмотрено 32,1 млн. рублей.  Фактический объем финансирования за 2013 год  составил 31,6 млн.рублей., в том числе из бюджета Московской области  профинансировано 20,0 млн. рублей, из бюджета городского поселения Воскресенск 11,6 млн. рублей. За счет всех источников финансирования отремонтировано:

- 44 дворовых территорий (56, 6 тыс.кв.м.);

- 6  проездов к дворовым территориям (2,6 тыс.кв.м.);

- тротуаров - 6 ,6 тыс.кв.м.

- парковочных мест - 15 тыс. кв.м.

Кроме того, в отчетном периоде было вновь построено 1,6 тыс.кв.м. тротуаров и 7,6 тыс.кв.м. парковочных мест.

В разделе связь, мероприятия тесно связанны с информационными технологиями, которые, с каждым годом оказывают все большее влияние как на экономику, так и на жизнь людей в целом.  Информационные технологии открывают все более широкие перспективы для повышения эффективности работы предприятий и качества жизни граждан. Неотъемлемой частью повседневной жизни уже стали коммуникации и поиск информации с использованием сети "Интернет".

В 2013 году ООО «ИТ-Телеком» была построена волоконно-оптическая линия связи по ул. Рожденственская, затраты по строительству которой из внебюджетных источников составили 85 тыс. рублей. С целью повышения качества предоставляемых услуг, была произведена замена устаревшего оборудования на современное, более высокоскоростное. При этом сумма инвестиций ООО «ИТ-Телеком»  составила 
77 тыс. рублей.

Одной из основных задач управления муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение доходов бюджета  городского поселения Воскресенск. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, его реализацией в целях получения доходов в городской бюджет.

Для выполнения программных мероприятий по  данному разделу была  разработана муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области на 2013-2015 гг». На реализацию программных мероприятий по разделу «Оценка недвижимости» в 2013 году было предусмотрено из средств местного бюджета 300,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование за отчетный период составило  287 тыс. рублей, или 95,7%.

В отчетном периоде проведена инвентаризация и паспортизация объектов капитального строительства, выполнены кадастровые работы и подготовлены документы для постановки на государственный кадастровый учет более 30 участков, проведена рыночная оценка объектов недвижимости. Данные работы позволили увеличить площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право бессрочного пользования, а так же совершенствовать систему учета объектов муниципальной собственности городского поселения Воскресенск.

Еще одной важной сферой деятельности муниципального образования является благоустройство. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни граждан.

Комплексной программой по данному разделу было предусмотрено 
27,3 млн. рублей, фактически профинансировано - 26,2 млн. рублей, или 96,0%.

В отчетном периоде был выполнен комплекс работ по содержанию и благоустройству кладбищ («Воскресенское», «Пятикрестовское», «Чемодуровское»). На эти цели было освоено из местного бюджета 3,7 млн. рублей. Выполнены следующие работы: зимняя и летняя уборка мест захоронения, включая очистку территорий от мусора, снега, спиливание аварийных деревьев, распиловка упавших деревьев, выкашивание газонов и др. На Чемодуровском кладбище выполнены работы по установке частичного ограждения с целью предупреждения распространения захоронений на чужие земли. Для организации складирования мусора на всех территориях кладбищ городского поселения Воскресенск в течение года установлены 13 контейнерных площадок и 20 информационных щитов о запрете выброса мусора в неположенном месте.

В 2013 году на приобретение и ремонт детских, спортивных площадок и малых форм было израсходовано из средств местного бюджета около 3 млн. рублей. Приобретено и установлено 7 детских  игровых площадок, отремонтировано  20 игровых площадок по адресам: ул. Октябрьская, д.19, ул. Быковского, д.58, 
ул. Ломоносова, д. 107-109, ул. Центральная, 22-30, ул. Юбилейная п. Медведка.

Второй год подряд на территории города проводился конкурс «Воскресенский дворик». Конкурс направлен на широкое привлечение жителей города к практическому участию в работе по благоустройству  своих придомовых территорий. По итогам конкурса, в качестве приза, во дворы победителям  были установлены детские игровые комплексы и элементы. Всего на участие населения в конкурсах по озеленению дворовых территорий было затрачено 82 тыс. рублей из средств местного бюджета.

В  2013  году  выполнены  работы по санитарной обрезке и валке сухих деревьев, в количестве 1046 шт., по ул. Докторова, пер. Физкультурный, ул. Октябрьская, ул.  Железнодорожная, ул. Советская, скверы на пл. Ленина и ул. Андреса, ул. Ленинская (парк). Общий объем фактического финансирования составил 3,5 млн. рублей.

В отчетном периоде выполнены  работы по ремонту фонтана на ул. 50 лет Ленинского комсомола,  по исследованию состояния пешеходного моста через реку Москва и по определению его грузоподъемности, а также выполнены  работы по устройству памятных знаков на территории Мемориального комплекса «Вечный огонь». Фактическое финансирование, которых составило 5,0 млн. рублей. Кроме того, выполнены работы по установке и монтажу электрооборудования для декоративной подсветки пешеходного моста через реку Москва.

На укрепление материально-технической базы МКУ «БиО» было предусмотрено  11,3 млн. рублей. Все денежные средства были израсходованы на приобретение техники (пескоразбрасыватель, подметально-уборочная машина, погрузчик фронтальный, автомобиль УАЗ и 2 трактора).

Потребительский рынок городского поселения Воскресенск активно развивается, быстро реагируя на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителями.

По данному разделу программой предусмотрены средства из внебюджетных источников в сумме 44,4 млн. рублей. Фактическое финансирование по программным мероприятиям в 2013 году на 12,6% превысило запланированных показателей и составило 50,0 млн. рублей. Средства были вложены на строительство  магазина - универсама продуктов питания и сопутствующих товаров на ул. Рабочая – 32,0 млн. рублей, строительство магазина-склад "Цветы, семена" на ул. Федотовская – 3,5 млн. рублей, реконструкция магазина №6 "Дары природы" ул. Энгельса, д.3 – 0,9 млн.рублей, реконструкция магазина "Садовод" ул. Советская, 2г – 8,8 млн.рублей, строительство второй очереди Торгового Комплекса ул. Советская, д.3б – 4,8 млн. рублей.

Одним из важнейших показателей уровня развития поселения, которое формирует качество жизни населения, является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, молодежи и спорта.

В разделе культура программой в 2013 году было предусмотрено финансирование в размере 18,2 млн. рублей на проведение праздничных мероприятий и укрепление материально-технической базы. Фактически было профинансировано 18,1 млн. рублей, в том числе  из  местного бюджета - 17,4 млн. рублей и бюджета Московской области - 0,7 млн. рублей.

На проведение культурно-массовых мероприятий было предусмотрено  6,95 млн. рублей, фактически было потрачено 6,88 млн. рублей. Наиболее значимые из них стали: празднование 75-летия города Воскресенска, праздники двора, широкая масленица и другие. Впервые были реализованы новые культурные проекты: «От классика до джаза», культурно-просветительские мероприятия  «Мировая художественная культура», цикл культурно-просветительских мероприятий «Духовное наследие». А так же в 2013 году коллектив МУ «Концертно-выставочный зал» приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Таланты Европы».

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры было предусмотрено 11,3 млн. рублей. Фактически было профинансировано 11,2 млн. рублей. Средства были направлены на приобретение светового, звукового, музыкального оборудования, грузовой газели, костюмов, мебели для учреждений культуры городского поселения Воскресенск.

В сфере молодежной политики были предусмотрены денежные средства в объеме 3,5 млн. рублей, из них профинансировано 3,2 млн. рублей, в том числе из местного бюджета 3,0 млн. рублей, из бюджета Московской области 220 тыс. рублей.

На проведение мероприятий в сфере молодежной политики (проведение военно-патриотической игры, патриотических акций, соревнования по спортивному ориентированию, выездные семинары и т.д.)  было израсходовано 2,2 млн. рублей.

На укрепление материально-технической базы (приобретение звукового, светового, музыкального оборудования, костюмов, фотоаппарата, компьютеров) было всего затрачено 1,0 млн. рублей.

В разделе физической культуры и спорта было запланировано 
9,5 млн. рублей, освоено 9,3 млн. рублей. Выполнение программных мероприятий составило 98,0 % от планируемых показателей. При этом фактически было выделено из местного бюджета 8,8 млн. рублей, из бюджета Московской области 
260 тыс. рублей, из внебюджетных источников 250 тыс. рублей, в том числе:

- на развитие и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений было израсходовано 7,3 млн. рублей (приобретение хоккейной коробки, 2-х снегоуборщиков, спортивного инвентаря и формы, бензотриммера, станка для заточки коньков и т.д.);

- на развитие физической культуры и спорту среди населения (проведение городских соревнований по лыжным гонкам, городской турнир по боксу на Кубок главы, военно-спортивные игры и др.) -1,98 млн. рублей.

В разделе повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в  сферах культуры, физической культуры и спорта  показатель «Предоставление субсидий на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры, физической культуры и спорта  с  01.05.2013 и с 01.09.2013» выполнен на 100% и составил 2,8 млн. рублей из бюджета Московской области.