****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от\_\_\_\_\_23.05.2016\_\_\_\_\_\_№\_94

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2015 № 269 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 792 060,49 | 187 224,79 | 192 285,70 | 135 050,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 742 946,89 | 165 261,19 | 165 135,70 | 135 050,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета Московской области | 49 113,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2. В Приложении №1 к Программе:

1.2.1. В паспорте подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019годы» позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 436 173,74 | 94 045,19 | 99 528,55 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 436 173,74 | 94 045,19 | 99 528,55 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2.2. Приложение №1 к подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы», изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 2 к Программе:

1.3.1. В паспорте подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 303 866,20 | 85 577,50 | 83 288,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 254 752,60 | 63 613,90 | 56 138,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 49 113,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.3.2. Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы», изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.3. Приложение № 3 «Перечень дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать в 2015-2019 годы» к подпрограмме «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» Перечень

дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать в 2015-2019 годы, изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении № 3 к Программе:

1.4.1. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы» позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 50 837,16 | 7 385,70 | 9 251,46 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 50 837,16 | 7 385,70 | 9 251,46 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.4.2. Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы» Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы», изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления по социальным коммуникациям и организационным вопросам О.В. Севостьяновой обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Воскресенск А.Е Баранова.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению  от 23.05.2016 № 94  Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства городского поселения Воскресенск на 2015-2019 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | | Источники финансиро вания | Объем финанси рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г. | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ***Задача 1:Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Основное мероприятие1: Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобиль ных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск* | 2015-2019 | | Итого | 52 478,60 | 370 513,19 | | | 78 509,33 | 85 003,86 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск, МКУ «Благоустройство и озеленение» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности - 166,1 км |
| Средства бюджета городского поселения Воскре сенск | 52 478,60 | 370 513,19 | | | 78 509,33 | 85 003,86 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог (вкл. заработную плату, отчисления коммунальные платежи и т.д.) , в т.ч. | 2015 | | Итого | 52 478,60 | 368 851,36 | | | 76 847,50 | 85 003,86 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскре сенск | 52 478,60 | 368 851,36 | | | 76 847,50 | 85 003,86 | 67 000,00 | 69 000,00 | 71 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Приобретение грузопассажирского бортового автомобиля | 2015 | | Итого | 0,00 | 986,70 | | | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 986,70 | | | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Приобретение тракторов | 2015 | | Итого | 0,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Мероприятие 2:** Приобретение экскаватора-челюстного погрузчика | 2015 | | Итого | 0,00 | 1 661,83 | | | 1 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 1 661,83 | | | 1 661,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Задача 2: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Основное мероприятие1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в состоянии соответствующим нормативным требованиям* | 2015 | Итого | | 6 020,60 | 65 660,55 | 15 535,86 | | | 14 524,69 | 11 400,00 | 11 800,00 | 12 400,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск, МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 6 020,60 | 65 660,55 | 15 535,86 | | | 14 524,69 | 11 400,00 | 11 800,00 | 12 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1: Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия, восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий (ямочный ремонт)требованиям | 2015 | Итого | | 2 177,40 | 18 052,11 | 3 140,00 | | | 2 512,11 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 2 177,40 | 18 052,11 | 3 140,00 | | | 2 512,11 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Расширение пар-ковочного про-странства |  | Итого | | 0,00 | 18 853,00 | 2 453,00 | | | 4 000,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение парковочных мест в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 0,00 | 18 853,00 | 2 453,00 | | | 4 000,00 | 3 900,00 | 4 100,00 | 4 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Разработка схемы ливневой канализации |  | Итого | | 0,00 | 595,79 | 595,79 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 0,00 | 595,79 | 595,79 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 4: Обследование и ремонт ливневой канализации | 2015-2019 | Итого | | 531,20 | 8 500,00 | 1 000,00 | | | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 531,20 | 8 500,00 | 1 000,00 | | | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджет ные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие 5: Строительство ливневой канализации | 2015-2019 | Итого | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение работы ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Мероприятие 6: Ремонт остановок общего пользования | 2015-2019 | Итого | | 2 317,00 | 4 259,65 | 647,07 | | | 312,58 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 2317,0 | 4 259,65 | 647,07 | | | 312,58 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Мероприятие 7: Приобретение новых автопавильонов | 2015-2019 | Итого | | 995,00 | 2 700,00 | 1 000,00 | | | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 995,00 | 2 700,00 | 1 000,00 | | | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Мероприятие 8: Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Повышение уровня организации дорожного движения городского поселения Воскресенск |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Мероприятие 8: Ремонт моста через р.Медведка | 2016 | Итого | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильного моста в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Мероприятие 9: Обследование дамб под дорогой | 2016 | Итого | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильного моста в соответствии с нормативными требованиями |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по подпрограмме | 2015-2019 | Итого | | 58 499,20 | 436 173,74 | 94 045,19 | | | 99 528,55 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | | 58 499,20 | 436 173,74 | 94 045,19 | | | 99 528,55 | 78 400,00 | 80 800,00 | 83 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2

|  |
| --- |
| к постановлению  от 23.05.2016 № 94  Перечень мероприятий  подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования,  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории  городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | Источники финансиро  вания | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы | | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ***Задача 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги*** | | | | | | | | | | | | | | 1. | ***Основное мероприятие 1:*** *Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги* | 2015-2019 | Итого | 23 783,80 | 156 065,10 | 39 292,10 | 41 773,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 593,80 | 138806,50 | 30 538,50 | 33 268,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 17 258,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 | **Мероприятие 1:**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 23 783,80 | 156 065,10 | 39 292,10 | 41 773,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 593,80 | 138806,50 | 30 538,50 | 33 268,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 17 258,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ***Задача 2: Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам.*** | | | | | | | | | | | | | | 2. | ***Основное мероприятие 1:*** *Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам.* | 2015-2019 | Итого | 41 346,0 | 147 801,10 | 46 285,40 | 41 515,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 115 946,10 | 33 075,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 31 855,00 | 13 210,00 | 18 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.1 | **Мероприятие 1:**  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 41 346,0 | 147 801,10 | 46 285,40 | 41515,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 115946,10 | 33 075,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 31 855,00 | 13 210,00 | 18 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Всего по**  **подпрограмме** | 2015-2019 | Итого | 65 129,80 | 303 866,20 | 85 577,50 | 83 288,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 39 917,10 | 254 752,60 | 63 613,90 | 56 138,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 25 212,70 | 49 113,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Приложение №3

к постановлению

от 23.05.2016 № 94

Перечень

дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать

в 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Мощность, м2 | Срок исполнения мероприятия |
|  | Дороги общего пользования |  |  |  |
| 1 | ул.Дивочкина | ремонт | 5000 | 2015 |
| 2 | ул.Вишневая ( д.Маришкино) | ремонт | 2 388 | 2016 |
| 3 | ул.Титова | ремонт | 2100 | 2015 |
| 4 | ул.Титова | ремонт | 2500 | 2017 |
| 5 | ул.1 Фетровая | ремонт | 2200 | 2016 |
| 6 | ул.2-я Фетровая | ремонт | 1690 | 2016 |
| 7 | ул.Пролетарская | ремонт | 2975 | 2015 |
| 8 | ул. Радонежская | ремонт | 3700 | 2016 |
| 9 | ул.Весенняя | ремонт | 2 068 | 2016 |
| 10 | ул.Охотничья ( д.Хлопки ) | ремонт | 2780 | 2015 |
| 11 | ул.Цветочная ( д.Хлопки) | ремонт | 2212 | 2016 |
| 12 | ул.Куйбышева | ремонт | 7050 | 2015 |
| 13 | ул.Куйбышева ( тротуар) | ремонт | 150 | 2015 |
| 14 | ул.Калинина | ремонт | 7720 | 2015 |
| 15 | ул.Монтажная | ремонт | 2705 | 2015 |
| 16 | ул.Рабочая (тротуар) | вновь | 420 | 2015 |
| 17 | ул.Рабочая (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2016 |
| 18 | ул.Некрасова | ремонт | 1400 | 2015 |
| 19 | ул.Рабочая ( част.сектор Коммуны) | ремонт | 9054 | 2016-2017 |
| 20 | ул.Советская ( д.Чемодурово) | ремонт | 4032 | 2016-2017 |
| 21 | ул.Заводская | ремонт | 2100 | 2016 |
| 22 | ул.Колыберевская | ремонт | 5000 | 2016-2017 |
| 23 | ул.Лопатинская | ремонт | 3400 | 2016-2017 |
| 24 | ул. Первомайская | ремонт | 1755 | 2016 |
| 25 | ул.Тополиная- тротуар | ремонт | 200 | 2016-2017 |
| 26 | ул.Ломоносова | ремонт | 6600 | 2016-2017 |
| 27 | ул.Гиганта | ремонт | 2400 | 2016 |
| 28 | ремонт пешеходного моста через реку Москва по ул. Лермонтова | ремонт | 3280 | 2016 |
| 29 | ул.Спартака | ремонт | 441,5 | 2016 |
| 30 | ул.Медицинская | ремонт | 3 528 | 2016 |
| 31 | переулок Рудничный | ремонт | 1272 | 2016 |
| 32 | ул.Герцена | ремонт | 6000 | 2016 |
| 33 | ул. Солнечная (Чемодурово) | ремонт | 3700 | 2016 |
| 34 | ул.Кагана | ремонт | 10253,8 | 2016 |
| 35 | ул.Новлянская | ремонт | 5790 | 2016 |
| 36 | ул.Энгельса | ремонт | 9630 | 2016 |
| 37 | ул.Западная | ремонт | 10070 | 2016 |
| 38 | ул.Мичурина | ремонт | 3000 | 2016 |
| 39 | ул.Коломенская | ремонт | 4585 | 2016 |
| 40 | ул.Заводская | ремонт | 2100 | 2016 |
| 41 | ул.Андреса (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2016 |
|  | Расширение парковочного пространства |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Гаражная | ремонт | 250 | 2016 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Быковского | ремонт | 350 | 2016 |
| 3 | автомобильная дорога ул.Железнодорожная | ремонт | 500 | 2016 |
| 4 | автомобильная дорога ул.Московская | ремонт | 250 | 2016 |
| 5 | автомобильная дорога ул.Докторова | ремонт | 500 | 2016 |
| 6 | автомобильная дорога ул.Гражданская | ремонт | 500 | 2016 |
| 7 | автомобильная дорога ул.Калинина | ремонт | 500 | 2016 |
| 8 | автомобильная дорога пер.Физкультурный | ремонт | 300 | 2016 |
| 9 | автомобильная дорога ул.Первостроителей | ремонт | 500 | 2017 |
| 10 | Проезд МРЭО (для грузового транспорта) | ремонт | 1500 | 2016 |
| 11 | автомобильная дорога ул.Киселева | ремонт | 350 | 2016 |
| 12 | автомобильная дорога ул.Центральная | ремонт | 350 | 2016 |
| 13 | автомобильная дорога ул.Зелинского | ремонт | 400 | 2016 |
| 14 | автомобильная дорога ул.Вокзальная | ремонт | 1 000 | 2016 |
|  | Ремонт остановок |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Западная (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Колыберевская ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 3 | автомобильная дорога ул.Суворова ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 4 | автомобильная дорога ул.Чапаева (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
|  | Устройство и ремонт тротуаров |  |  |  |
| 1 | ул. Осипенко до ул.Ломоносова (МОУ СОШ №11) | ремонт | 1700 | 2016 |
| 2 | ул.Колыберевская (ул.Московская до ул.Ачкасовская) | ремонт | 495 | 2016 |
| 3 | ул.Колыберевская от моста к ост."Медведка» | ремонт | 315 | 2016 |
| 4 | ул.Рабочая (от магазина «5» до детской площадки) | ремонт | 420 | 2016 |
| 5 | ул.Колина | ремонт | 530 | 2016 |
|  | Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |
| 1 | ул.Ломоносова д.85, Крылова д.2 | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | ул.Победы д.16-18 | ремонт | 800 | 2017 |
| 3 | ул. Советская д.11/15, Октябрьская д.13 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 4 | ул.Стандартная д.7,8; Пионерская д.6; Железнодорожная д.8,10,; Октябрьская д.26 | ремонт | 1700 | 2015 |
| 5 | проезд ул.Калинина 54 | ремонт | 531,5 | 2015 |
| 6 | ул. Лермонтова д.1 | ремонт | 1300 | 2015 |
| 7 | пер.Зеленый д.1 | ремонт | 350 | 2015 |
| 8 | ул.Карла Маркса д.26,28; Ленинская д.25 | ремонт | 2000 | 2015 |
| 9 | ул.Ленинская д.19 а; Карла Маркса д.14 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 10 | ул.Задорожная д.32,34 | ремонт | 700 | 2015 |
| 11 | ул.Монтажная, д.6,8,10,12 | ремонт | 2500 | 2015 |
| 12 | ул.Центральная ( у сбербанка) парковка и тротуар во дворе |  | 130 | 2017 |
| 13 | ул.Центральная д.4-6 ( парковка в щебне) | ремонт | 50 | 2015 |
| 14 | пер.1-й Школьный д.2а, 6а,6б | ремонт | 900 | 2015 |
| 15 | ул.Победы, д.10,12,14 | ремонт | 1070 | 2015 |
| 16 | ул.Западная, д.11 | ремонт | 250 | 2016 |
| 17 | проезд ул.Калинина 50/2 | ремонт | 515 | 2015 |
| 18 | ул.Ленинская д.25; Карла Маркса д.26;28 | ремонт | 580 | 2015 |
| 19 | ул.Дзержинского д. 2 (парковка) | ремонт | 200 | 2015 |
| 20 | ул.Колыберевская д. 4 (парковка) | ремонт | 130 | 2015 |
| 21 | ул.Спартака д.22а,;28;20а | ремонт | 2025 | 2015 |
| 22 | ул.Коломенская д. 8 проезд | ремонт | 464 | 2015 |
| 23 | благоустройство вблизи СОШ №1 | ремонт | 2430 | 2015 |
| 24 | проезд от д. 3 ул.Зелинского к д.10 ул.Кагана | ремонт | 2 700 | 2016 |
| 25 | ул. Андреса, д.9, д.11 | ремонт | 380 | 2015 |
| 26 | ул.Комсомольская д.6 | ремонт | 120 | 2015 |
| 27 | тротуар по ул. Комсомольская вдоль ДС №30 | ремонт | 394 | 2016 |
| 28 | ул.Центральная д.34, парковка | ремонт | 280 | 2015 |
| 29 | проезд к дому №26 ул.Менделеева | ремонт | 800 | 2015 |
| 30 | тротуар по ул.Зелинского д.5в | ремонт | 105 | 2015 |
| 31 | тротуар - от д. 112 ул.Рабочая к д.109 ул.Ломоносова | ремонт | 375 | 2017 |
| 32 | тротуар по ул. Московской д.2в | ремонт | 75 | 2015 |
| 33 | парковка и дорога по ул. Московской д.1 | ремонт | 595 | 2015 |
| 34 | ул. Белинского, д. № 18,ул.40 лет Октября, д. № 19,21,23,25, | ремонт | 4 547,0 | 2016 |
| 35 | г.Воскресенск, ул. Западная, д. № 1;2;3,ул.Энгельса, д. № 13;15;17 | ремонт | 3 250,0 | 2016 |
| 36 | ул. Победы, д. № 21;17;15,ул.Менделеева, д. № 10;8;пер. Физкультурный, д. № 4;6;2/13 | ремонт | 3 245,0 | 2016 |
| 37 | ул. Победы, д. № 19;23;33;27;29;35/1, ул.Менделеева, д. № 12;14;16;18;20;22; 26;28;30 | ремонт | 2 809,0 | 2016 |
| 38 | пер.1-й Школьный, д. № 1,ул.Некрасова, д. № 18;16;14;пер. 2-й Школьный, д. № 4 | ремонт | 1 282,5 | 2016 |
| 39 | ул.Московская, д. № 25;27, пер.2-й Школьный, д. № 1;2;3; ул.Некрасова, д. № 20;22;24;26;28;30;32;34;36; | ремонт | 2 709,5 | 2016 |
| 40 | ул. Комсомольская, д. № 7а;11а;11 | ремонт | 1 576,0 | 2016 |
| 41 | ул. Мичурина, д. № 3;7а;5а;9а;9;7, ул.Беркино, д. № 34;35;36 | ремонт | 1 822,0 | 2016 |
| 42 | ул.Ломоносова, д. № 107;107а,109,111,111а | ремонт | 4 090,0 | 2016 |
| 43 | ул.Ломоносова, д. № 102; ул.Калинина, д. № 57,56,55,54 | ремонт | 2 404,0 | 2016 |
| 44 | ул.Ломоносова, д. № 92,94,96,68; ул.Калинина, д. № 51,52,53 | ремонт | 1 470,0 | 2016 |
| 45 | ул.Фурманова, д. № 2,3,4,6,10,12,14,16; ул.Ачкасовская, д. № 3,1,2 | ремонт | 4 234,0 | 2016 |
| 46 | ул.Московская, д. № 19,17,15,1, ул.Колыберевская, д. № 2,4 | ремонт | 2 230,0 | 2016 |
| 47 | ул.Быковского, д. № 66,74,68,80 | ремонт | 2 515,0 | 2016 |
| 48 | ул.Быковского, д. № 56,54 | ремонт | 1 327,5 | 2016 |
| 49 | ул.Центральная, д. № 1,3,7,5,ул.Маркина, д. №21 | ремонт | 1 880,0 | 2016 |
| 50 | ул.Зелинского д. 26 Б, парковка | ремонт | 300 | 2016 |
| 51 | ул.Зелинского д. 8;ул.Кагана д. 20 | ремонт | 777,5 | 2016 |
| 52 | ул. Андреса д. 15 (проезд), 18 | ремонт | 1085 | 2016 |
| 53 | ул.Комсомольская д. 13,15,17 парковка | ремонт | 700 | 2016 |
| 54 | ул.Комсомольская д. 7, 5, 4 | ремонт | 1150 | 2016 |
| 55 | пер.Юбилейный д. 10,12,7, парковка | ремонт | 650 | 2016 |
| 56 | ул. Докторова д. 6, парковка, тротуар | ремонт | 732 | 2016 |
| 57 | ул.Быковского д. 46, парковка, проезд | ремонт | 400 | 2016 |
| 58 | ул.Быковского д. 32, тротуар | ремонт | 160 | 2016 |
| 59 | ул.Быковского д. 64, парковка | ремонт | 300 | 2016 |
| 60 | ул.Западная д.11, парковка | ремонт | 250 | 2016 |
| 61 | ул.Рабочая д.121,119, парковка, проезд к детскому саду | ремонт | 1741,5 | 2016 |
| 62 | ул.Рабочая д.101,105, парковка | ремонт | 844 | 2016 |
| 63 | ул.Мичурина д. 11, парковка, дорога | ремонт | 770 | 2016 |
| 64 | ул.Рабочая проезд к 106 дому | ремонт | 3213 | 2017 |
| 65 | ул.Новлянская д. 6, 8,10 | ремонт | 250 | 2016 |
| 66 | ул.Западная д. 7 | ремонт | 50 | 2016 |
| 67 | ул.Колина д. 4, 11 | ремонт | 75 | 2016 |
| 67 | ул.Менделеева д. 1, 3 | ремонт | 60 | 2016 |

Приложение №4

к постановлению

от 23.05.2016 № 94

Перечень мероприятий

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероп риятия | Источники финансиро вания | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| ***Задача 1:Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Основное мероприятие 1:*** *Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети* | 2015-2019 | Итого | 1 091,70 | 50 837,16 | 7 385,70 | 9251,46 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск, МКУ «Благоустрой ство и озеленение» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности -166,1км | |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1 091,70 | 50 837,16 | 7 385,70 | 9251,46 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Мероприятие 1:** Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2015-2019 | Итого | 488,90 | 9 050,00 | 1 550,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | МКУ «Благоустрой ство и озеленение» | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 488,90 | 9 050,00 | 1 550,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Мероприятие 2:**  Установка дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей на проезжих частях дорог | 2015-2019 | Итого | 505,90 | 4487,16 | 1 035,70 | 751,46,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | МКУ «Благоустройство и озеленение» | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 505,90 | 4487,16 | 1 035,70 | 751,46,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Мероприятие 3:**  Установка барьерных ограждений | 2015 | Итого | 96,90 | 6 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Приведение элементов автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 96,90 | 6 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | **Мероприятие 4:** Устройство тротуаров | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | **Мероприятие 5:** Устройство разворотных площадок | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | **Мероприятие 6:** Обустройство дорожно-уличной сети для маломобильных групп населения | 2015-2019 | Итого | 0,00 | 6 800,00 | 3 300,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск | Обеспечение содержания автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 0,00 | 6 800,00 | 3 300,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по**  **подпрограмме** | 2015-2019 | Итого | 1 091,70 | 50 837,16 | 7 385,70 | 9 251,46 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |  |  | |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 1 091,70 | 50 837,16 | 7 385,70 | 9 251,46 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |  |  | |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |