****

**Администрация**

**городского поселения Воскресенск**

**Воскресенского муниципального района**

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.03. 2016 №52

О внесении изменений в муниципальную программу

городского поселения Воскресенск «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса на 2015-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетным кодексом Российской Федерации» и в соответствии с Постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области от 25.09.2015 № 269 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского поселения Воскресенск «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района от 24.10.2014 № 607 (с изменениями внесенными Постановлением администрации городского поселения Воскресенск от 09.02.2015 № 21, 05.05.2015 № 137, 08.07.2015 № 191, 17.08.2015 №234, 21.09.2015 № 266, 06.10.2015 №278, 22.01.2016 № 13) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 800 565,49 | 187 224,79 | 200 790,70 | 135 050,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 751 451,89 | 165 261,19 | 173 640,70 | 135 050,00 | 137 450,00 | 140 050,00 |
| Средства бюджета Московской области | 49 113,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2. В Приложении №2 к Программе:

1.2.1. В паспорте подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий | 310 598,20 | 85 577,50 | 90 020,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 261 484,60 | 63 613,90 | 62 870,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 49 113,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

1.2.2. Приложение № 1 «Перечень мероприятий» подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Приложение № 3 «Перечень дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать в 2015-2019 годы» подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению

2. Начальнику управления по социальным коммуникациям и организационным вопросам О.В. Севостьяновой обеспечить размещение постановления на официальном сайте городского поселения Воскресенск и в Воскресенской районной газете «Наше слово».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Воскресенск А.Е Баранова.

Глава городского поселения Воскресенск А.В. Квардаков

Приложение №1

к постановлению

№ 52 от 21.03.2016

|  |
| --- |
| Перечень мероприятий  подпрограммы «Обеспечение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования,  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории  городского поселения Воскресенск 2015-2019 годы» |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок испол нения мероприя тия | Источники финансиро  вания | Объем фи нансирования меро приятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) в 2014 г. | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы | | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | ***Задача 1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги*** | | | | | | | | | | | | | | 1. | ***Основное мероприятие 1:*** *Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги* | 2015-2019 | Итого | 23 783,80 | 162 797,10 | 39 292,10 | 48 505,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 593,80 | 145 538,50 | 30 538,50 | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 17 258,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.1 | **Мероприятие 1:**  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 23 783,80 | 162 797,10 | 39 292,10 | 48 505,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 14 593,80 | 145 538,50 | 30 538,50 | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 9 190,00 | 17 258,60 | 8 753,60 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ***Задача 2: Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам.*** | | | | | | | | | | | | | | 2. | ***Основное мероприятие 1:*** *Поддержание в надлежащем состоянии проездов к многоквартирным домам.* | 2015-2019 | Итого | 41 346,0 | 147 801,10 | 46 285,40 | 41515,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 115946,10 | 33 075,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 31 855,00 | 13 210,00 | 18 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.1 | **Мероприятие 1:**  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения Воскресенск | 2015-2019 | Итого | 41 346,0 | 147 801,10 | 46 285,40 | 41515,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Отдел городского хозяйства городского поселения Воскресенск |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 25 323,30 | 115946,10 | 33 075,40 | 22 870,70 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 16 022,70 | 31 855,00 | 13 210,00 | 18 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджет ные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **Всего по**  **подпрограмме** | 2015-2019 | Итого | 65 129,80 | 310 598,20 | 85 577,50 | 90 020,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  | | Средства бюджета городского поселения Воскресенск | 39 917,10 | 261 484,60 | 63 613,90 | 62 870,70 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | Средства бюджета Московской области | 25 212,70 | 49 113,60 | 21 963,60 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Приложение №2

к постановлению

№52 от 21.03.2016

Перечень

дорог общего пользования и дворовых территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, планируемых отремонтировать

в 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Мощность, м2 | Срок исполнения мероприятия |
|  | ***Дороги общего пользования*** |  |  |  |
| 1 | ул.Дивочкина | ремонт | 5000 | 2015 |
| 2 | ул.Вишневая ( д.Маришкино) | ремонт | 2 388 | 2016 |
| 3 | ул.Титова | ремонт | 2100 | 2015 |
| 4 | ул.1 Фетровая | ремонт | 2200 | 2016 |
| 5 | ул.2-я Фетровая | ремонт | 1690 | 2016 |
| 6 | ул.Пролетарская | ремонт | 2975 | 2015 |
| 7 | ул. Радонежская | ремонт | 2400 | 2016 |
| 8 | ул.Весенняя | ремонт | 2 068 | 2016 |
| 9 | ул.Охотничья ( д.Хлопки ) | ремонт | 2780 | 2015 |
| 10 | ул.Цветочная ( д.Хлопки) | ремонт | 2212 | 2016 |
| 11 | ул.Куйбышева | ремонт | 7050 | 2015 |
| 12 | ул.Куйбышева ( тротуар) | ремонт | 150 | 2015 |
| 13 | ул.Калинина | ремонт | 7720 | 2015 |
| 14 | ул.Монтажная | ремонт | 2705 | 2015 |
| 15 | ул.Рабочая (тротуар) | вновь | 420 | 2015 |
| 16 | ул.Рабочая (разворотная площадка) | вновь | 500 | 2015 |
| 17 | ул.Некрасова | ремонт | 1400 | 2015 |
| 18 | ул.Рабочая ( част.сектор Коммуны) | ремонт | 9054 | 2016-2017 |
| 19 | ул.Советская ( д.Чемодурово) | ремонт | 4032 | 2016-2017 |
| 20 | ул.Заводская | ремонт | 2100 | 2016 |
| 21 | ул.Колыберевская | ремонт | 5000 | 2016-2017 |
| 22 | ул.Лопатинская | ремонт | 3420 | 2016-2017 |
| 23 | ул. Первомайская | ремонт | 1755 | 2016 |
| 24 | ул.Тополиная- тротуар | ремонт | 200 | 2016-2017 |
| 25 | ул.Ломоносова | ремонт | 6600 | 2016-2017 |
| 26 | ул.Гиганта | ремонт | 2400 | 2016 |
| 27 | ремонт пешеходного моста через реку Москва по ул. Лермонтова | ремонт | 2500 | 2016 |
| 28 | ул.Спартака (расширение дороги и посадочная площадка) | ремонт | 441 | 2016 |
| 29 | ул.Медицинская | ремонт | 3 528 | 2016 |
| 30 | переулок Рудничный | ремонт | 1272 | 2016 |
| 31 | ул.Герцена | ремонт | 6000 | 2016 |
| 32 | ул. Солнечная (Чемодурово) | ремонт | 3700 | 2016 |
| 33 | ул.Кагана | ремонт | 20110 | 2016 |
| 34 | ул.Новлянская | ремонт | 5790 | 2016 |
| 35 | ул.Энгельса | ремонт | 9630 | 2016 |
| 36 | ул.Западная | ремонт | 10070 | 2016 |
| 37 | ул.Мичурина | ремонт | 3000 | 2016 |
| 38 | ул.Коломенская | ремонт | 4585 | 2016 |
|  | *Устройство парковок* |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Гражданская | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Киселева | ремонт | 350 | 2015 |
|  | *Ремонт остановок* |  |  |  |
| 1 | автомобильная дорога ул.Западная (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
| 2 | автомобильная дорога ул.Колыберевская ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 3 | автомобильная дорога ул.Суворова ( 2ед.) | ремонт | 117 | 2015 |
| 4 | автомобильная дорога ул.Чапаева (1 ед.) | ремонт | 59 | 2015 |
|  | *Ремонт тротуаров* |  |  |  |
| 1 | ул. Осипенко до ул.Ломоносова, ул.Колыберевская | ремонт | 2495 | 2016 |
| 2 | ул.Колыберевская от моста к ост."Медведка, ул.Рабочая (от магазина «5» до детской площадки),ул.Колина | ремонт | 1265 | 2016 |
| 3 | ул.Колыберевская ( от ул.Московская до ул.Ачкасовская) | ремонт | 495 | 2016 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Мощность, м2 | Срок исполнения мероприятия |
|  | ***Дворовые территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов*** |  |  |  |
| 1 | г.Воскресенск, ул.Ломоносова д.85, Крылова д.2 | ремонт | 350 | 2015 |
| 2 | г.Воскресенск, ул.Победы д.16-18 | ремонт | 800 | 2017 |
| 3 | г.Воскресенск, ул. Советская д.11/15, Октябрьская д.13 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 4 | г.Воскресенск, ул.Стандартная д.7,8; Пионерская д.6; Железнодорожная д.8,10,; Октябрьская д.26 | ремонт | 1700 | 2015 |
| 5 | г.Воскресенск, проезд ул.Калинина 54 | ремонт | 531,5 | 2015 |
| 6 | г.Воскресенск, ул. Лермонтова д.1 | ремонт | 1300 | 2015 |
| 7 | г.Воскресенск, пер.Зеленый д.1 | ремонт | 350 | 2015 |
| 8 | г.Воскресенск, ул.Карла Маркса д.26,28; Ленинская д.25 | ремонт | 2000 | 2015 |
| 9 | г.Воскресенск, ул.Ленинская д.19 а; Карла Маркса д.14 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 10 | г.Воскресенск, ул.Задорожная д.32,34 | ремонт | 700 | 2015 |
| 11 | г.Воскресенск, ул.Монтажная, д.6,8,10,12 | ремонт | 2500 | 2015 |
| 12 | ул.Центральная ( у сбербанка) парковка и тротуар во дворе |  | 130 | 2017 |
| 13 | г.Воскресенск, ул.Центральная д.4-6 ( парковка в щебне) | ремонт | 50 | 2015 |
| 14 | г.Воскресенск, пер.1-й Школьный д.2а, 6а,6б | ремонт | 900 | 2015 |
| 15 | г.Воскресенск, ул.Победы, д.10,12,14 | ремонт | 1070 | 2015 |
| 16 | г.Воскресенск, ул.Западная, д.11 | ремонт | 350 | 2015 |
| 17 | г.Воскресенск, проезд ул.Калинина 50/2 | ремонт | 515 | 2015 |
| 18 | г.Воскресенск, ул.Ленинская д.25; Карла Маркса д.26;28 | ремонт | 580 | 2015 |
| 19 | г.Воскресенск, ул.Дзержинского д. 2 (парковка) | ремонт | 200 | 2015 |
| 20 | г.Воскресенск, ул.Колыберевская д. 4 (парковка) | ремонт | 130 | 2015 |
| 21 | г.Воскресенск, ул.Спартака д.22а,;28;20а | ремонт | 2025 | 2015 |
| 22 | г.Воскресенск, ул.Коломенская д. 8 проезд | ремонт | 464 | 2015 |
| 23 | г.Воскресенск, блогоустройство вблизи СОШ №1 | ремонт | 2430 | 2015 |
| 24 | г.Воскресенск, проезд от д. 3 ул.Зелинского к д.10 ул.Кагана | ремонт | 2 700 | 2016 |
| 25 | г.Воскресенск, тротуар от ул.Фруктовая к ул.Мичурина д.7 | ремонт | 2 700 | 2016 |
| 26 | г.Воскресенск, ремонт покрытия внутриквартальной дороги ул.Западная д.2 | ремонт | 1500 | 2015 |
| 27 | г.Воскресенск, внутриквартальная дорога ул.Мичурина д.3 | ремонт | 800 | 2016 |
| 28 | г.Воскресенск, парковка ул.Мичурина д.3 | ремонт | 150 | 2016 |
| 29 | г.Воскресенск, проезд ул.Мичурина д.3 | ремонт | 508 | 2016 |
| 30 | г.Воскресенск, парковки ул. Андреса, д.9, д.11 | ремонт | 380 | 2015 |
| 31 | г.Воскресенск, ул.Комсомольская д.6 | ремонт | 120 | 2015 |
| 32 | г.Воскресенск, тротуар по ул. Комсомольская вдоль ДС №30 | ремонт | 394 | 2016 |
| 33 | г.Воскресенск, парковка по ул.Центральная д.34 | ремонт | 280 | 2015 |
| 34 | г.Воскресенск, проезд к дому №26 ул.Менделеева | ремонт | 800 | 2015 |
| 35 | г.Воскресенск, тротуар по ул.Зелинского д.5в | ремонт | 105 | 2015 |
| 36 | г.Воскресенск, внутриквартальные дороги ул.Победы д.33, д.29 | ремонт | 1320 | 2015 |
| 37 | г.Воскресенск, тротуар - от д. 112 ул.Рабочая к д.109 ул.Ломоносова | ремонт | 375 | 2015 |
| 38 | г.Воскресенск, тротуар по ул. Московской д.2в | ремонт | 75 | 2015 |
| 39 | г.Воскресенск, парковка и дорога по ул. Московской д.1 | ремонт | 595 | 2015 |
| 40 | г.Воскресенск, ул. Белинского, д. № 18,ул.40 лет Октября, д. № 119,21,23,25, | ремонт | 4 547,0 | 2016 |
| 41 | г.Воскресенск, ул. Западная, д. № 1;2;3,ул.Энгельса, д. № 13;15;17 | ремонт | 3 250,0 | 2016 |
| 42 | г.Воскресенск, ул. Победы, д. № 21;17;15,ул.Менделеева, д. № 10;8;пер. Физкультурный, д. № 4;6;2/13 | ремонт | 3 245,0 | 2016 |
| 43 | г.Воскресенск, ул. Победы, д. № 19;23;33;27;29;35/1, ул.Менднлеева, д. № 12;14;16;18;20;22; 26;28;30 | ремонт | 2 809,0 | 2016 |
| 44 | г.Воскресенск, пер.1-й Школьный, д. № 1,ул.Некрасова, д. № 18;16;14;пер. 2-й Школьный, д. № 4 | ремонт | 1 282,5 | 2016 |
| 45 | г.Воскресенск, ул.Московская, д. № 25;27, пер.2-й Школьный, д. № 1;2;3; ул.Некрасова, д. № 20;22;24;26;28;30;32;34;36; | ремонт | 2 709,5 | 2016 |
| 46 | г.Воскресенск, ул. Комсомольская, д. № 7а;11а;11 | ремонт | 1 576,0 | 2016 |
| 47 | г.Воскресенск, ул. Мичурина, д. № 3;7а;5а;9а;9;7, ул.Беркино, д. № 34;35;36 | ремонт | 1 822,0 | 2016 |
| 48 | г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д. № 107;107а,109,111,111а | ремонт | 4 090,0 | 2016 |
| 49 | г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д. № 102; ул.Калинина, д. № 57,56,55,54 | ремонт | 2 404,0 | 2016 |
| 50 | г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д. № 92,94,96,68; ул.Калинина, д. № 51,52,53 | ремонт | 1 470,0 | 2016 |
| 51 | г.Воскресенск, ул.Фурманова, д. № 2,3,4,6,10,12,14,16; ул.Ачкасовская, д. № 3,1,2 | ремонт | 4 234,0 | 2016 |
| 52 | г.Воскресенск, ул.Московская, д. № 19,17,15,1, ул.Колыберевская, д. № 2,4 | ремонт | 2 230,0 | 2016 |
| 53 | г.Воскресенск, ул.Быковского, д. № 66,74,68,80 | ремонт | 2 515,0 | 2016 |
| 54 | г.Воскресенск, ул.Быковского, д. № 56,54 | ремонт | 1 327,5 | 2016 |
| 55 | г.Воскресенск, ул.Центральная, д. № 1,3,7,5,ул.Маркина, д. №21 | ремонт | 1 880,0 | 2016 |
| 56 | г.Воскресенск, ул.Андреса15,ул.Комсомольская13,15,17, Быковского 32,46,64, Зелинского 26 Б,Западная11 | ремонт | 4260,0 | 2016 |
| 57 | г.Воскресенск, ул.Комсомольская (вдоль д/с №30),ул.Зелинского 8;ул.Кагана 20;пер.Юбилейный 10,12,7;ул.Докторова 6; пр.отул.Зелинского3 к д.10 ул.Кагана | ремонт | 2 553,5 | 2016 |