Информация о проведенном контрольном мероприятии «Проверка законности и результативности использования денежных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Детская игровая и спортивная площадка на 2014-2016 годы» (с элементами аудита в сфере закупок)».

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования денежных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Детская игровая и спортивная площадка на 2014-2016 годы» (с элементами аудита в сфере закупок)».

 Предмет контрольного мероприятия:денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы «Детская игровая и спортивная площадка на 2014-2016 годы».

 Объект контрольного мероприятия:Администрация городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области.

Цели контрольного мероприятия:

Цель 1.Проверить законность и результативность использования денежных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Детская игровая и спортивная площадка на 2014-2016 годы».

Цель 2.Проверитьзаконность и результативность закупок для муниципальных нужд, произведенных в 2014 году в рамках муниципальной программы «Детская игровая и спортивная площадка на 2014-2016 годы».

В ходе проверки проведен анализ расходования бюджетных средств за 2014 год. Средства, предусмотренные программой, составили 4356,0 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы заключено семь контрактов на общую сумму 4081,8 тыс. рублей, или 93,71% к планируемым показателям. Экономия составила 6,29% за счет снижения первоначальной цены контракта при проведении конкурсной процедуры размещения муниципального контракта на официальном сайте.

 В результате анализа задач, направленных на достижение цели установлено:

-на установку новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок с использованием специализированных покрытий, высококачественных материалов, соответствующих европейским стандартам и имеющих все необходимые сертификаты было запланировано 2958,0 тыс. рублей, израсходовано - 2899,0 тыс. рублей;

-на содержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок запланировано 1398,0 тыс. рублей, фактически израсходовано - 1856,0 тыс. рублей.

 В результате проверки установлены нарушения действующего законодательства:

 1.На сумму 42 477 тыс. рублей – неэффективное использование бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ)

Выявлены нарушения статей 10, 33, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Администрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области предложено привести в соответствие документы требованиям действующего законодательства.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе городского поселения Воскресенск и председателю Совета депутатов городского поселения Воскресенск.